威海市公共资源交易中心

信息化系统兼容适配及升级改造项目

建设方案

威海市公共资源交易中心

2024年8月

目录

第一章 项目背景及必要性	1

1.1项目建设必要性	1

1.2国家、省、市支持本项目建设的文件	2

第二章 现状与需求分析	4

2.1现状分析	4

2.2需求分析	36

第三章 项目建设内容	39

3.1系统兼容适配工作建设内容	39

3.2系统升级改造工作建设内容	44

第四章 项目设计方案	47

4.1总体架构和技术路线	47

4.2系统拓扑图	48

4.3系统兼容适配工作应用系统设计	48

4.4系统升级改造工作应用系统设计	186

4.5系统安全设计	190

4.6终端及接口设计	193

4.7密码应用设计	195

4.8其他系统设计	202

4.9本项目产生的数据资源目录及与市信息资源共享交换平台对接要求	202

4.10云服务需求或系统软硬件配置及部署方案	202

第五章 项目组织管理	217

5.1项目组织机构	217

5.2项目进度安排	219

5.3安全管理制度	220

5.4人员培训	220

5.5保障措施	221

5.6运维需求	224

5.7项目验收初步方案	224

第六章 项目投资	229

6.1系统兼容适配工作资金预算	229

6.2系统升级改造工作资金预算	239

6.3项目资金来源和资金安排计划	241

第七章 项目绩效目标和风险分析	242

7.1经济与社会效益	242

7.2考核指标	243

7.3风险分析与对策	244

# 第一章 项目背景及必要性

## 1.1项目建设必要性

### 1.1.1应对IE浏览器停用的有效手段

2022年12月16日微软宣布，IE浏览器将在2023年2月14号被禁用。目前中心系统用户主体均是采用微软IE浏览器实现访问登录。在业务操作过程中，如CA登录、PDF版式文档预览、CAD文件预览等均需ActiveX控件支持，而目前实现CA登录等功能的组件由三方机构提供，且仅支持在IE浏览器下进行。

因而，本项目将通过系统的多浏览器兼容，支持用户使用非IE内核浏览器访问交易系统，有效解决IE浏览器停用导致用户无法正常使用交易系统的问题。

### 1.1.2奠定国产化兼容基础的重要措施

信息化系统若要满足信创要求，需要对系统进行国产化兼容，需兼容的内容包括电脑终端、打印机、服务器、操作系统、数据库、中间件等所有涉及办公的基础软硬件。而威海市现有交易系统目前仍部署在非国产化环境中（客户端、服务器、CPU、操作系统、数据库），各系统应用基于Windows操作系统、Intel芯片、MySQL或Sql server数据库部署运行，若直接迁移至国产化软硬件环境中，交易系统将无法正常使用。

因而本次项目将基于我市国产化设备清单，进行全面的系统国产化兼容，进行系统底层架构、系统中间件、CPU、数据库的兼容、联调，通过迁移、重构、整合等手段，进行系统的客户端、服务器端兼容改造，全面推进交易中心信息化系统的国产化进程。

### 1.1.3落实相关政策要求的系统升级改造

2022年7月18日，国家发展改革委等部门发布《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）中，要求“落实合同履约管理责任”“及时主动公开合同订立信息，并积极推进合同履行及变更信息公开”。

2022年12月31日，市发改委下发《关于印发<威海市权益类公共资源交易服务流程>的通知》（威发改发〔2022〕344号），要求“各级有关行政监督管理部门要按照《威海市公共资源交易目录（2021年版）》(威政字〔2021〕13号)要求，督促本领域权益类公共资源进入各级公共资源交易平台交易，推动实现‘应进必进’。市公共资源交易中心及文登、荣成、乳山分中心要加快权益类公共资源交易系统建设，完善平台承载能力，做好新旧系统平稳过渡，切实保障权益类公共资源交易秩序。”

综上所述，威海市建设工程电子交易系统亟需完成新增合同变更功能、新增招标计划功能和新增权益类项目交易流程；威海市公共资源交易电子服务系统亟需完成网上开标大厅建设、威海市工程数据汇聚对接省数据汇聚平台、电子服务系统增加电子营业执照扫码登录、交易进场登记、专家抽取登记和与山东通进行业务数据对接；威海市自然资源电子交易系统亟需完成系统增加异议投诉功能和系统增加电子档案功能，共11项合同外工作。

## 1.2国家、省、市支持本项目建设的文件

- 《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）；

- 《关于加快构建全国—体化大数据中心协同创新体系的指导意见》（发改高技〔2020〕1922号）；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年发布，“十四五”规划）；

- 《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（工信部联科〔2021〕130号）；

- 《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》（鲁发改高技〔2021〕575号）；

- 《关于加快构建山东省一体化大数据中心协同创新体系的实施意见》（鲁数字〔2021〕15号）；

- 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

- 《关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）；

- 《山东省营商环境创新2022年行动计划》（鲁政办字〔2022〕28号）；

- 《<山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理暂行办法>的通知》（鲁政字〔2016〕218号）；

- 《电子招标投标办法》（8部委20号令）；

- 《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）；

- 中华人民共和国国务院令第722号《优化营商环境条例》；

- 《全国公共资源交易平台系统评价考核办法》（发改办法规〔2018〕8号）；

- 《李克强总理在国务院第一次廉政工作会议上的讲话精神》（2018年4月27日），明确指出：要推动公共资源阳光交易，将公共资源交易纳入平台，切断权力插手的链条，要加快推进公共资源交易市场化改革,同时以完善的规则和严格的法律制度来约束和规范权力运行和政府行为；

- 国家发展改革委等四部委办公厅《公共资源交易平台系统数据规范》（发改办法规〔2016〕2024号）；

- 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕97号）；

- 国家发展改革委办公厅发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）；

- 《山东省公共资源交易平台管理办法》（鲁政字〔2022〕41号）；

- 省政府办公厅《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实省政府第一次廉政工作会议精神任务分工的通知》（鲁政办字〔2018〕99号）；

- 《山东省公共资源交易平台系统评价考核办法》（鲁公管办〔2018〕2号）；

- 《山东省深化公共资源交易平台整合共享2019年重点工作任务》（鲁公管办〔2019〕1号）；

# 第二章 现状与需求分析

## 2.1现状分析

### 2.1.1威海市自然资源电子交易系统现状

#### 2.1.1.1基础环境

威海市公共资源交易中心建设的威海市自然资源电子交易系统（原威海市国土资源网上交易系统），主要用于支撑土地使用权交易、矿业权出让转让等业务的电子化交易。主要建设内容包括：项目管理、电子竞价、游客登录、土地交易竞价系统、受让人网上办事系统、综合管理子系统等。

目前系统开发框架为Java架构，采用Java开发语言，基于MySql数据库、Tomcat中间件、Windows和CentOS操作系统，通过eclipse开发工具进行开发建设，系统基于Intel芯片、IE浏览器部署运行，目前已完成与威海市公共资源交易电子服务系统、威海市电子监管系统的数据对接。

系统拓扑图如下：

因而，本次兼容适配项目将充分考虑现有系统的运行环境、功能特点，主要面向客户端、服务器端开展国产化兼容改造工作，主要包括操作系统兼容、CPU兼容、浏览器兼容、中间件兼容、数据库兼容、数据迁移等重点环节。综合考虑项目国产化兼容进程，在保证各终端设备、服务器资源及时到位的前提下，预估建设工期在11个月左右。

#### 2.1.1.2网络系统

现有市中心的自然资源电子交易系统目前主要部署在威海市政务云平台互联网域上。网络总体架构如图所示：

电子政务平台是一个符合安全要求的、与互联网逻辑隔离的通信网络平台，各类安全措施及运维管理比较完善。依托统一的国家电子政务通信传输网络，支持电子政务业务系统的运行。威海市现有的政务外网支持从国家到省市县，跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换。

#### 2.1.1.3业务应用

应用系统现状：

| 项目名称 | 基于网络 | 建设内容 | 与本项目关联内容 | 建设年份 | 应用成效 | 验收 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威海市自然资源电子交易系统 | 政务外网公共服务域、行政服务域、互联网 | 自然资源电子交易系统包括项目管理、电子竞价、游客登录、土地交易竞价系统、受让人网上办事系统、综合管理子系统等，以上功能基本开发建设完成。 | 本项目对其进行兼容、升级、迁移 | 2019年 | 已按建设内容完成系统开发，并上线，实现建设目标。系统年度项目数量约600个。用户：面向全国投标人和竞买申请人等 | 验收通过 |

#### 2.1.1.4业务数据

威海市自然资源电子交易系统，于2019年部署上线，主要用户面向交易中心工作人员、出让人、竞买人等交易主体；截止目前，平台累计产生国土资源交易业务项目数2853宗，成交项目数2148宗，入库竞买人2739家。

#### 2.1.1.5软硬件设备和运行维护情况

现有系统基于威海市政务云运行，平台的硬件资源情况如下：

| 自然资源电子交易系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 服务器名称 | 配置属性 | 数量 | 操作系统 | 资源类型 | CPU | 内存 | 磁盘空间(G) |
| PAAS平台 | Ecloud平台、Docker仓库 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+400G |
| 交易平台 | 交易平台中心端系统 | docker部署，集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | 交易平台中心端系统 | docker部署，集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | 交易平台会员端系统 保证金平台 | docker部署，集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 16 | 32 | 80+200G |
|  | 交易平台会员端系统 | docker部署，集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 16 | 32 | 80+200G |
|  | 竞价系统 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 16 | 32 | 80+200G |
|  | 竞价服务 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 16 | 32 | 80+200G |
|  | java框架支撑服务器 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | RabbitMQ服务器 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | redis服务器01 | docker部署，集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | Redis服务器02 | docker部署，集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | 正式数据库服务器 | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 8 | 64 | 120+1000G |
|  | 运维监控 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | Webservice | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 4 | 8 | 20+200G |
| 公共服务 | 统一对外访问服务（Nginx） | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
|  | Windows框架支撑服务 正式保证金平台数据库（Mysql） | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 4 | 8 | 80+200G |
|  | Windows框架支撑服务 | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R3 Standard | 虚拟机 | 4 | 8 | 80+200G |
| 跳板机 | 跳板机 | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 4 | 8 | 80+200G |
| 测试资源 | 测试系统 测试保证金数据库（Mysql） | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 4 | 8 | 80+300G |
|  | 测试系统 测试保证金平台 | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80+200G |
| 附件存储 | nas存储服务器（文件备份服务器） | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80G+5T |
|  | nas存储服务器（文件服务器） | docker部署，非集群 | 1 | centos7.4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 80G+5T |
|  | 数据库服务器（sqlserver） | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 8 | 64 | 120+1000G |
|  | 备用数据库服务器（sqlserver） | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 8 | 32 | 120+500G |
|  | 测试数据库（sqlserver） | docker部署，非集群 | 1 | windows server2012 R2 Standard | 虚拟机 | 4 | 8 | 80+300G |
| 公网IP | 60.212.191.167:18095 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.2威海市产权电子交易系统现状

#### 2.1.2.1基础环境

威海市产权电子交易系统是由威海市公共资源交易中心（威海市政府采购中心）建设，集成建设了实物资产业务管理、股权资产业务管理、电子竞价、代理机构网上办事、受让人网上办事，实现产权交易在线处理。

目前系统开发框架为Java架构，采用Java开发语言，基于MySql数据库、Tomcat中间件、Windows和CentOS操作系统，通过eclipse开发工具进行开发建设，系统基于Intel芯片、IE浏览器部署运行，目前已完成与威海市公共资源交易电子服务系统、威海市电子监管系统的数据对接。

系统拓扑图如下：

因而，本次兼容适配项目将充分考虑现有系统的运行环境、功能特点，主要面向客户端、服务器端开展国产化兼容改造工作，主要包括操作系统兼容、CPU兼容、浏览器兼容、中间件兼容、数据库兼容、数据迁移等重点环节。综合考虑项目国产化兼容进程，在保证各终端设备、服务器资源及时到位的前提下，预估建设工期在11个月左右。

#### 2.1.2.2网络系统

现有市中心的产权电子交易系统目前主要部署在威海市政务云平台互联网域上。网络总体架构如图所示：

电子政务平台是一个符合安全要求的、与互联网逻辑隔离的通信网络平台，各类安全措施及运维管理比较完善。依托统一的国家电子政务通信传输网络，支持电子政务业务系统的运行。威海市现有的政务外网支持从国家到省市县，跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换。

#### 2.1.2.3业务应用

应用系统现状：

| 项目名称 | 基于网络 | 建设内容 | 与本项目关联内容 | 建设年份 | 应用成效 | 验收 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威海市产权电子交易系统 | 政务外网公共服务域、行政服务域、互联网 | 产权电子交易系统主要包括：实物资产业务管理、股权资产业务管理、电子竞价、代理机构网上办事系统、受让人办事系统、综合管理子系统等。以上功能基本开发建设完成。 | 本项目对其进行兼容、升级 | 2020年 | 已按建设内容完成系统开发，并上线，实现建设目标。系统年度项目数量约300个。用户：面相全国竞买人等 | 验收通过 |

#### 2.1.2.4业务数据

威海市产权电子交易系统，于2020年部署上线，主要用户面向交易中心工作人员、代理机构（出让人）、竞买人等交易主体；截止目前，平台累计产生产权交易业务项目数1811宗，成交项目数1600宗，入库竞买人2748家，入库代理机构133家。

#### 2.1.2.5软硬件设备和运行维护情况

现有系统基于威海市政务云运行，平台的硬件资源情况如下：

| 产权电子交易系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 服务器名称 | 数量 | CPU | 内存 | 磁盘空间(G) | 资源类型 |
| PAAS平台 | Ecloud平台、Docker仓库 | 1 | 8 | 16 | 1024 | 虚拟机 |
| 交易平台 | 交易平台中心端、保证金平台、数据交互（交易） | 2 | 8 | 16 | 300 | 虚拟机 |
|  | 交易平台会员端、接口服务 | 2 | 8 | 16 | 300 | 虚拟机 |
|  | 竞价系统、竞价服务 | 2 | 8 | 16 | 300 | 虚拟机 |
|  | JAVA框架支撑服务、Redis、RabbitMQ | 2 | 8 | 16 | 300 | 虚拟机 |
| 共用服务 | Windows框架支撑服务 | 2 | 8 | 16 | 300+5120 | 虚拟机 |
| 中间件 | 统一对外访问服务器（Nginx ） | 2 | 4 | 8 | 500 | 虚拟机 |
| 数据库 | SQL server | 1 | 32 | 128 | 2048 | 虚拟机 |
| 测试资源 | 测试服务器(跳板机) | 1 | 8 | 16 | 500 | 虚拟机 |
|  | 测试服务器 | 1 | 8 | 16 | 300 | 虚拟机 |
| 附件存储 | 文件服务器 | 1 | 8 | 16 | 4096 | 虚拟机 |
| 文件备份 | 文件备份服务器 | 1 | 8 | 16 | 5T | 虚拟机 |

### 2.1.3威海市建设工程电子交易系统现状

#### 2.1.3.1系统部署基本情况

威海市建设工程电子交易系统依托于政务云平台搭建，在部署环境上满足了三级安全等保需求。系统采用B/S架构，按照业务性质分为五个子系统，分别为房建市政工程子系统、交通水运子系统、水利工程子系统、土地矿山子系统、通用工程子系统，实现了公共资源项目全流程电子化交易。目前系统从开发环境、中间件、第三方软件、与其他平台对接等，均基于windows系统。该系统由市住建局移交管理。

威海市建设工程电子交易系统充分依托现有电子政务网络和信息共享公共基础设施等资源，是覆盖市、县区的全市统一公共资源交易平台，开发、部署均基于windows操作系统。具体参数如下：

系统开发框架：ASP.NET Framework4.5

开发工具： 微软 Microsoft Visual Studio 2013

开发语言：C++、C#

数据库：SQL Server 2012

服务器运行环境：Windows

浏览器：在Windows 平台下兼容IE、火狐等主流浏览器

系统拓扑图

#### 2.1.3.2服务器云资源使用情况

威海市建设工程电子交易系统现有服务数量以及在服务器中的分布情况资源使用用状况如表格所示，共21台，均为windows操作系统。

| 编号 | 服务器名称 | 操作系统版本 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 系统业务服务器（旧）测试环境 |
| 2 | 服务器2 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 建设工程交易系统门户网站服务器（旧）测试环境 |
| 3 | 服务器3 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 建设工程交易系统文件服务器（旧）测试环境 |
| 4 | 服务器4 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 存储数据库备份（旧）测试环境 |
| 5 | 服务器5 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 交易系统数据库灾备（旧）测试环境 |
| 6 | 服务器6 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 数据同步前置机（旧）测试环境 |
| 7 | 服务器7 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 解密服务器1 |
| 8 | 服务器8 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 解密服务器2 |
| 9 | 服务器9 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 解密服务器3 |
| 10 | 服务器10 | windows server 2012 R2 | 使用中 | web服务器负载均衡1 |
| 11 | 服务器11 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 开评标服务器1 |
| 12 | 服务器12 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 开评标服务器2 |
| 13 | 服务器13 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 开评标服务器3 |
| 14 | 服务器14 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 文件服务器 |
| 15 | 服务器15 | windows server 2012 R2 | 使用中 | web服务器负载均衡2 |
| 16 | 服务器16 | windows server 2012 R2 | 使用中 | web服务器负载均衡3 |
| 17 | 服务器17 | Centos 7.8 | 使用中 | 反向代理服务器 |
| 18 | 服务器18 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 数据库服务器 |
| 19 | 服务器19 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 数据服务器热备 |
| 20 | 服务器20 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 域控服务器 |
| 21 | 服务器22 | windows server 2016 Standard | 使用中 | 用于用户上传、存储、下载招投标电子档案文件 |

#### 2.1.3.3中间件使用情况

中间件是基础软件的一类，属于复用性极高的软件，处于操作系统软件与应用程序之间，是一种独立的系统软件，也可以是公共的服务程序。分布式架构系统借助中间件，可以在不同的技术之间共享资源，或者不同的服务器间直接传递信息。中间件位于操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯，是连接两个独立应用程序或独立系统的软件。目前，本项目中所指的中间件，主要是系统服务器部署层面的基础软件。

威海市建设工程电子交易系统使用的中间件共有14种，具体清单如下。

| 威海市建设工程电子交易系统在用中间件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中间件名称 | 用途 | 在用版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 |
| 1 | Nginx | 反向代理 | 网络开源 | 1.20.0 |
| 2 | iis | web服务器站点 | windows程序 | iis8.0 |
| 3 | Redis | 缓存 | 网络开源 | 3.2.100 |
| 4 | docker | 容器 | 网络开源 | latest |
| 5 | springboot | 服务框架 | 网络开源 | 2.3.2 |
| 6 | springcloudalibaba | 服务框架 | 网络开源 | 2.2.5 |
| 7 | mybatisplus | 服务框架 | 网络开源 | 3.4.2 |
| 8 | fastjson | json工具 | 网络开源 | 1.2.83 |
| 9 | activiti | 工作流 | 网络开源 | 7.1.0.M5 |
| 10 | datax | 数据同步工具 | 网络开源 | v202303 |
| 11 | xxl-job | 任务调度 | 网络开源 | 2.4.0 |
| 12 | ElasticSearch | 全文检索 | 网络开源 | 7.6.2 |
| 13 | poi-tl | word模板引擎 | 网络开源 | 1.10.0 |
| 14 | aspose-words | word转pdf | 网络开源 | 21.11 |

#### 2.1.3.4第三方软件使用情况

本项目中的第三方软件是一个相对性概念，即除本项目软件开发单位以外开发的、系统应用程序运行过程中使用的相关软件。主要指在应用系统运行层面所使用的软件。

| 威海市建设工程电子交易系统在用第三方软件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 插件名称 | 用途 | 在用版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 |
| 1 | 签章软件 | CA实体签章、扫码签章、电子章验签等功能 | 金格 | 签章软件windows版本 |
| 2 | 专家云签 | 专家云签 | 中金 | windows版本 |
| 3 | 签章互联互通客户端 | 各厂商CA兼容互认 | 同智伟业 | windows版本 |
| 4 | pdf生成工具 | 用于将文本转化为PDF文件 | 网络开源 | windows版PDFlib库 |
| 5 | word查看工具 | 用于在线查看word格式文件 | 网络开源 | Ntko控件 |
| 6 | word书签替换 | 用于读取Word模板替换相应的字符串（标签）后生成新的Word | 网络开源 | JAVA+Aspose |
| 7 | wke html与内存交互 | 网页交互控件 | 网络开源 | wke |
| 8 | 压缩工具 | 文件压缩控件 | 网络开源 | winrar |
| 9 | ftp传输工具 | 附件传输 | 网络开源 | windows版FileZilla |
| 10 | 安装包 | 系统安装包打包工具 | 网络开源 | iss打包工具 |
| 11 | 本地库 | 驻留于运行客户应用程序的机器的数据库 | 网络开源 | access数据库 |
| 12 | 界面库 | 程序风格界面设计等 | 网络开源 | MFC+Xtp+BCG+Duilib |
| 13 | HTTP接口访问工具 | 接口调用、访问、测试等 | 网络开源 | curl |
| 14 | word转PDF文件 | 用于将word格式文件转换为pdf格式文件 | 网络开源 | C#版Aspose |
| 15 | 自动更新工具 | 系统自动更新控件 | 网络开源 | windows版本工具 |
| 16 | 加密解密库 | 系统文件加密解密 | 网络开源 | windows版openssl |
| 17 | xml解析工具 | xml解析工具 | 网络开源 | tinyxml |
| 18 | json解析工具 | json解析工具 | 网络开源 | rapidjson |
| 19 | lua脚本执行程序 | lua脚本执行程序 | 网络开源 | window版lua解释器 |
| 20 | 视频会议 | 远程异地视频会议 | 网络开源 | windows版视频会议 |
| 21 | 消息传输 | 消息传输 | 网络开源 | winsocket |

#### 2.1.3.5接口对接情况

威海市建设工程电子交易系统共对接14个平台。

| 威海市建设工程电子交易系统对接系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 对接系统名称 | 对接单位 | 对接方式 | 概述 |
| 1 | 威海信息资源共享交换平台 | 威海市大数据 | 中间库 | 获取共享交换平台项目投资项目统一代码信息 |
| 2 | 威海市建筑市场监管与诚信一体化平台 | 威海市住房和城乡建设局 | 接口对接 | 完成项目中标信息、项目班子解押证信息交互 |
| 3 | 威海市公共资源交易电子服务平台 | 威海市公共资源交易中心 | 中间库 | 1.数据规范2.0推送； 2.推送招标计划、合同信息、合同变更等网页 3.推送【招标文件】、【答疑文件】、【中标人投标文件】、【其他信息】等，最终由服务平台推送至市大数据共享平台 |
| 4 | 威海市公共资源交易电子监管系统 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目全过程信息与监管系统实时交互 |
| 5 | 中国招标投标公共服务平台 | 国家发展改革委和中国招标投标协会 | 对接工具（中国招投标提供的） | 系统检测认证必对接的系统，项目信息推送至平台 |
| 6 | 山东省综合评标评审专家抽取系统 | 山东省公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目信息及专家信息交互 |
| 7 | 山东省公共资源交易远程异地评标协调系统 | 山东省公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目信息及专家信息交互 |
| 8 | 国谷电子保函第三方服务系统 | 国谷控股有限公司 | 接口对接 | 项目信息、保函信息交互 |
| 9 | 银行保证金系统 | 中国农业银行股份有限公司 | 接口对接 | 项目信息、保证金信息交互 |
| 10 |  | 中国邮政储蓄银行 | 接口对接 | 项目信息、保证金信息交互 |
| 11 |  | 荣成农村商业银行 | 接口对接 | 项目信息、保证金信息交互 |
| 12 |  | 山东文登农村商业银行股份有限公司 | 接口对接 | 项目信息、保证金信息交互 |
| 13 | “爱山东·威海”手机证书扫码 | 爱山东 | 接口对接 | 手机证书信息交互 |
| 14 | 省交易中心区块链系统 | 山东优数网络科技有限公司 | 接口对接 | 项目、标段、资质、公告、业绩信息推送上链 |

#### 2.1.3.6系统密码建设情况

威海市建设工程电子交易系统主要在用户身份鉴别信息、日志记录、访问控制信息、重要程序或文件、重要信息资源敏感标记等方面应用了密码技术进行安全防护，目前系统加密方式有aes，sha256，md5，均为国外密码算法。

### 2.1.4威海市公共资源交易电子监管系统现状

#### 2.1.4.1系统部署基本情况

威海市公共资源交易电子监管系统依托于政务云平台搭建，在部署环境上满足了二级安全等保需求。系统采用 B/S 架构，实现招标交易信息的动态记录、全程留痕追溯，行政监督部门按权限获取交易全过程信息，实现交易项目在线监督。目前系统从开发环境、中间件、第三方软件、与其他平台对接等，均基于windows系统。

威海市公共资源交易电子监管系统充分依托现有电子政务网络和信息共享公共基础设施等资源，是覆盖市、县区的全市统一公共资源监管平台，开发、部署均基于windows操作系统。具体参数如下：

系统开发框架：ASP.NET Framework4.5

开发工具： 微软 Microsoft Visual Studio 2013

开发语言：C++、C#

数据库：SQL Server 2012

服务器运行环境：Windows

浏览器：在Windows 平台下兼容IE 、火狐等主流浏览器

系统拓扑图

系统拓扑图

#### 2.1.4.2服务器云资源使用情况

威海市公共资源交易电子监管系统现有服务数量以及在服务器中的分布情况资源使用用状况如表格所示，共5台，均为windows操作系统。

| 编号 | 服务器名称 | 操作系统版本 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | windows server 2012 R2 | 使用中 | nginx服务器 |
| 2 | 服务器2 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 文件服务器 |
| 3 | 服务器3 | windows server 2012 R2 | 使用中 | Web服务器 |
| 4 | 服务器4 | windows server 2012 R2 | 使用中 | Web服务器 |
| 5 | 服务器5 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 数据库服务器 |

#### 2.1.4.3中间件使用情况

中间件是基础软件的一类，属于复用性极高的软件，处于操作系统软件与应用程序之间，是一种独立的系统软件，也可以是公共的服务程序。分布式架构系统借助中间件，可以在不同的技术之间共享资源，或者不同的服务器间直接传递信息。中间件位于操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯，是连接两个独立应用程序或独立系统的软件目前，本项目中所指的中间件，主要是系统服务器部署层面的基础软件。

威海市公共资源交易电子监管系统使用的中间件共有14种，具体清单如下。

| 威海市公共资源交易电子监管系统在用中间件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中间件名称 | 用途 | 在用版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 |
| 1 | Nginx | 反向代理 | 网络开源 | 1.20.0 |
| 2 | iis | web服务器站点 | windows程序 | iis8.0 |
| 3 | Redis | 缓存 | 网络开源 | 3.2.100 |
| 4 | docker | 容器 | 网络开源 | latest |
| 5 | springboot | 服务框架 | 网络开源 | 2.3.2 |
| 6 | springcloudalibaba | 服务框架 | 网络开源 | 2.2.5 |
| 7 | mybatisplus | 服务框架 | 网络开源 | 3.4.2 |
| 8 | fastjson | json工具 | 网络开源 | 1.2.83 |
| 9 | activiti | 工作流 | 网络开源 | 7.1.0.M5 |
| 10 | datax | 数据同步工具 | 网络开源 | v202303 |
| 11 | xxl-job | 任务调度 | 网络开源 | 2.4.0 |
| 12 | ElasticSearch | 全文检索 | 网络开源 | 7.6.2 |
| 13 | poi-tl | word模板引擎 | 网络开源 | 1.10.0 |
| 14 | aspose-words | word转pdf | 网络开源 | 21.11 |

#### 2.1.4.4第三方软件使用情况

本项目中的第三方软件是一个相对性概念，即除本项目软件开发单位以外开发的、系统应用程序运行过程中使用的相关软件。主要指在应用系统运行层面所使用的软件。

威海市公共资源交易电子监管系统目前在用的第三方软件共25种。

| 威海市公共资源交易电子监管系统在用第三方软件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 插件名称 | 用途 | 在用版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 |
| 1 | 签章软件 | CA实体签章、扫码签章等 | 金格 | 签章软件windows版本 |
| 2 | 签章互联互通客户端 | 各厂商CA兼容互认 | 同智伟业 | windows版本 |
| 3 | pdf生成工具 | 用于将文本转化为PDF文件 | 网络开源 | windows版PDFlib库 |
| 4 | word查看工具 | 用于在线查看word格式文件 | 网络开源 | Ntko控件 |
| 5 | word书签替换 | 用于读取Word模板替换相应的字符串（标签）后生成新的Word | 网络开源 | JAVA+Aspose |
| 6 | wke html与内存交互 | 网页交互控件 | 网络开源 | wke |
| 7 | 压缩工具 | 文件压缩控件 | 网络开源 | winrar |
| 8 | ftp传输工具 | 附件传输 | 网络开源 | windows版FileZilla |
| 9 | 安装包 | 系统安装包打包工具 | 网络开源 | iss打包工具 |
| 10 | 本地库 | 驻留于运行客户应用程序的机器的数据库 | 网络开源 | access数据库 |
| 11 | 界面库 | 程序风格界面设计等 | 网络开源 | MFC+Xtp+BCG+Duilib |
| 12 | HTTP接口访问工具 | 接口调用、访问、测试等 | 网络开源 | curl |
| 13 | word转PDF文件 | 用于将word格式文件转换为pdf格式文件 | 网络开源 | C#版Aspose |
| 14 | 自动更新工具 | 系统自动更新控件 | 网络开源 | windows版本工具 |
| 15 | 加密解密库 | 系统文件加密解密 | 网络开源 | windows版openssl |
| 16 | xml解析工具 | xml解析工具 | 网络开源 | tinyxml |
| 17 | json解析工具 | json解析工具 | 网络开源 | rapidjson |
| 18 | lua脚本执行程序 | lua脚本执行程序 | 网络开源 | window版lua解释器 |
| 19 | 视频会议 | 远程异地视频会议 | 网络开源 | windows版视频会议 |
| 20 | 消息传输 | 消息传输 | 网络开源 | winsocket |
| 21 | 视频控件 | 海康威视直播、回放视频控件（市直） | 海康威视 | windows版本 |
| 22 | 视频控件 | 海康威视直播、回放视频控件（荣成） | 海康威视 | windows版本 |
| 23 | 视频控件 | 海康威视直播、回放视频控件（乳山） | 海康威视 | windows版本 |
| 24 | 视频控件 | 大华直播、回放视频控件（文登） | 大华 | windows版本 |
| 25 | 山东省“云智”监督平台同步工具 | 同步数据文件程序 | 国泰 | windows版本 |

#### 2.1.4.5接口对接情况

威海市公共资源交易电子监管系统共对接10个平台。

| 威海市公共资源交易电子监管系统对接系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 对接系统名称 | 对接单位 | 对接方式 | 概述 |
| 1 | 威海市建设工程电子交易系统 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目全过程信息与交易系统实时交互 |
| 2 | 威海市政府采购电子交易系统 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目信息、投诉信息等与交易系统实时交互 |
| 3 | 威海市自然资源电子交易系统 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目信息、档案信息等与交易系统实时交互 |
| 4 | 威海市产权电子交易系统 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接 | 项目信息、档案信息等与交易系统实时交互 |
| 5 | 威海市公共资源服务平台 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接 | 业务修正信息实时交互 |
| 6 | 威海市标厅音视频监视系统 | 威海市公共资源交易中心 | 接口对接,OCX | 在线调用中心开评标厅音视频 |
| 7 |  | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 | 接口对接,OCX | 在线调用荣成分中心开评标厅音视频 |
| 8 |  | 威海市公共资源交易中心文登分中心 | 接口对接,OCX | 在线调用文登分中心开评标厅音视频 |
| 9 |  | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | 接口对接,OCX | 在线调用乳山分中心开评标厅音视频 |
| 10 | 山东省“云智”监督平台 | 山东省公共资源交易中心 | 接口对接,OCX | 项目信息推送至省平台 |

#### 2.1.4.6系统密码建设情况

威海市公共资源交易电子监管系统主要在用户身份鉴别信息、日志记录、访问控制信息、重要程序或文件、重要信息资源敏感标记等方面应用了密码技术进行安全防护，目前系统加密方式有aes，sha256，md5，均为国外密码算法。

### 2.1.5应急和招标（采购）文件论证专家库系统现状

#### 2.1.5.1系统部署基本情况

威海市公共资源交易中心（威海市政府采购中心）应急和招标（采购）文件论证专家库系统部署在政务云平台，按照统一的专家评委专业划分标准，整合威海市政府采购、房屋建筑和市政工程、水利工程、交通工程、药品和医用耗材采购、国有企业采购、人防领域的行政审批等公共资源交易领域评标评审专家资源，建设全市统一的综合性专家库，为公共资源交易活动提供应急评标评审和招标（采购）文件论证服务，并充分发挥专家库系统作用，为其他部门项目验收、评审等提供服务。

当前系统开发及运行环境：

开发工具：微软Visio Studio

开发语言：C++ /C#

数据库：SQLServer 2012

服务器运行环境：Windows

浏览器：在Windows 平台下兼容IE 、火狐等主流浏览器

#### 2.1.5.2服务器云资源使用情况

应急和招标（采购）文件论证专家库系统现有服务数量以及在服务器中的分布情况资源使用用状况如表格所示，共3台，均为windows操作系统。

| 编号 | 服务器名称 | 操作系统版本 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | windows server 2012 R2 | 使用中 | web服务器 |
| 2 | 服务器2 | windows server 2012 R2 | 使用中 | web数据库 |
| 3 | 服务器3 | windows server 2012 R2 | 使用中 | 备份服务器 |

#### 2.1.5.3中间件使用情况

中间件是基础软件的一类，属于复用性极高的软件，处于操作系统软件与应用程序之间，是一种独立的系统软件，也可以是公共的服务程序。分布式架构系统借助中间件，可以在不同的技术之间共享资源，或者不同的服务器间直接传递信息。中间件位于操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯，是连接两个独立应用程序或独立系统的软件目前，本项目中所指的中间件，主要是系统服务器部署层面的基础软件。

应急和招标（采购）文件论证专家库系统使用的中间件共有14种，具体清单如下。

| 应急和招标（采购）文件论证专家库系统在用中间件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中间件名称 | 用途 | 在用版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 |
| 1 | Nginx | 反向代理 | 网络开源 | 1.20.0 |
| 2 | iis | web服务器站点 | windows程序 | iis8.0 |
| 3 | Redis | 缓存 | 网络开源 | 3.2.100 |
| 4 | docker | 容器 | 网络开源 | latest |
| 5 | springboot | 服务框架 | 网络开源 | 2.3.2 |
| 6 | springcloudalibaba | 服务框架 | 网络开源 | 2.2.5 |
| 7 | mybatisplus | 服务框架 | 网络开源 | 3.4.2 |
| 8 | fastjson | json工具 | 网络开源 | 1.2.83 |
| 9 | activiti | 工作流 | 网络开源 | 7.1.0.M5 |
| 10 | datax | 数据同步工具 | 网络开源 | v202303 |
| 11 | xxl-job | 任务调度 | 网络开源 | 2.4.0 |
| 12 | ElasticSearch | 全文检索 | 网络开源 | 7.6.2 |
| 13 | poi-tl | word模板引擎 | 网络开源 | 1.10.0 |
| 14 | aspose-words | word转pdf | 网络开源 | 21.11 |

#### 2.1.5.4第三方软件使用情况

本项目中的第三方软件是一个相对性概念，即除本项目软件开发单位以外开发的、系统应用程序运行过程中使用的相关软件。主要指在应用系统运行层面所使用的软件。

| 威海市应急和招标（采购）文件论证专家库系统在用第三方软件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 插件名称 | 用途 | 在用版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 |
| 1 | CA厂商驱动 | 识别CA加密锁设备 | 天威诚信 | 天威windows版 |
| 2 | 安装包 | 系统安装包打包工具 | 网络开源 | iss打包工具 |
| 3 | 本地库 | 驻留于运行客户应用程序的机器的数据库 | 网络开源 | access数据库 |
| 4 | 界面库 | 程序风格界面设计等 | 网络开源 | MFC+Xtp+BCG |
| 5 | 自动更新工具 | 自动更新工具 | 网络开源 | windows版本工具 |
| 6 | 加密解密库 | 系统文件加密解密 | 网络开源 | windows版openss |
| 7 | json解析工具 | json解析工具 | 网络开源 | rapidjson |
| 8 | 消息传输 | 消息传输 | 网络开源 | ICE |
| 9 | 名单打印工具 | 专家名单解密打印 | 网络开源 | Grid++ |
| 10 | TTS文字转语音 | 自动汇总项目信息形成短信文字 | 网络开源 | Windows语音包 |
| 11 | 语音卡外呼 | 语音卡外呼 |  | windows版三汇语音卡 |

#### 2.1.5.5接口对接情况

应急和招标（采购）文件论证专家库系统目前已对接威海市国有企业阳光采购电子化服务平台，通过接口进行项目信息、专家名单信息的交互。

#### 2.1.5.6系统密码建设情况

应急和招标（采购）文件论证专家库系统主要在用户身份鉴别信息、日志记录、访问控制信息、重要程序或文件、重要信息资源敏感标记等方面应用了密码技术进行安全防护，目前系统加密方式有aes，sha256，md5，均为国外密码算法。

### 2.1.6威海市政府采购电子交易系统现状

威海市政府采购电子交易系统已实现政府采购全流程电子交易。系统已实现全主体、业务电子化、无纸化，工作人员、采购人、社会代理机构、专家等各方交易主体已能熟练使用本系统，威海市与下属各区县社会代理机构经过系统推广及业务培训后，均能熟练使用系统并习惯在系统中进行业务操作。

#### 2.1.6.1系统部署基本情况

威海市政府采购电子交易系统拥有16个服务器及IP地址（其中11台服务器目前部署程序并运行，1台跳板机，4台测试服务器），分别对应EPS-WEB节点、CMS、中招前置机、EPS主从库和reids等组件。详见如下：

| 序号 | 虚拟机名称 | 服务内容 | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wh_ggzyjy_centos7.6_199_155 | 测试环境数据库 | 192.168.199.155 |
| 2 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_9 | 正式redis | 172.29.38.9 |
| 3 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_8 | 正式数据库备库 | 172.29.38.8 |
| 4 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_7 | 正式数据库主库 | 172.29.38.7 |
| 5 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_6 | 中招前置机服务 | 172.29.38.6 |
| 6 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_5 | WEB应用接口服务 | 172.29.38.5 |
| 7 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_4 | 正式环境WEB交易应用节点2、游客系统应用 | 172.29.38.4 |
| 8 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_2 | 跳板机 | 172.29.38.2 |
| 9 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_15 | 正式环境WEB交易应用节点1 | 172.29.38.15 |
| 10 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_14 | 测试服务器迁移用 | 172.29.38.14 |
| 11 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_13 | 测试服务器迁移用 | 172.29.38.13 |
| 12 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_12 | 测试服务器迁移用 | 172.29.38.12 |
| 13 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_11 | 测试服务器迁移用 | 172.29.38.11 |
| 14 | wh_ggzy_euler22_03sp1_38_10 | 游客系统数据库及中招系统数据库 | 172.29.38.10 |
| 15 | ggzyjyzx_win2008r2_64_199_71 | 测试系统跳板机 | 192.168.199.71 |
| 16 | ggzyjyzx_centos6.6_64_199_69 | 测试环境应用 | 192.168.199.69 |

#### 2.1.6.2服务器云资源情况

电子交易系统部署在威海大数据的云服务器上，需要考虑到服务器的CPU、内存、磁盘空间、网络带宽等因素。同时，还需要对服务器资源使用情况进行监控和管理，以确保服务器资源的合理利用，提高资源利用率。资源情况如下：

| 环境 | 服务器IP | 操作系统 | 服务 | CPU | 内存 | 磁盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 172.29.38.2 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 跳板机 | 8 | 32G | 磁盘0：100G+500G |
| 正式 环境 | 172.29.38.4 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 采购系统 | 16 | 32G | xvda：80G+800G |
|  | 172.29.38.5 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | WEB应用接口服务 | 8 | 16G | vda：80G / vdb：500G |
|  | 172.29.38.6 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 中招前置机服务 | 4 | 8G | vda：80G / vdb：500G |
|  | 172.29.38.7 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 采购系统数据库(mysql主） | 16 | 32G | xvda：80G xvde：1100G |
|  | 172.29.38.8 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 采购系统数据库（mysql从） | 16 | 32G | vda：80G / vdb：500G |
|  | 172.29.38.9 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | redis | 8 | 16G | xvda：80G / xvde：500G |
|  | 172.29.38.10 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 游客系统数据库及中招系统数据库 | 16 | 32G | xvda：80G / xvde：800G |
| 测试 环境 | 192.168.199.155 | CentOS 7.6 | 数据（mysql） | 4 | 8G | xvda：80G |
|  | 192.168.199.69 | CentOS 6.6 | 采购系统/采购接口/nginx/redis/数据（mysql） | 16 | 16G | xvda：100G |
| 其他 | 172.29.38.11 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 测试服务 | 16 | 16G | xvda：100G / xvde：500G |
|  | 172.29.38.12 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 测试服务 | 16 | 8G | xvda：80G / xvd：500G |
|  | 172.29.38.13 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 测试服务 | 16 | 16G | xvda：100G |
|  | 172.29.38.14 | 华为欧拉openEuler 22.03 LTS SP2 | 测试服务 | 16 | 8G | xvda：50G |
|  | nas.weihai.cn: /vcfs/vcfs/ggzyjy |  |  |  |  |  |

#### 2.1.6.3中间件使用情况

中间件在服务器应用程序和数据库之间提供通信和协调功能。并负责连接服务器应用程序和数据库及提供数据访问和存储功能。这有助于简化服务器应用程序的开发，提高系统的可靠性和可维护性。使用情况如下：

| 服务器IP | 中间件 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 172.29.38.4 | tomcat | 7.109 |
|  | tomcat | 7.109 |
| 172.29.38.5 | tomcat | 7.109 |
| 172.29.38.6 | tomcat | 9.0.83 |
|  | MYSQL | 8.0.35 |
| 172.29.38.7 | mysql | 5.7.44 |
| 172.29.38.8 | mysql | 5.7.44 |
| 172.29.38.9 | redis | 3.2.4 |
| 172.29.38.10 | mysql | 5.7.44 |
| 172.29.38.15 | nginx tomcat | 1.25.2 7.109 |

#### 2.1.6.4第三方软件使用情况

威海市政府采购电子交易系统使用第三方软件如下

（1）点聚签章插件

（2）cfca

（3）在线音视频控件

#### 2.1.6.5接口对接情况

威海市政府采购电子交易系统与其它系统对接如下

（1）一网通办

（2）服务平台（场地、公告）

（3）市网对接（公告推送）

（4）保证金

（5）省区块链系统对接

（6）省政府采购信息公开平台对接

（7）中招接口对接

（8）监管系统对接

（9）手机扫码接口（登录、签章、获取公钥及印章列表、加密、解密）

（10）省远程异地调度系统

#### 2.1.6.6系统密码建设情况

威海市政府采购电子交易系统的密码采用MD5加密格式存储，保障用户密码的安全可靠。即使数据被攻击者获取也无法从中破解出用户的密码，也无法伪造登录请求通过验证；劫持用户的请求数据，也无法破解出用户的密码。通过安全的密码编码技术和科学的密码政策确保平台交易安全可靠。

## 2.2需求分析

### 2.2.1系统兼容国产化需求

威海市公共资源交易中心各信息系统兼容适配国产化的升级改造，应在不影响用户正常使用系统的基础上进行，因此适配与迁移应按照“双轨并行、试点突破、符合实际、有效验证”的战略要求，将业务应用系统的功能平滑移植到国产化环境下。本次系统兼容国产化升级改造，应从基础软硬件、操作系统、数据库、中间件、第三方软件、平台接口等方面均实现国产化，是一个系统的、整体性的工作。在基础硬件方面，需要重新申请一套国产操作系统的云资源，数据库全部采用政务云平台提供的国产版本或国产网络开源版本；在用户使用层应用程序方面，现行系统的子系统下所有功能模块达到能够同时在windows操作系统及国产化操作系统上进行使用，并与原应用系统无任何差异，同时系统可兼容国产主流浏览器，系统使用的第三方软件使用国产化兼容版本；在系统对接方面，已对接完成的接口全部进行国产化兼容。

### 2.2.2系统密码应用需求

依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，充分考虑国家法律法规、行业规范等政策需求，积极响应国家号召，促进信息系统建设与信息安全可控发展，要将系统中已采用的国外密码技术替换为国产密码技术进行加密保护。

### 2.2.3数据及业务连续性需求

系统兼容国产化项目建设过程中，需要将原系统数据迁移至国产服务器中，如何在整个数据迁移操作过程中，保证数据的安全性是一项不小的挑战。除了考虑在迁移前必要的数据备份外，还要考虑清楚迁移过程中数据增量问题，以及出现异常问题后的安全回退等。

除此以外，保证系统业务连续性要求是迁移项目的根本要求之一。如果迁移涉及设备量大、系统复杂，应制定合理的系统停机时间，允许的停机时间窗口不足以完成所有系统一次性迁移，则需要分批次迁移，且控制每批次的迁移量，使得每批次的停机时间窗口满足单位的业务连续性要求。

### 2.2.4系统安全需求

系统在进行兼容国产化升级改造时，要满足三级等保测评要求，同时还需进一步升级安全性，提高其可靠性，并对使用信息进行严格的权限管理。

### 2.2.5 系统升级改造需求

本项目建设，需在现运行的威海市建设工程电子交易系统、威海市公共资源交易电子服务系统、威海市自然资源电子交易系统软硬件及网络环境基础上开发部署。

1.威海市建设工程电子交易系统缺少合同变更功能模块，需要按照要求增加；

2.威海市建设工程电子交易系统缺少招标计划功能模块，需要按照要求增加；

3.目前威海市建设工程电子交易系统中尚未涵盖权益类项目，需要按照《关于印发《威海市权益类公共资源交易服务流程》的通知》（威发改发〔2022〕344号）要求，在通用子系统中新增权益类项目招投标；

4.威海市自然资源电子交易系统缺少异议投诉功能模块，需要按照要求增加；

5.威海市自然资源电子交易系统缺少电子档案功能模块，需要按照要求增加；

6.为有效降低现场投标、开标带来的人员聚集风险，同时降低企业交易成本，威海市一网通办子系统增加交易主体登陆网上开标大厅入口，各交易主体均可登入线上开标大厅，实时观看交易开标室现场交易情况；

7.威海市公共资源交易电子服务系统完成数据对接，按省里规范要求，与威海市建设工程电子交易系统、省工程数据汇聚平台实现接口对接；

8.在实际业务中，市场主体办理招投标业务时，招标机构需要企业出示企业的营业执照来确认企业的真实身份。因此，企业在使用电子营业执照时，也需要验证其真实身份，基于电子营业执照的防伪、防篡改、防抵赖特性，可以有效核验企业和真实性、有效性，同时对持电子营业执照的办事人授权完成核验。与纸质营业执照相比，通过电子营业执照验证企业的身份更加可信，且防伪性更高；

9. 通过建设服务系统交易进场登记功能，进行页面开发，增加人员等信息录入口，将原有分散的、纸质的登记受理工作进行集中受理，可登记开评标现场进场相关人员信息等。

10.建设专用于专家抽取登记的栏目，代理机构工作人员在抽取专家前，在系统中填报抽取信息及招标人（采购人）信息，审核通过后形成专家抽取登记表，并自动归档，形成见证档案。

11.威海市公共资源交易电子服务系统对接山东通，实现威海市公共资源交易电子服务系统管理平台在爱山东登录使用。

# 第三章 项目建设内容

## 3.1系统兼容适配工作建设内容

### 3.1.1总体建设思路

威海市公共资源交易中心各信息系统目前从开发环境到运行环境，全部属于国外产品。本次系统进行国产化兼容适配，分别从基础设施层、数据依托层、应用支撑层、应用系统层、平台展现层进行国产化。主要国产化内容涉及基础软硬件、操作系统、数据库、中间件、第三方软件、应用系统模块、平台接口、密码建设等。总体思路为：

1.重新申请一套国产操作系统服务器进行环境部署；

2.依托国产数据库进行开发和部署，并将涉及的中间件、第三方软件进行国产化兼容；

3.将后台业务应用系统的功能、平台接口、密码建设平滑迁移适配到国产化服务器环境下，并根据迁移后的完整内容，修改调整代码层、数据库表结构、字段等，达到与原应用系统无任何差异；

4.过渡期结束后，将现行服务器数据迁移至国产操作系统的服务器上，停止原windows服务器。

### 3.1.2建设原则

#### 3.1.2.1统筹规划，统一标准

按照国家电子政务网络应用和机关单位对系统建设相关规划、标准及要求，在统筹规划、统一标准的原则下进行系统兼容适配工作。结合系统应用实际，合理规划项目建设的顶层架构，形成统一规范的应用标准体系。确保系统适配、迁移的规范性、延续性和连贯性。

#### 3.1.2.2立足当前，兼顾长远

从威海市公共资源交易中心各信息系统应用实际出发，以需求为导向，长远目标与近期目标相结合，在保证现有其他系统平台构架及运行使用的基础上进行新建或者适配，既充分满足当前的应用需要，又要有前瞻性，留有扩展余地。本项目建设要全面、通盘考虑后续发展，通过项目的建设，促进公共资源工作规范化、科学化和工作效率提高。

#### 3.1.2.3先进实用

采用先进、成熟的技术，使系统迁移、适配后既有较好的先进性和较长的生命周期，又经济实用，具有较好的性能价格比。要同步实施系统安全体系建设，为系统的可靠运行提供安全保证，符合国家电子政务建设的相关要求。

#### 3.1.2.4成熟可靠的体系架构

威海市公共资源交易中心各信息系统兼容适配项目建设宜采用成熟、稳定的技术框架，支持容器化、虚拟化方式部署，为后续智能化、可视化运维提供了强力保障，采用了支持分布式部署的技术及架构，运用缓存提升平台性能及面对作业调度的并发压力，采用消息中间件来解决业务功能的耦合，使单一功能的数据可以进行数据切片。采用分库分表方式应对存量数据在环境中对QPS的及时性响应要求，形成了在接入层之下到IAAS层之上的大中台结构。

#### 3.1.2.5灵活的部署模式

系统支持集中式、分布式部署等多种部署方式，支持用户进行横向、纵向的弹性扩展和平滑迁移，满足不同规模用户不同时期的建设需求；支持集群化部署模式，可应对大规模并发访问，为系统稳定高效的运行提供有力保障。

#### 3.1.2.6严密的安全防护设计

系统建设符合等保三级的安全要求，采取安全域划分、密级管理、访问控制、三员分立（即系统管理员、保密管理员、安全审计员）、日志管理、重鉴别和防入侵等安全设计；支持硬件加固、数据加密、CA认证、生理特征强身份认证（指纹）等安全手段。

#### 3.1.2.7全面的国产化支持

威海市公共资源交易中心各信息系统全面支持国产化，包括服务器、操作系统、数据库、中间件、第三方软件、系统应用、接口等。

### 3.1.3系统兼容国产化建设

本次系统兼容适配项目，应从基础软硬件、操作系统、数据库、中间件、第三方软件、应用系统模块、平台接口等方面均实现国产化，是一个系统的、整体性的工作。建设完成后，应达到以下目标：

1.系统部署使用国产化服务器、操作系统及数据库，均由大数据（政务云）统一提供；

2.中间件适配国产操作系统，可使用大数据（政务云）统一提供或网络开源版本；

3.用户使用层应用系统同时在windows操作系统及国产操作系统上使用；网页功能兼容国产主流浏览器并支持系统在非IE内核浏览器上的页面正常显示、功能稳定运行；

4.第三方软件使用适配国产操作系统的网络开源版本；

5.已对接接口适配国产操作系统；

6.国产化服务器部署完成后，完成现有服务器全部数据的迁移，并保证数据的正确性和准确性，同时在割接过程中尽量在最短时间完成，减少停机消耗和等待时间。

### 3.1.4国产密码建设

依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，以威海市公共资源交易中心各信息系统为应用场景，运用密码技术作为信息安全的核心，对政务信息化数字资产进行密码保护。针对招投标全流程数据的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面，提供保障网络与信息安全最有效、最可靠、最经济的关键核心技术，确保数字资产的机密性、完整性、真实性和不可否认性。对威海市公共资源交易中心各信息系统内的数据信息安全防御做到事前防御、事中控制及事后审计，真正做到从数据产生到招投标全流程工作过程中进行数据加密防范。

### 3.1.5数据迁移

本次系统进行国产化兼容适配，需要重新申请一套国产操作系统服务器进行适配，适配完成后将现行系统所产生的数据库、结构化数据、非结构化数据、数据表单等，均需迁移至国产服务器。

### 3.1.6系统安全性建设

威海市公共资源交易中心各信息系统在进行兼容国产化升级改造时，要满足三级等保测评要求，同时还需进一步升级安全性，提高其可靠性，并对使用信息进行严格的权限管理。

## 3.2系统升级改造工作建设内容

### 3.2.1威海市建设工程电子交易系统

#### 3.2.1.1新增合同变更功能

新增【合同变更】功能模块，由招标代理或招标人发起变更、上传变更附件，并通过服务平台进行公示。

#### 3.2.1.2新增招标计划功能

新增【招标计划】功能模块，由招标人或招标代理机构在线填写招标计划，并通过服务平台进行公示。招标代理机构发布项目招标公告时，系统判断招标计划是否发布超过30日，如不足30日或无招标计划，需上传招标人出具带公章的有关情况说明。

#### 3.2.1.3新增权益类项目交易流程

按照《关于印发《威海市权益类公共资源交易服务流程》的通知》（威发改发〔2022〕344号）要求，在威海市建设工程电子交易系统通用子系统中新增权益类项目招投标。

### 3.2.2威海市公共资源交易电子服务系统

#### 3.2.2.1建设网上开标大厅

搭建我市网上开标大厅，为各交易主体提供登陆入口，借助一网通办系统实现实时在线直播开标室内的开标情况；

#### 3.2.2.2威海市工程数据汇聚对接省数据汇聚平台

威海市工程数据汇聚对接省数据汇聚平台，通过威海市服务系统获取工程系统交易数据信息，借助省统一对接接口，按省规范要求汇聚威海市工程领域交易数据至省汇聚平台；

#### 3.2.2.3增加电子营业执照扫码登录

电子服务系统增加电子营业执照扫码登录，在服务系统一网通办登陆界面增加电子营业执照扫码登陆系统的入口，通过营业执照小程序的交互接口，实时校验该主体的唯一性，实现凭借电子营业执照登陆威海市服务系统的功能，使得用户主体不再需要办理各种各样式的介质来登陆服务系统，交易主体可以使用电子营业执照小程序直接扫描页面上的二维码登入或注册威海市一网通办系统，交易中心可通过电子营业执照确认企业身份的真实有效性、方便地获取企业的相关信息。

#### 3.2.2.4交易进场登记

通过建设服务系统交易进场登记功能，将原有分散的、纸质的登记受理工作进行集中受理，使用指定栏目功能在线对各类资源进行统一的管理，优化办事流程，推进交易全过程电子化。

#### 3.2.2.5专家抽取登记

建设专用于专家抽取登记的栏目，代理机构工作人员在抽取专家前，在系统中填报抽取信息及招标人（采购人）信息，审核通过后形成专家抽取登记表，并自动归档，形成见证档案。

#### 3.2.2.6与山东通对接

通过与山东通的接口对接，实现服务系统管理端可在山东通接入并办公使用。

### 3.2.3威海市自然资源电子交易系统

#### 3.2.3.1增加异议投诉功能

#### 在威海市自然资源电子交易系统增设异议投诉功能栏目，相关竞买人可针对交易过程中的任一环节提出异议与投诉。异议投诉流程依照《威海市公共资源交易异议投诉处理办法》执行，处理结果能及时反馈相关竞买人。

#### 3.2.3.2增加电子档案功能

在威海市自然资源电子交易系统增设电子档案功能，通过对交易环节全过程的相关文件信息进行收集归档，最后由交易中心进行在线整理，并提供档案调阅、下载等标准接口。

# 第四章 项目设计方案

## 4.1总体架构和技术路线

系统架构与原系统保持一致，遵循“高内聚，低耦合”的原则，分为五层架构。

平台展现层：交易系统作为向外界直观展示各种招投标交易相关信息的媒介，兼容多种主流浏览器和移动终端应用。通过平台展现层把威海市公共资源交易的业务，针对不同的用户角色用个性化的界面加以展现，对外提供各种信息的展示查询服务。

应用系统层：应用系统层是前端平台展现层和整个后台业务系统的总集合，主要由威海市公共资源电子交易系统、投标保证金缴纳子系统、电子（远程）开评标子系统3个子系统以及CA认证模块、投标文件制作工具客户端组成，各子系统、功能模块之间相对独立，数据互联共享。

应用支撑层：主要为上层应用系统的开发、部署、运行提供支撑服务，对各子系统和功能模块进行统一支持，以缩短系统定制和集成周期，降低系统建设的复杂度，提高可靠性和运行效率。主要由数字证书身份信息认证、搜索引擎、报表工具、工作流程设计和数据交换等部分组成。

数据依托层：数据层是交易系统各类数据资源的依托载体，主要依托于主体信息库、信用信息库、交易信息库、监管信息库，进行数据访问、数据回传和数据存储服务。

基础设施层：主要由机房、应用服务器、网络基础设施和系统软硬件组成，承担着为电子交易系统提供计算、存储、传输和交换等职责。基础设施层建设必须满足大流量、高并发处理的要求，以及多种数据类型存储、分析、挖掘等需求。

## 4.2系统拓扑图

## 4.3系统兼容适配工作应用系统设计

### 4.3.1应用系统设计（威海市自然资源电子交易系统）

#### 4.3.1.1多浏览器兼容

##### 4.3.1.1.1系统多浏览器兼容

由三方CA公司提供多浏览器改造方案，依据CA的兼容方案针对自然资源电子交易系统进行兼容改造。

        - 1）多浏览器页面兼容性改造

将系统所有前台页面进行兼容改造，对前端css、js、html进行兼容性写法改造，对前端组件重新兼容开发，对前后台交互数据标准重新开发，对部分页面交互重新设计。

        - 2）ActiveX控件兼容

CA认证、PDF版式文档均需要ActiveX控件支持。因而，由三方CA公司提供多浏览器兼容方案，系统承建方进行系统的兼容、改造，通过与三方组件对接实现多浏览器系统登录。

        - 3）相关插件升级

          - iWebOA插件

将原先客户终端的iWebOA插件进行兼容改造，采用C++重新编写客户端程序，采用对应的内核重新编译，将iWebOA插件模式升级为iWebNet模式。

          - PDF插件

现有系统使用的版式文件为PDF格式，采用的是ActiveX组件，只能在IE浏览器使用；本项目目标兼容多浏览器，实现版式文件在线阅读、验证版式文件有效性，进行前台版式文件阅读器兼容改造工作。

          - office在线编辑插件

系统在公告、公示的制作环节涉及word、excel的在线编辑，需office在线编辑插件的支持；本次兼容需使用NTKO软航控件兼容多浏览器插件，依据系统参数进行配置、改造。

          - 大文件上传插件

系统涉及大文件的上传操作，本次项目需对大文件上传插件进行改造，使其兼容普通上传控件，保证其在多浏览器环境中的兼容性。

        - 4）CA应用方式对比分析

CA公司文档评审、沟通对接，包括：文档评审、沟通Demo、控件评审、测试，CA代码对接、测试、开发。

涉及子系统：

自然资源电子交易系统：国有建设用地使用权类业务管理、矿业权和海域使用权业务管理、电子竞价、代理机构网上办事、受让人办事系统、综合管理子系统；

- 传统ie方式

- 多浏览器方式

###### 4.3.1.1.2全面兼容测试

为了保障迁移后系统操作的流畅度，需对兼容后的系统进行全面兼容测试，对比兼容前后应用服务的特性功能是否几乎相同，并根据性能审核和健康检查的结果动态调整资源分配。

相关人员密切合作，尽早完成软件缺陷的发现和修复工作，确保业务系统的高质量、高性能、高可靠性。

目前全面兼容测试设计主要承载以下功能：功能测试和软件性能测试。分别描述如下：

| 功能测试 | 功能测试是基于项目功能需求，从用户角度来进行功能验证，以确认每个功能是否能在多浏览器中正常使用，是否实现功能要求。功能测试一般可归纳为界面、数据、操作、逻辑、接口几个方面。 |
| --- | --- |
| 性能测试 | 测试软件性能，包括负载测试、压力测试、疲劳测试、大数据量测试、故障定位以及协助性能调优。 |

        - 1）功能测试

          - 测试设计

测试设计是对测试需求的分析和细化，是做好测试用例的前提，根据本期建设项目各软件系统涉及的功能，可以分成三大设计类型：流程类测试设计、状态类测试设计、功能点类测试设计。

          - 测试用例

测试用例是测试执行的依据，使用测试管理工具进行用例设计和管理：

（1）测试用例主要包含以下要素：

用例名称：是用例执行操作的简要描述；

用例编号：是测试用例的唯一编号；

用例设计者：注明用例的作者；

前置条件：指的是测试用例执行的前置条件包括用户权限配置数据；

用例状态：跟踪用例从新建、评审、执行的过程状态；

优先级：表明测试用例执行时的优先顺序，对关键、核心测试用例应给予优先测试；

需求编号：标识用例和需求的追溯关系；

质量特性：用例测试内容所涉及的质量特性；

用例步骤：用例执行的步骤顺序；

用例描述：描述操作步骤和测试数据；

预期结果：根据用例描述执行预期产生的结果；

（2）测试用例规范要求：

用例目录：根据系统的菜单结构进行逐层分解，目录分解到系统中菜单或导航中的末级节点，给对应的末级节点设计测试用例；

用例包括两个部分：功能点测试和场景测试；

（3）功能点测试说明：

验证来源于其它模块（环节）的数据或和用户权限关联的数据信息是否正确；

界面各组件测试常规测试：各种校验、提示信息、界面布局；

验证界面下拉框、选择框、通用帮助框数据来源及内容是否正确；

重点业务逻辑（规则）要进行提取，重点设计用例；

按钮功能验证：可以从三种预期结果进行验证；

a)按钮操作后是否到达预期页面

b）通过数据库对应表中的结果验证

c）利用使用该结果的关联模块（功能）验证

（4）场景测试说明：

场景测试的重点是结合数据流向和业务实际对有各种可能分支的情况进行场景规划和分解，要考虑正常测试场景和特殊测试场景；

场景测试用例步骤中可以拷贝该场景用到的已测试过的功能点，并进行简化，重点关注功能点在场景出体现的功能以及与其它功能点的交互和影响；

场景测试必须是可以连续执行的用例；

（5）测试用例执行结来评价标准：

每一步骤的实际结果与预期结果一致为通过；

每一步骤的实际结果与预期结果不一致为不通过；

          - 测试执行

按照测试用例依赖关系及优先级，使用测试管理工具规划并执行测试任务，保留真实的测试执行过程记录。按照测试用例执行步骤进行执行，填写测试实际执行结果。对于执行不通过的步骤按照缺陷录入规范填写缺陷记录。

          - 测试结果评估

软件测试结论要客观描述系统测试现况，描述清晰，用数据支撑结论。

测试通过准则：

软件需求分析说明书中定义的功能已全部实现；

核心测试用例通过率100%；

软件系统没有严重程度为关键、严重的缺陷，存在平均及较轻缺陷不影响功能实现，用户可正常使用系统。

        - 2）性能测试

          - 技术要求

系统应提供7*24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天。

系统性能要求：

| 系统性能指标 | 参考值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 并发用户数 | 80 | 同时满足800人的在线用户请求 |
| 常规操作请求的响应时间 | 不大于3S | 平均响应时间要求 |
| 图形操作请求的响应时间 | 不大于5s | 平均响应时间要求 |

          - 测试内容

测试各系统的性能是否符合预期的要求，从而保证各系统快速稳定的运行。通过仿真模拟大量用户在一段时间内集中进行业务操作，以检验业务系统运营服务能力和运行支撑平台的资源利用情况，及时发现系统是否存在性能瓶颈,并釆取相应解决措施，同时对整体服务情况进行预测和评估。

性能测试必需包括负载和压力测试。通过负载测试，可以了解正常工作状态下，系统的工作情况和数据的交互过程；通过压力测试，可以了解系统在较大的负荷下的工作状态，为将来系统的工作情况做出预测，并找出系统中的性能瓶颈或性能弱点。

          - 性能测试介绍

- 性能测试简介

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。负载测试和压力测试都属于性能测试，两者可以结合进行。通过负载测试，确定在各种工作负载下系统的性能，目标是测试当负载逐渐增加时，系统各项性能指标的变化情况。压力测试是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。

本次性能测试的目的是测试各业务系统的性能是否符合预期的要求，从而保证各系统快速稳定的运行。通过仿真模拟大量用户在一段时间内集中进行业务操作，以检验业务系统运营服务能力和运行支撑平台的资源利用情况，及时发现系统是否存在性能瓶颈，并采取相应解决措施，同时对整体服务情况进行预测和评

- 性能测试类型

本次性能测试主要从以下3个方面进行：

（1）负载测试

负载测试是一种主要为了测试软件系统是否达到需求文档设计的目标，譬如软件在一定时期内，最大支持多少并发用户数，软件请求出错率，测试的主要是软件系统的性能。按照项目说明中的要求，本系统需要同时满足800人的在线用户请求，并且在并发80时，常规操作请求的平均响应时间不大于3秒，图形操作请求的平均响应时间不大于5秒。通过负载测试，可以了解正常工作状态下，系统的工作情况和数据的交互过程。

（2）压力测试

压力测试主要是为了测试硬件系统是否达到需求文档设计的性能目标，譬如在一定时期内，系统的CPU利用率，内存使用率，磁盘I/O吞吐率，网络吞吐量。通过压力测试，可以了解系统在较大的负荷下的工作状态，为将来系统的工作情况做出预测，并找出系统中的性能瓶颈或性能弱点。

（3）可靠性测试

可靠性测试是指给系统加载一定业务压力的情况下，使系统运行一段时间，以此检测系统是否稳定。可靠性测试的目的是验证是否支持长期稳定的运行，关注点是稳定，不需要给系统太大的压力，只要系统能够长期处于一个稳定的状态就可以。

- 应用系统指标

（1）在线用户

用户通过客户端与应用程序进行交互，用户对应用程序发送请求，这时用户的会话处于活动状态，这些用户就是“在线用户”。在线用户仅仅是指用户的会话处于活动状态，并不一定会跟服务器进行交互。

（2）并发用户

并发用户是指多个人同时进行某一个业务交易的动作行为，多个人同时访问应用服务器。并发用户会对服务器进行交互，对服务器产生压力。所以在调研并发用户时需要根据实际用户对业务操作的行为模式进行调研。

（3）TPS

TPS(TransactionPerSecond)即系统每秒处理的事务数。它是衡量系统处理能力的重要指标。事务是指做某件事情的操作。TPS的计算一般是通过的事务数除以时间，单位是秒。例如：一个系统在1秒钟时间里能够处理100个用户登录,那该系统登录事务的TPS就是100。

（4）响应时间

性能测试里的响应时间是指从请求发出开始，到用户接收到最后一个字节数据结束。该响应时间不包括客户端页面呈现的时间。在性能测试中是通过事务函数来完成对响应时间的统计，事务是指做某件事情的操作，事务函数会记录开始做这件事情和该事情做完之间的时间差，使用TransactionResponseTime这个词来说明，也称事务响应时间。例如，系统登录时从点击登录按钮，到用户成功登录系统，总耗时1秒，那么登录操作的响应时间就是1秒。

（5）服务器资源占用

在性能测试中，需要监控各种服务器的资源占用情况，常常需要监控的服务器指标包括CPU占用、内存使用、磁盘IO、网络流量。在性能测试中，服务器资源的占用越低，说明系统越优秀。

        - 3）兼容验证

在经过改造后，需要对系统进行全面的兼容验证工作，主要包括：

- 兼容性验证

由于系统进行了组件和支持办公套件的兼容改造，与之相关的应用功能在读取数据、使用组件都会发生变化，系统功能兼容性验证显得尤为重要。

- 性能验证

系统各功能模块的实际性能表现，是给与用户最为直观的感受体验，系统的卡顿会导致客户是去使用系统的耐心，这也违背了信息化系统存在的必要性。在兼容迁移后，需要进行压力测试，对用户登录、表单打开、流程发送诸多环节进行全面的性能测试及验证，针对性能验证结果，给与必要的硬件配置提升及性能调优工作。

#### 4.3.1.2国产化兼容

##### 4.3.1.2.1客户端兼容

        - 1）国产化兼容技术方案（环境兼容）

威海市自然资源电子交易系统的国产化兼容，系统的客户终端需要使用国产化客户端。其中台式终端和便携式终端可预装国产化操作系统，实际选取的终端类型以当地采购目录中选定的国产化终端为准。

原系统运行环境因终端的变化，将从芯片、操作系统、浏览器多方面开始具体的改造工作。

          - 芯片兼容

            - 现状分析

现在的威海市自然资源电子交易系统客户端所采用的CPU芯片是基于x86架构的Intel芯片，由国外公司研发，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的安全使用。

            - 改造内容

在客户终端使用并兼容国产化芯片。

            - 兼容目标

本次芯片兼容改造完成后，通过端到端的芯片组加速，快速响应业务需求，满足关键业务的弹性增长需求，提升用户使用体验。

          - 操作系统兼容

客户终端采用国产化桌面操作系统环境。

            - 现状分析

现客户端服务器操作系统均采用Windows、CentOS操作系统，Windows操作系统是由国外公司研发，而CentOS操作系统是免费的开源操作系统，均不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的安全使用。

            - 改造内容

在客户终端使用并兼容国产化桌面操作系统。

            - 兼容目标

本次操作系统兼容改造，针对关键业务和数据负载提供高可靠、易管理架构，提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具，同时，集成了多种易用的编译器并支持众多开发语言，在安全上进行了加强，确保关键应用能安全、稳定的对外提供服务。

          - 浏览器兼容

浏览器是核心基础软件的关键一环，是几乎所有网络信息系统的终端入口和访问平台，也是信创环境的重要组成部分。目前，通用浏览器存在的问题主要包括：不支持国产密码算法及我国密码的相关标准规范；不支持我国的SSL网络安全协议；不支持我国网络信任体系；未全面支持信创芯片及操作系统。

威海市自然资源电子交易系统主体均是采用微软IE浏览器实现访问登录，IE浏览器中包含ActiveX控件，也称为插件程序，它们会允许播放动画或帮助执行任务。在公共资源业务操作过程中，如CA登录认证、OFD版式文档、CAD文件预览均需要ActiveX控件支持。

本次兼容改造可使用免费国产化安全浏览器，系统需要全面兼容该类型浏览器，同时对原采用Activex实现的功能全部通过国产化技术路线实现。现将系统兼容主流的国产化浏览器，包括但不仅限于红莲花安全浏览器、火狐浏览器等国产化浏览器。

浏览器兼容主要涉及以下6部分工作：

            - 前台页面H5兼容

              - 现状分析

原系统建设基于IE浏览器，采用国产化浏览器后，需要将所有功能页面进行修改和测试。

造成该问题的原因是因为早期浏览器诞生的时候并没有严格的标准，在建立了W3C标准后，部分浏览器也并没有抛弃私有的API，导致不同的浏览器对相同的前端代码存在不兼容或者错误的解释。具体的表现就是部分页面会出现脚本错误，页面变形问题。

b）改造内容

本次将兼容多种主流免费的国产化浏览器，并进行完整的功能、性能测试。所有html/js/css前台代码和前端控件改造也将在符合H5/ES6/CSS3标准的前提下进行。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，不仅可以优化浏览器兼容性问题，完成与红莲花浏览器、火狐浏览器等主流国产浏览器的兼容，同时因为采用统一的W3C标准，提升用户使用体验。

            - iWebOA插件兼容

              - 现状分析

iWebOA插件为交易平台内的重要组件，用于文件上传、获取硬件信息、登录重要环节，采用Activex技术目前仅支持IE浏览器，存在浏览器兼容问题，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的正常使用。

              - 改造内容

将原先客户终端的iWebOA插件兼容改造，采用C++重新编写客户端程序，在本次兼容的国产化终端下，采用对应的内核重新编译，使iWebOA插件兼容国产化浏览器。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，系统支持国产化浏览器的用户登录身份认知功能，用户可以在国产化环境使用国产化浏览器进行CA登录、完成文件上传、硬件信息采集功能。

            - 大文件上传插件兼容

              - 现状分析

当前大文件上传插件和iWebOA类似，存在浏览器兼容问题且无法支持国产化平台，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的正常使用。

              - 改造内容

将客户终端的大文件上传插件兼容使用百度WebUploader插件。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，可以采用大文件分片并发上传，提高了文件上传效率，提升用户使用体验。

            - CA插件兼容

CA的兼容由当地原CA机构完成，系统承建方将CA的国产化兼容启动包与系统进行兼容、集成。（详细的兼容内容见章节“数字证书兼容”）

            - 富文本编辑器兼容

              - 现状分析

当前富文本编辑器eWebEditor无法使用word上传、图片粘贴功能，且兼容性低，支持的浏览器单一，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的正常使用。

              - 改造内容

将富文本编辑器进行兼容改造，支持使用百度编辑器UEditor。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，百度编辑器UEditor插件较多，更能满足用户各种需求，且百度编辑器由于体积比较小，所占的内存空间也就非常小，减少对其他系统软件正常使用的影响，给用户提供更佳的使用体验。

          - 版式文件兼容（PDF插件）

            - 现状分析

公共资源电子交易系统涉及许多电子化文档，目前用户编辑或浏览文档的方式主要采用PDF，使用和服务都受限于外部厂商和技术，对信息资源的保密性存在安全隐患。

            - 改造内容

将原先PDF版式文件插件兼容金山WPS的国产化文档组件。

            - 兼容目标

本次版式文件兼容改造过程中，将对全流程涉及到操作版式文件的环节，全部兼容WPS组件，以确保各类交易主体能够正常使用自然资源电子交易系统。

          - 流式文件兼容（Office在线编辑插件）

            - 现状分析

系统涉及许多电子化文档，目前用户编辑或浏览文档的方式主要采用Office在线编辑插件，使用和服务都受限于外部厂商和技术，对信息资源的保密性存在安全隐患。

            - 改造内容

将现有应用系统对接兼容国产的编辑文档插件。

            - 兼容目标

本次流式文件兼容改造过程中，对接兼容金山WPS、永中Office等国产文字处理软件，可以实现国产客户端与非国产客户端环境混合使用，给用户提供更佳的使用体验。

          - 数字证书兼容

            - 现状分析

目前数字证书是一套面向windows和IE的解决方案，其中证书需遵循信创要求，不再使用RSA证书，兼容SM2证书，原CSP驱动和CA开发包为Windows环境下的DLL，无法在国产化环境运行。

            - 改造内容

本次项目需同时满足以下两种解决方案：

方式1、由已经对接的CA机构进行CA的国产化兼容改造，系统承建方对兼容后的组件进行测试，并在国产化环境中重新进行代码对接。身份认证过程中，证书采用CA机构发放的SM2证书，采用提供的USBKEY介质和身份认证网关。对于各个组件安装完毕之后，对系统需要进行全方位测试。

方式2、采用移动数字证书APP解决方案（基于中心目前对接的“爱山东”APP应用），搭载移动CA技术的APP应用，能够帮助投标企业在移动端完成数字证书的申请、续费、注销操作，无须到达现场办理，可应用于公共资源交易过程中的登录、认证场景。平台无缝衔接交易系统中的每个环节，并可与传统介质CA锁并行使用。

本次兼容改造完成后，可以使用原有的CA进行系统登录、身份认证操作；通过对接入的CA接口和相关组件进行改造，实现多CA兼容互认，解决兼容性问题，提升用户使用体验。

            - 兼容目标

        - 2）国产化兼容改造方案（业务模块）

威海市自然资源电子交易系统本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化兼容改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行兼容。

威海市自然资源电子交易系统中需要针对国产化环境兼容改造的产品功能包括：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 |  | 是否需要改造 | 改造事项 | 国密改造事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 出让地块登记 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 出让公告 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  |  | 2、 Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、 流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
|  |  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 变更公告 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  | 地块申购审查 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 地块报名查看 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 结果公示 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、CA国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | GIS地图信息 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
| 2 | 电子竞价 | 竞价规则设置 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 保留底价设置 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价LED |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价控制 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价结果确认 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 报价历史记录 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价结果同步 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
| 3 | 游客登录 | 地块详情查看 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 报价历史记录及时对外公开 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
| 4 | 土地交易竞价系统 | 地块状态 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 挂牌出价 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 发送报价 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 联合竞价限制 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价提示 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价控制 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价历史查询 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | LED投影 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价结束 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 竞价结果确认 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
| 5 | 受让人网上办事系统 | 网上报名 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上申购流程 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上获取子账号 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上交纳保证金并查询保证金到账情况 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上承诺书查看打印 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
|  |  | 网上竞买申请书查看打印 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
|  |  | 网上竞买资格确认书查看打印 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
|  |  | 网上成交确认书查看打印 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
| 6 | 综合管理子系统 | 资金管理 | 竞买保证金管理、查询、退款 | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 替换为wps office组件 |  |
|  |  | 主体管理 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 平台管理 |  | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  | 后台管理 | 组织架构管理 | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  | 模块权限管理 | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  | 工作流平台 | 是 | 1、前端页面浏览器H5适配 |  |
|  |  |  |  |  | 2、Ewebeditor替换为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |

##### 4.3.1.2.2国密算法兼容

        - 1）API接口交互

API接口兼容国密算法相关改造过程中，主要包括2大类内容：接口交互数据自身加解密传输以及验证身份机制token。

在本次兼容国密算法改造过程中，中心现有的各业务系统之间，存在大量通过API接口交互部分，交互数据本身，不能通过明文传输，需使用SM4对称加密算法进行加密传输，接收到数据后还需将加密后的数据解密后使用。

在对API交互接口兼容国密算法改造过程中，对token的生成、传输及使用也需要加密SM4对称加密算法进行加解密，以更好得对身份认证机制token进行传输。

        - 2）登录安全

交易系统涉及到交易中心工作人员、招标人、招标代理、投标人众多身份类型，不同的角色在公共资源交易活动中承担着不同的职责。每种角色身份用户登录系统拥有不同的权限及功能，故系统登录安全至关重要。公共资源交易系统兼容国密算法首要工作就是保障用户登录安全。登录过程中涉及到密码和验证码的加解密机制，原先是使用MD5加密的，在本次适用国密算法改造中，需要全部更改成国密哈希算法SM3对登录密码、验证码进行加解密。

        - 3）改造环节说明

我市交易中心信息化系统兼容国密算法涉及到的系统功能环节，可参考“国产化兼容改造方案（业务模块）”章节。

##### 4.3.1.2.3网络和通信安全兼容

网络和通信安全兼容改造主要采用硬件SSL应用交付网关（兼容国密算法）来完成。

##### 4.3.1.2.4应用支撑平台兼容

应用支撑平台，在软件系统集成和应用融合过程中扮演重要角色。

平台为各类应用提供丰富的运行支撑。可以基于平台提供的服务，快速的开发和整合各类应用，实现业务间的无缝隙整合。应用支撑平台中的每一项服务，都互相解耦，各自之间都以接口形式互相调用协作，而每一个服务本身又都是一个功能高度内聚的组件。本次国产化环境兼容改造工作，需要将应用支撑平台进行改造，主要包括：

- 通用PaaS服务层

包括开发者服务、微服务治理、数据库服务、分布式缓存服务、容器服务，其中微服务治理平台能够支持应用的服务化改造，避免单体架构应用存在的种种缺陷，最大限度促进资源的合理利用，支持用户需求的快速响应。

- 应用支撑服务层

主要支撑应用的整合，包括认证授权服务、应用管理、服务管理、消息服务、日志服务、缓存服务。

##### 4.3.1.2.5服务器端兼容

        - 1）兼容基础硬件环境

          - 国产化服务器兼容

目前威海市自然资源电子交易系统采用的部署服务器CPU芯片是基于x86架构的Intel芯片。本次将采用市大数据中心提供的国产化服务器资源进行兼容部署。

          - 国产化 CPU兼容

            - 现状分析

依托市大数据中心提供的国产化 CPU进行兼容改造。

            - 兼容内容

将现有应用系统兼容国产化芯片，基于国产化芯片不同的CPU指令集进行相关中间件、系统底层代码集的兼容改造，保证国产化环境下CPU指令的正常执行，并保证系统良好的性能。

        - 2）兼容基础软件环境

          - 国产化服务器操作系统兼容

            - 现状分析

原先服务器操作系统采用Windows和CentOS操作系统，本次将对服务器操作系统进行国产化兼容，采用国产化通用服务器操作系统。国产化系统针对关键业务和数据负载提供高可靠、易管理架构，提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具。支持多种安装方式，提供完善的系统服务和网络服务。同时，其集成了多种易用的编译器并支持众多开发语言，全面兼容国内外的软硬件厂商；在安全上进行了加强，确保关键应用能安全、稳定的对外提供服务。

            - 改造内容

本次国产化兼容改造过程中，需要将部署在Windows服务器以及CentOS服务器上的组件和代码全部改写，使其可兼容部署在国产化服务器操作系统上，并保证系统的正常运行。

          - 国产化容器中间件兼容

            - 现状分析

中间件为系统层级的软件与应用软件之间提供连接，通常采用Tomcat，然而Tomcat是属于Apache软件基金会。不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的安全使用。

            - 改造内容

支持使用国产中间件，并结合国产化软硬件环境（国产化 CPU、国产化操作系统），对现有的Nginx、Redis、RabbitMQ以及国产中间件进行兼容改造。

            - 兼容目标

系统兼容国产中间件后，需要对部署的应用进行功能性测试，验证所有功能是否达到正常使用效果。此外，国产中间件性能略逊于Tomcat，还需要进行性能测试做好性能评估。国产中间件总体架构中含有内核及底层服务、构件容器、J2EE服务、界面/工具四大部分，其中国产中间件的内核提供了底层的通信、线程、配置、时间、日志核心功能，能够为公共资源电子交易系统提供良好的支撑。

            - 兼容的国产化容器中间件

国产化容器中间件兼容国产Web服务，满足系统软件中各项功能应用与管理。

          - 国产化数据库兼容

            - 现状分析

系统成功运行，离不开数据库支撑，MySQL不支持热备份，最大的缺点是其安全系统，复杂而非标准。MySQL数据库由瑞典MYSQLAB研发，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化兼容环境中系统的安全使用。

本次公共资源交易系统国产化兼容改造，需要将原先采用的Mysql数据库迁移到国产化数据库。

            - 改造内容

              - 表结构兼容

本次改造迁移涉及诸多业务数据，系统数据库有几百至上千张数据表，字段类型涵盖字符串、日期时间、数值、布尔和大字段类型。在迁移至国产化数据库的过程中，受字段长度和页大小的限制，字段类型在国产化数据库与Mysql数据库中不一致，所以迁移的过程需要对每个系统数据库逐表核对，确保准确无误。

              - JDBC包兼容

JDBC（Java DataBase Connectivity）是Java语言用来规范客户端访问数据库的应用程序接口，提供查询修改数据库数据的方法。原先的JDBC包只适用于非国产化数据库，需要从框架底层将数据库的JDBC驱动包兼容整合，引入JDBC包后，需要对相关数据库访问逻辑进行测试，确保完全兼容。

              - 数据迁移

本次兼容工作，为保证业务的延续开展，需要将原来的数据全部迁移到国产化数据库中，但是迁移过程中会因为国产化数据库字段长度限制，单行数据只能由8000长度限制原因导致迁移失败，需对出错的字段逐一处理。

              - SQL写法修改

现行的数据库迁移到国产化数据库需要对现有的SQL写法进行全盘检查并改写兼容，其中在处理时间和使用函数上，需要对不同数据库写不同的SQL。在中心端、会员端系统中，还需要对SQL进行兼容性测试，保障每条SQL都能在国产化数据库中正确执行。

              - 存储过程和函数迁移

国产化的迁移工具不能自动迁移存储过程和函数，需要对Mysql数据库中的所有存储过程和函数进行手动迁移。迁移过程中，现行数据库的语法要兼容国产化数据库的语法，语法之间存在有细节上的不同，并且Mysql的迁移改动较大。

#### 4.3.1.3服务器迁移相关工作

##### 4.3.1.3.1系统调研

调研现有系统的系统架构及资源使用情况，根据资源使用情况合理规划分配平台资源规格及存储空间。

##### 4.3.1.3.2应用部署和数据迁移

公共资源交易信息化系统国产化兼容升级改造完成后，需要将系统在国产化软硬件环境中部署，同时需要设计出数据迁移方案，建立一个模拟的数据迁移环境，它既能仿真实际环境又不影响实际数据，然后在数据模拟迁移环境中测试数据迁移的效果。数据模拟迁移成功后，可准备正式数据迁移方案，并对数据迁移后的数据库参数和性能进行调整，使之满足数据迁移后实际应用系统的需要。在正式实施数据迁移成功并且数据库参数和性能达到要求后，可以将实际应用系统的应用软件移植到数据迁移后的数据库系统上，投入实际使用中。

        - 1）应用部署

应用系统迁移部署需要根据系统类型和重要性选择合适的迁移部署方式，而对于协同办公系统这类复杂系统的迁移部署，需要根据实际情况釆用定制化的迁移技术及部署方法：

1、重新安装：信息化应用系统相关文档、安装流程齐全，在虚拟化环境中重新部署信息化系统再进行数据迁移。

2、镜像快照：在某个时间点对系统进行快照，在虚拟化环境中恢复快照。

3、虚拟化迁移部署：物理服务器到虚拟机的实时迁移部署。

可通过网络设备将需要迁移的业务网络与国产化平台实现二层的互通。有选择的分批次的迁移服务器，将业务从服务器迁移部署到国产化平台上。整个的迁移部署过程对业务来说几乎是透明的，应用不需要修改任何参数。

        - 2）数据迁移

数据迁移主要是指对系统中的核心数据库的数据进行在线或离线迁移。在整个系统的迁移过程中，数据的迁移是至关重要的步骤，迁移后数据的完整性和一致性将直接影响应用系统的可用性；迁移过程中稍有差错，可能将会带来重大的损失。

主要迁移注意事项如下：

1、数据迁移过程中可能出现的风险评估及应急措施；

2、对实际数据量的多少要有估计及迁移在迁移过程中所用时间；

3、导入测试的次数，并注意在迁移过程中用户业务的正常运转；

4、在正式导入时如发现导入相关错误，需及时查明原因并立即处理以保证相关应用的正常运转，导入后，必须进行相关业务模块的测试；

5、数据迁移后确保在一个月之内随叫随到，及时处理故障，不得推卸责任。

##### 4.3.1.3.3全面兼容测试

为了保障迁移后公共资源交易系统操作的流畅度，需对迁移后的公共资源交易系统进行全面兼容测试，对比迁移前后应用服务的特性功能是否几乎相同，并根据性能审核和健康检查的结果动态调整资源分配。

相关人员密切合作，尽早完成软件缺陷的发现和修复工作，确保业务系统的高质量、高性能、高可靠性。

目前全面兼容测试设计主要承载以下功能：功能测试和软件性能测试。分别描述如下：

| 功能测试 | 功能测试是基于项目功能需求，从用户角度来进行功能验证，以确认每个功能是否能在国产化平台中正常使用，是否实现功能要求，是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出结果。功能测试一般可归纳为界面、数据、操作、逻辑、接口几个方面。 |
| --- | --- |
| 性能测试 | 测试软件性能，包括负载测试、压力测试、疲劳测试、大数据量测试、故障定位以及协助性能调优。 |

##### 4.3.1.3.4兼容验证

原有公共资源交易信息化系统部署运行在非国产化环境中，其对操作系统、数据库、中间库兼容性都较为良好，一旦迁移至国产化环境中，从系统的技术架构、功能、流程、接口都要进行兼容改造，在经过应用迁移部署、数据迁移工作后，需要对部署的系统进行全面的兼容验证工作，主要包括：

- 兼容性验证

由于系统部署运行环境从CPU、操作系统、数据库、中间件一系列环境的改造，与之相关的应用功能在读取数据、使用组件都会发生变化，系统功能兼容性验证显得尤为重要。

- 性能验证

在国产化环境下，系统各功能模块的实际性能表现，是给予用户最为直观的感受体验，系统的卡顿会导致客户失去使用系统的耐心，这也违背了信息化系统存在的必要性。在兼容迁移后，需要进行压力测试，对用户登录、表单打开、流程发送、招投标文件制作诸多环节进行全面的性能测试及验证，针对性能验证结果，给予必要的硬件配置提升及性能调优工作。

- 业务流畅性验证

国产化环境兼容后，部分依赖非国产化环境的功能会无法使用，会导致客户在使用系统时，对某些功能环节的流畅性提出质疑。在兼容迁移工作后，需要对业务流程进行全流程测试验证工作，用以发现业务流程具体环节中的功能缺失，按照国产化环境现状，积极为用户建立可行的替用功能。

- 数据迁移验证

在系统数据迁移工作进行后，必须对数据迁移进行工作验证，及时梳理遗漏丢失的数据，利用人工相结合的方式，将遗漏的数据的进行补充完善，确保数据的一致性。

##### 4.3.1.3.5试运行和正式运行

为保障迁移后的交易系统平稳上线，使各项工作有序、平稳过渡，根据威海市交易中心各单位业务实际情况进行工作部署，特制订试运行和正式运行方案。总体安排可根据公共资源交易信息化系统使用情况进行考虑，试运行阶段采用并行切换方式，原公共资源交易信息化系统和新平台同时使用，未完成的项目在原系统继续完成，新项目直接在新平台中操作。确认试运行阶段系统平稳运营且原系统项目全部完成，可全部切换到新系统正式运行。

### 4.3.2应用系统设计（威海市产权电子交易系统）

#### 4.3.2.1多浏览器兼容

##### 4.3.2.1.1系统多浏览器兼容

由三方CA公司提供多浏览器改造方案，依据CA的兼容方案针对产权电子交易系统进行兼容改造。

        - 1）多浏览器页面兼容性改造

将系统所有前台页面进行兼容改造，对前端css、js、html进行兼容性写法改造，对前端组件重新兼容开发，对前后台交互数据标准重新开发，对部分页面交互重新设计。

        - 2）ActiveX控件兼容

CA认证、PDF版式文档均需要ActiveX控件支持。因而，由三方CA公司提供多浏览器兼容方案，系统承建方进行系统的兼容、改造，通过与三方组件对接实现多浏览器系统登录。

        - 3）相关插件升级

          - iWebOA插件

将原先客户终端的iWebOA插件进行兼容改造，采用C++重新编写客户端程序，采用对应的内核重新编译，将iWebOA插件模式升级为iWebNet模式。

          - PDF插件

现有系统使用的版式文件为PDF格式，采用的是ActiveX组件，只能在IE浏览器使用；本项目目标兼容多浏览器，实现版式文件在线阅读、验证版式文件有效性，进行前台版式文件阅读器兼容改造工作。

          - office在线编辑插件

系统在公告、公示的制作环节涉及word、excel的在线编辑，需office在线编辑插件的支持；本次兼容需使用NTKO软航控件兼容多浏览器插件，依据系统参数进行配置、改造。

          - 大文件上传插件

系统涉及大文件的上传操作，本次项目需对大文件上传插件进行改造，使其兼容普通上传控件，保证其在多浏览器环境中的兼容性。

        - 4）CA应用方式对比分析

CA公司文档评审、沟通对接，包括：文档评审、沟通Demo、控件评审、测试，CA代码对接、测试、开发。

涉及子系统：

产权电子交易系统：实物资产类业务管理、农村集体产权业务管理、电子竞价、代理机构网上办事、受让人办事系统、综合管理子系统；

- 传统ie方式

- 多浏览器方式

##### 4.3.2.1.2全面兼容测试

为了保障迁移后系统操作的流畅度，需对兼容后的系统进行全面兼容测试，对比兼容前后应用服务的特性功能是否几乎相同，并根据性能审核和健康检查的结果动态调整资源分配。

相关人员密切合作，尽早完成软件缺陷的发现和修复工作，确保业务系统的高质量、高性能、高可靠性。

目前全面兼容测试设计主要承载以下功能：功能测试和软件性能测试。分别描述如下：

| 功能测试 | 功能测试是基于项目功能需求，从用户角度来进行功能验证，以确认每个功能是否能在多浏览器中正常使用，是否实现功能要求。功能测试一般可归纳为界面、数据、操作、逻辑、接口几个方面。 |
| --- | --- |
| 性能测试 | 测试软件性能，包括负载测试、压力测试、疲劳测试、大数据量测试、故障定位以及协助性能调优。 |

        - 1）功能测试

          - 测试设计

测试设计是对测试需求的分析和细化，是做好测试用例的前提，根据本期建设项目各软件系统涉及的功能，可以分成三大设计类型：流程类测试设计、状态类测试设计、功能点类测试设计。

          - 测试用例

测试用例是测试执行的依据，使用测试管理工具进行用例设计和管理：

（1）测试用例主要包含以下要素：

用例名称：是用例执行操作的简要描述；

用例编号：是测试用例的唯一编号；

用例设计者：注明用例的作者；

前置条件：指的是测试用例执行的前置条件包括用户权限配置数据；

用例状态：跟踪用例从新建、评审、执行的过程状态；

优先级：表明测试用例执行时的优先顺序，对关键、核心测试用例应给予优先测试；

需求编号：标识用例和需求的追溯关系；

质量特性：用例测试内容所涉及的质量特性；

用例步骤：用例执行的步骤顺序；

用例描述：描述操作步骤和测试数据；

预期结果：根据用例描述执行预期产生的结果；

（2）测试用例规范要求：

用例目录：根据系统的菜单结构进行逐层分解，目录分解到系统中菜单或导航中的末级节点，给对应的末级节点设计测试用例；

用例包括两个部分：功能点测试和场景测试；

（3）功能点测试说明：

验证来源于其它模块（环节）的数据或和用户权限关联的数据信息是否正确；

界面各组件测试常规测试：各种校验、提示信息、界面布局；

验证界面下拉框、选择框、通用帮助框数据来源及内容是否正确；

重点业务逻辑（规则）要进行提取，重点设计用例；

按钮功能验证：可以从三种预期结果进行验证；

a)按钮操作后是否到达预期页面

b）通过数据库对应表中的结果验证

c）利用使用该结果的关联模块（功能）验证

（4）场景测试说明：

场景测试的重点是结合数据流向和业务实际对有各种可能分支的情况进行场景规划和分解，要考虑正常测试场景和特殊测试场景；

场景测试用例步骤中可以拷贝该场景用到的已测试过的功能点，并进行简化，重点关注功能点在场景处体现的功能以及与其它功能点的交互和影响；

场景测试必须是可以连续执行的用例；

（5）测试用例执行结果评价标准：

每一步骤的实际结果与预期结果一致为通过；

每一步骤的实际结果与预期结果不一致为不通过；

          - 测试执行

按照测试用例依赖关系及优先级，使用测试管理工具规划并执行测试任务，保留真实的测试执行过程记录。按照测试用例执行步骤进行执行，填写测试实际执行结果。对于执行不通过的步骤按照缺陷录入规范填写缺陷记录。

          - 测试结果评估

软件测试结论要客观描述系统测试现况，描述清晰，用数据支撑结论。

测试通过准则：

软件需求分析说明书中定义的功能已全部实现；

核心测试用例通过率100%；

软件系统没有严重程度为关键、严重的缺陷，存在平均及较轻缺陷不影响功能实现，用户可正常使用系统。

        - 2）性能测试

          - 技术要求

系统应提供7*24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天。

系统性能要求：

| 系统性能指标 | 参考值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 并发用户数 | 80 | 同时满足800人的在线用户请求 |
| 常规操作请求的响应时间 | 不大于3S | 平均响应时间要求 |
| 图形操作请求的响应时间 | 不大于5s | 平均响应时间要求 |

          - 测试内容

测试各系统的性能是否符合预期的要求，从而保证各系统快速稳定的运行。通过仿真模拟大量用户在一段时间内集中进行业务操作，以检验业务系统运营服务能力和运行支撑平台的资源利用情况，及时发现系统是否存在性能瓶颈,并采取相应解决措施，同时对整体服务情况进行预测和评估。

性能测试必需包括负载和压力测试。通过负载测试，可以了解正常工作状态下，系统的工作情况和数据的交互过程；通过压力测试，可以了解系统在较大的负荷下的工作状态，为将来系统的工作情况做出预测，并找出系统中的性能瓶颈或性能弱点。

          - 性能测试介绍

- 性能测试简介

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。负载测试和压力测试都属于性能测试，两者可以结合进行。通过负载测试，确定在各种工作负载下系统的性能，目标是测试当负载逐渐增加时，系统各项性能指标的变化情况。压力测试是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。

本次性能测试的目的是测试各业务系统的性能是否符合预期的要求，从而保证各系统快速稳定的运行。通过仿真模拟大量用户在一段时间内集中进行业务操作，以检验业务系统运营服务能力和运行支撑平台的资源利用情况，及时发现系统是否存在性能瓶颈，并采取相应解决措施，同时对整体服务情况进行预测和评估。

- 性能测试类型

本次性能测试主要从以下3个方面进行：

（1）负载测试

负载测试是一种主要为了测试软件系统是否达到需求文档设计的目标，譬如软件在一定时期内，最大支持多少并发用户数，软件请求出错率，测试的主要是软件系统的性能。按照项目说明中的要求，本系统需要同时满足800人的在线用户请求，并且在并发80时，常规操作请求的平均响应时间不大于3秒，图形操作请求的平均响应时间不大于5秒。通过负载测试，可以了解正常工作状态下，系统的工作情况和数据的交互过程。

（2）压力测试

压力测试主要是为了测试硬件系统是否达到需求文档设计的性能目标，譬如在一定时期内，系统的CPU利用率，内存使用率，磁盘I/O吞吐率，网络吞吐量。通过压力测试，可以了解系统在较大的负荷下的工作状态，为将来系统的工作情况做出预测，并找出系统中的性能瓶颈或性能弱点。

（3）可靠性测试

可靠性测试是指给系统加载一定业务压力的情况下，使系统运行一段时间，以此检测系统是否稳定。可靠性测试的目的是验证是否支持长期稳定的运行，关注点是稳定，不需要给系统太大的压力，只要系统能够长期处于一个稳定的状态就可以。

- 应用系统指标

（1）在线用户

用户通过客户端与应用程序进行交互，用户对应用程序发送请求，这时用户的会话处于活动状态，这些用户就是“在线用户”。在线用户仅仅是指用户的会话处于活动状态，并不一定会跟服务器进行交互。

（2）并发用户

并发用户是指多个人同时进行某一个业务交易的动作行为，多个人同时访问应用服务器。并发用户会对服务器进行交互，对服务器产生压力。所以在调研并发用户时需要根据实际用户对业务操作的行为模式进行调研。

（3）TPS

TPS(TransactionPerSecond)即系统每秒处理的事务数。它是衡量系统处理能力的重要指标。事务是指做某件事情的操作。TPS的计算一般是通过的事务数除以时间，单位是秒。例如：一个系统在1秒钟时间里能够处理100个用户登录,那该系统登录事务的TPS就是100。

（4）响应时间

性能测试里的响应时间是指从请求发出开始，到用户接收到最后一个字节数据结束。该响应时间不包括客户端页面呈现的时间。在性能测试中是通过事务函数来完成对响应时间的统计，事务是指做某件事情的操作，事务函数会记录开始做这件事情和该事情做完之间的时间差，使用TransactionResponseTime这个词来说明，也称事务响应时间。例如，系统登录时从点击登录按钮，到用户成功登录系统，总耗时1秒，那么登录操作的响应时间就是1秒。

（5）服务器资源占用

在性能测试中，需要监控各种服务器的资源占用情况，常常需要监控的服务器指标包括CPU占用、内存使用、磁盘IO、网络流量。在性能测试中，服务器资源的占用越低，说明系统越优秀。

        - 3）兼容验证

在经过改造后，需要对系统进行全面的兼容验证工作，主要包括：

- 兼容性验证

由于系统进行了组件和支持办公套件的兼容改造，与之相关的应用功能在读取数据、使用组件都会发生变化，系统功能兼容性验证显得尤为重要。

- 性能验证

系统各功能模块的实际性能表现，是给与用户最为直观的感受体验，系统的卡顿会导致客户失去使用系统的耐心，这也违背了信息化系统存在的必要性。在兼容迁移后，需要进行压力测试，对用户登录、表单打开、流程发送诸多环节进行全面的性能测试及验证，针对性能验证结果，给与必要的硬件配置提升及性能调优工作。

#### 4.3.2.2国产化兼容

##### 4.3.2.2.1客户端兼容

        - 1）国产化兼容技术方案（环境兼容）

威海市产权电子交易系统的国产化兼容，系统的客户终端需要使用国产化客户端。其中台式终端和便携式终端可预装国产化操作系统，实际选取的终端类型以当地采购目录中选定的国产化终端为准。

原系统运行环境因终端的变化，将从芯片、操作系统、浏览器多方面开始具体的改造工作。

          - 芯片兼容

            - 现状分析

现在的威海市产权电子交易系统客户端所采用的CPU芯片是基于x86架构的Intel芯片，由国外公司研发，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的安全使用。

            - 改造内容

在客户终端使用并兼容国产化芯片。

            - 兼容目标

本次芯片兼容改造完成后，通过端到端的芯片组加速，快速响应业务需求，满足关键业务的弹性增长需求，提升用户使用体验。

          - 操作系统兼容

客户终端采用国产化桌面操作系统环境。

            - 现状分析

现客户端服务器操作系统均采用Windows、CentOS操作系统，Windows操作系统是由国外公司研发，而CentOS操作系统是免费的开源操作系统，均不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的安全使用。

            - 改造内容

在客户终端使用并兼容国产化桌面操作系统。

            - 兼容目标

本次操作系统兼容改造，针对关键业务和数据负载提供高可靠、易管理架构，提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具，同时，集成了多种易用的编译器并支持众多开发语言，在安全上进行了加强，确保关键应用能安全、稳定的对外提供服务。

          - 浏览器兼容

浏览器是核心基础软件的关键一环，是几乎所有网络信息系统的终端入口和访问平台，也是信创环境的重要组成部分。目前，通用浏览器存在的问题主要包括：不支持国产密码算法及我国密码的相关标准规范；不支持我国的SSL网络安全协议；不支持我国网络信任体系；未全面支持信创芯片及操作系统。

威海市产权电子交易系统主体均是采用微软IE浏览器实现访问登录，IE浏览器中包含ActiveX控件，也称为插件程序，它们会允许播放动画或帮助执行任务。在公共资源业务操作过程中，如CA登录认证、OFD版式文档、CAD文件预览均需要ActiveX控件支持。

本次兼容改造可使用免费国产化安全浏览器，系统需要全面兼容该类型浏览器，同时对原采用Activex实现的功能全部通过国产化技术路线实现。现将系统兼容主流的国产化浏览器，包括但不仅限于红莲花安全浏览器、火狐浏览器等国产化浏览器。

浏览器兼容主要涉及以下6部分工作：

            - 前台页面H5兼容

              - 现状分析

原系统建设基于IE浏览器，采用国产化浏览器后，需要将所有功能页面进行修改和测试。

造成该问题的原因是因为早期浏览器诞生的时候并没有严格的标准，在建立了W3C标准后，部分浏览器也并没有抛弃私有的API，导致不同的浏览器对相同的前端代码存在不兼容或者错误的解释。具体的表现就是部分页面会出现脚本错误，页面变形问题。

              - 改造内容

本次将兼容多种主流免费的国产化浏览器，并进行完整的功能、性能测试。所有html/js/css前台代码和前端控件改造也将在符合H5/ES6/CSS3标准的前提下进行。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，不仅可以优化浏览器兼容性问题，完成与红莲花浏览器、火狐浏览器等主流国产浏览器的兼容，同时因为采用统一的W3C标准，提升用户使用体验。

            - iWebOA插件兼容

              - 现状分析

iWebOA插件为交易平台内的重要组件，用于文件上传、获取硬件信息、登录重要环节，采用Activex技术目前仅支持IE浏览器，存在浏览器兼容问题，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的正常使用。

              - 改造内容

将原先客户终端的iWebOA插件兼容改造，采用C++重新编写客户端程序，在本次兼容的国产化终端下，采用对应的内核重新编译，使iWebOA插件兼容国产化浏览器。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，系统支持国产化浏览器的用户登录身份认知功能，用户可以在国产化环境使用国产化浏览器进行CA登录、完成文件上传、硬件信息采集功能。

            - 大文件上传插件兼容

              - 现状分析

当前大文件上传插件和iWebOA类似，存在浏览器兼容问题且无法支持国产化平台，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的正常使用。

              - 改造内容

将客户终端的大文件上传插件兼容使用百度WebUploader插件。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，可以采用大文件分片并发上传，提高了文件上传效率，提升用户使用体验。

            - CA插件兼容

CA的兼容由当地原CA机构完成，系统承建方将CA的国产化兼容启动包与系统进行兼容、集成。（详细的兼容内容见章节“数字证书兼容”）

            - 富文本编辑器兼容

              - 现状分析

当前富文本编辑器eWebEditor无法使用word上传、图片粘贴功能，且兼容性低，支持的浏览器单一，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的正常使用。

              - 改造内容

将富文本编辑器进行兼容改造，支持使用百度编辑器UEditor。

              - 兼容目标

本次兼容改造完成后，百度编辑器UEditor插件较多，更能满足用户各种需求，且百度编辑器由于体积比较小，所占的内存空间也就非常小，减少对其他系统软件正常使用的影响，给用户提供更佳的使用体验。

          - 版式文件兼容（PDF插件）

            - 现状分析

公共资源电子交易系统涉及许多电子化文档，目前用户编辑或浏览文档的方式主要采用PDF，使用和服务都受限于外部厂商和技术，对信息资源的保密性存在安全隐患。

            - 改造内容

将原先PDF版式文件插件兼容金山WPS的国产化文档组件。

            - 兼容目标

本次版式文件兼容改造过程中，将对全流程涉及到操作版式文件的环节，全部兼容WPS组件，以确保各类交易主体能够正常使用产权电子交易系统。

          - 流式文件兼容（Office在线编辑插件）

            - 现状分析

系统涉及许多电子化文档，目前用户编辑或浏览文档的方式主要采用Office在线编辑插件，使用和服务都受限于外部厂商和技术，对信息资源的保密性存在安全隐患。

            - 改造内容

将现有应用系统对接兼容国产的编辑文档插件。

            - 兼容目标

本次流式文件兼容改造过程中，对接兼容金山WPS、永中Office等国产文字处理软件，可以实现国产客户端与非国产客户端环境混合使用，给用户提供更佳的使用体验。

          - 数字证书兼容

            - 现状分析

目前数字证书是一套面向windows和IE的解决方案，其中证书需遵循信创要求，不再使用RSA证书，兼容SM2证书，原CSP驱动和CA开发包为Windows环境下的DLL，无法在国产化环境运行。

            - 改造内容

本次项目需同时满足以下两种解决方案：

方式1、由已经对接的CA机构进行CA的国产化兼容改造，系统承建方对兼容后的组件进行测试，并在国产化环境中重新进行代码对接。身份认证过程中，证书采用CA机构发放的SM2证书，采用提供的USBKEY介质和身份认证网关。对于各个组件安装完毕之后，对系统需要进行全方位测试。

方式2、采用移动数字证书APP解决方案（基于中心目前对接的“爱山东”APP应用），搭载移动CA技术的APP应用，能够帮助投标企业在移动端完成数字证书的申请、续费、注销操作，无须到达现场办理，可应用于公共资源交易过程中的登录、认证场景。平台无缝衔接交易系统中的每个环节，并可与传统介质CA锁并行使用。

            - 兼容目标

本次兼容改造完成后，可以使用原有的CA进行系统登录、身份认证操作；通过对接入的CA接口和相关组件进行改造，实现多CA兼容互认，解决兼容性问题，提升用户使用体验。

        - 2）国产化兼容改造方案（业务模块）

威海市产权电子交易系统本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在国产化兼容改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行兼容。

威海市产权电子交易系统中需要针对国产化环境兼容改造的产品功能包括：

| 序号 | 功能模块 | 详细功能 | 是否需要改造 | 改造事项 | 国密改造事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物资产类业务管理 | 项目录入 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目审核 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目信息发布 | 是 | 1、 前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、 Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、 流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 4、 版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  | 5、CA国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 变更公告提交发布 | 是 | 1、 前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、 Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、 流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 4、 版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  | 5、CA国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 成交公告 | 是 | 1、 前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、 Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、 流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 4、 版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  | 5、CA国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 项目流程跟踪 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目归档 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  | 4、CA国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 信息查询 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
| 2 | 农村集体产权业务管理 | 项目录入 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目审核 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目信息发布 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 变更公告提交发布 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 成交公告 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目流程追踪 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目归档 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 5、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 信息查询 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
| 3 | 电子竞价 | 设置竞价规则 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  | 竞价控制 | 是 | - 前端页面浏览器H5兼容 - CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 竞价历史记录查看 | 是 | - 前端页面浏览器H5兼容 - CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 竞价结果确认 | 是 | - 前端页面浏览器H5兼容 - CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | LED投影 | 是 | - 前端页面浏览器H5兼容 - CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 延时竞价时长设置 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
| 4 | 代理机构网上办事 | 项目计划及分包 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、电子件预览，流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件；pdf阅读改造成OFD版式文档阅读 |  |
|  |  | 编辑公告并提交发布 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 变更公告及提交发布 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 编辑并发布中标公示 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 | RSA、SHA1修改为SM2、SM3 |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 竞买资格审查 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 项目流程追踪 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  | 设定竞价规则 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  | 竞价结果确认 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  | 项目申购文档下载 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
| 5 | 受让人办事系统 | 网上申购，提交竞买申请流程 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上生成保证金交纳账号 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上获得竞买资格 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 网上承诺书、竞买申请书、资格确认书、竞价结果通知书的查看打印 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  |  |  | 4、流式文件编辑器国产化改造，NTKO Office 改为wps office组件 |  |
|  |  | 受让人基本信息填写维护 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、CA签章国产化改造，包括控件改造、驱动改造、浏览器插件改造 |  |
|  |  |  |  | 3、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 4、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
| 6 | 综合管理子系统 | 主体管理 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  | 平台管理 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  | 组织架构管理 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 模块权限管理 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |
|  |  | 工作流平台 | 是 | 1、前端页面浏览器H5兼容 |  |
|  |  |  |  | 2、Ewebeditor改为支持国产化环境编辑器 |  |
|  |  |  |  | 3、版式文件阅读器国产化改造，按需支持OFD版式文档，Office转OFD、HTML转OFD |  |

##### 4.4.2.2国密算法兼容

        - 1）API接口交互

API接口兼容国密算法相关改造过程中，主要包括2大类内容：接口交互数据自身加解密传输以及验证身份机制token。

在本次兼容国密算法改造过程中，中心现有的各业务系统之间，存在大量通过API接口交互部分，交互数据本身，不能通过明文传输，需使用SM4对称加密算法进行加密传输，接收到数据后还需将加密后的数据解密后使用。

在对API交互接口兼容国密算法改造过程中，对token的生成、传输及使用也需要加密SM4对称加密算法进行加解密，以更好得对身份认证机制token进行传输。

        - 2）登录安全

交易系统涉及到交易中心工作人员、招标人、招标代理、投标人众多身份类型，不同的角色在公共资源交易活动中承担着不同的职责。每种角色身份用户登录系统拥有不同的权限及功能，故系统登录安全至关重要。公共资源交易系统兼容国密算法首要工作就是保障用户登录安全。登录过程中涉及到密码和验证码的加解密机制，原先是使用MD5加密的，在本次适用国密算法改造中，需要全部更改成国密哈希算法SM3对登录密码、验证码进行加解密。

        - 3）改造环节说明

我市交易中心信息化系统兼容国密算法涉及到的系统功能环节，可参考“国产化兼容改造方案（业务模块）”章节。

##### 4.4.2.3网络和通信安全兼容

网络和通信安全兼容改造主要采用硬件SSL应用交付网关（兼容国密算法）来完成。

##### 4.4.2.4应用支撑平台兼容

应用支撑平台，在软件系统集成和应用融合过程中扮演重要角色。

平台为各类应用提供丰富的运行支撑。可以基于平台提供的服务，快速的开发和整合各类应用，实现业务间的无缝隙整合。应用支撑平台中的每一项服务，都互相解耦，各自之间都以接口形式互相调用协作，而每一个服务本身又都是一个功能高度内聚的组件。本次国产化环境兼容改造工作，需要将应用支撑平台进行改造，主要包括：

- 通用PaaS服务层

包括开发者服务、微服务治理、数据库服务、分布式缓存服务、容器服务，其中微服务治理平台能够支持应用的服务化改造，避免单体架构应用存在的种种缺陷，最大限度促进资源的合理利用，支持用户需求的快速响应。

- 应用支撑服务层

主要支撑应用的整合，包括认证授权服务、应用管理、服务管理、消息服务、日志服务、缓存服务。

##### 4.4.2.5服务器端兼容

        - 1）兼容基础硬件环境

          - 国产化服务器兼容

目前威海市产权电子交易系统采用的部署服务器CPU芯片是基于x86架构的Intel芯片。本次将采用市大数据中心提供的国产化服务器资源进行兼容部署。

          - 国产化 CPU兼容

            - 现状分析

依托市大数据中心提供的国产化 CPU进行兼容改造。

            - 兼容内容

将现有应用系统兼容国产化芯片，基于国产化芯片不同的CPU指令集进行相关中间件、系统底层代码集的兼容改造，保证国产化环境下CPU指令的正常执行，并保证系统良好的性能。

        - 2）兼容基础软件环境

          - 国产化服务器操作系统兼容

            - 现状分析

原先服务器操作系统采用Windows和CentOS操作系统，本次将对服务器操作系统进行国产化兼容，采用国产化通用服务器操作系统。国产化系统针对关键业务和数据负载提供高可靠、易管理架构，提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具。支持多种安装方式，提供完善的系统服务和网络服务。同时，其集成了多种易用的编译器并支持众多开发语言，全面兼容国内外的软硬件厂商；在安全上进行了加强，确保关键应用能安全、稳定的对外提供服务。

            - 改造内容

本次国产化兼容改造过程中，需要将部署在Windows服务器以及CentOS服务器上的组件和代码全部改写，使其可兼容部署在国产化服务器操作系统上，并保证系统的正常运行。

          - 国产化容器中间件兼容

            - 现状分析

中间件为系统层级的软件与应用软件之间提供连接，通常采用Tomcat，然而Tomcat是属于Apache软件基金会。不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化客户端兼容环境中系统的安全使用。

            - 改造内容

支持使用国产中间件中间件，并结合国产化软硬件环境（国产化 CPU、国产化操作系统），对现有的Nginx、Redis、RabbitMQ以及国产中间件进行兼容改造。

            - 兼容目标

系统兼容国产中间件后，需要对部署的应用进行功能性测试，验证所有功能是否达到正常使用效果。此外，国产中间件性能略逊于Tomcat，还需要进行性能测试做好性能评估。国产中间件总体架构中含有内核及底层服务、构件容器、J2EE服务、界面/工具四大部分，其中国产中间件的内核提供了底层的通信、线程、配置、时间、日志核心功能，能够为公共资源电子交易系统提供良好的支撑。

            - 兼容的国产化容器中间件

国产化容器中间件兼容国产Web服务，满足系统软件中各项功能应用与管理。

          - 国产化数据库兼容

            - 现状分析

系统成功运行，离不开数据库支撑，MySQL不支持热备份，最大的缺点是其安全系统，复杂而非标准。MySQL数据库由瑞典MYSQLAB研发，不利于国产化终端环境的兼容，会影响用户在国产化兼容环境中系统的安全使用。

本次公共资源交易系统国产化兼容改造，需要将原先采用的Mysql数据库迁移到国产化数据库。

            - 改造内容

              - 表结构兼容

本次改造迁移涉及诸多业务数据，系统数据库有几百至上千张数据表，字段类型涵盖字符串、日期时间、数值、布尔和大字段类型。在迁移至国产化数据库的过程中，受字段长度和页大小的限制，字段类型在国产化数据库与Mysql数据库中不一致，所以迁移的过程需要对每个系统数据库逐表核对，确保准确无误。

              - JDBC包兼容

JDBC（Java DataBase Connectivity）是Java语言用来规范客户端访问数据库的应用程序接口，提供查询修改数据库数据的方法。原先的JDBC包只适用于非国产化数据库，需要从框架底层将数据库的JDBC驱动包兼容整合，引入JDBC包后，需要对相关数据库访问逻辑进行测试，确保完全兼容。

              - 数据迁移

本次兼容工作，为保证业务的延续开展，需要将原来的数据全部迁移到国产化数据库中，但是迁移过程中会因为国产化数据库字段长度限制，单行数据只能由8000长度限制原因导致迁移失败，需对出错的字段逐一处理。

              - SQL写法修改

现行的数据库迁移到国产化数据库需要对现有的SQL写法进行全盘检查并改写兼容，其中在处理时间和使用函数上，需要对不同数据库写不同的SQL。在中心端、会员端系统中，还需要对SQL进行兼容性测试，保障每条SQL都能在国产化数据库中正确执行。

              - 存储过程和函数迁移

国产化的迁移工具不能自动迁移存储过程和函数，需要对Mysql数据库中的所有存储过程和函数进行手动迁移。迁移过程中，现行数据库的语法要兼容国产化数据库的语法，语法之间存在有细节上的不同，并且Mysql的迁移改动较大。

#### 4.3.2.3服务器迁移相关工作

##### 4.3.2.3.1系统调研

调研现有系统的系统架构及资源使用情况，根据资源使用情况合理规划分配平台资源规格及存储空间。

##### 4.3.2.3.2应用部署和数据迁移

公共资源交易信息化系统国产化兼容升级改造完成后，需要将系统在国产化软硬件环境中部署，同时需要设计出数据迁移方案，建立一个模拟的数据迁移环境，它既能仿真实际环境又不影响实际数据，然后在数据模拟迁移环境中测试数据迁移的效果。数据模拟迁移成功后，可准备正式数据迁移方案，并对数据迁移后的数据库参数和性能进行调整，使之满足数据迁移后实际应用系统的需要。在正式实施数据迁移成功并且数据库参数和性能达到要求后，可以将实际应用系统的应用软件移植到数据迁移后的数据库系统上，投入实际使用中。

        - 1）应用部署

应用系统迁移部署需要根据系统类型和重要性选择合适的迁移部署方式，而对于协同办公系统这类复杂系统的迁移部署，需要根据实际情况釆用定制化的迁移技术及部署方法：

1、重新安装：信息化应用系统相关文档、安装流程齐全，在虚拟化环境中重新部署信息化系统再进行数据迁移。

2、镜像快照：在某个时间点对系统进行快照，在虚拟化环境中恢复快照。

3、虚拟化迁移部署：物理服务器到虚拟机的实时迁移部署。

可通过网络设备将需要迁移的业务网络与国产化平台实现二层的互通。有选择的分批次的迁移服务器，将业务从服务器迁移部署到国产化平台上。整个的迁移部署过程对业务来说几乎是透明的，应用不需要修改任何参数。

        - 2）数据迁移

数据迁移主要是指对系统中的核心数据库的数据进行在线或离线迁移。在整个系统的迁移过程中，数据的迁移是至关重要的步骤，迁移后数据的完整性和一致性将直接影响应用系统的可用性；迁移过程中稍有差错，可能将会带来重大的损失。

主要迁移注意事项如下：

1、数据迁移过程中可能出现的风险评估及应急措施；

2、对实际数据量的多少要有估计及迁移在迁移过程中所用时间；

3、导入测试的次数，并注意在迁移过程中用户业务的正常运转；

4、在正式导入时如发现导入相关错误，需及时查明原因并立即处理以保证相关应用的正常运转，导入后，必须进行相关业务模块的测试；

5、数据迁移后确保在一个月之内随叫随到，及时处理故障，不得推卸责任。

##### 4.3.2.3.3全面兼容测试

为了保障迁移后公共资源交易系统操作的流畅度，需对迁移后的公共资源交易系统进行全面兼容测试，对比迁移前后应用服务的特性功能是否几乎相同，并根据性能审核和健康检查的结果动态调整资源分配。

相关人员密切合作，尽早完成软件缺陷的发现和修复工作，确保业务系统的高质量、高性能、高可靠性。

目前全面兼容测试设计主要承载以下功能：功能测试和软件性能测试。分别描述如下：

| 功能测试 | 功能测试是基于项目功能需求，从用户角度来进行功能验证，以确认每个功能是否能在国产化平台中正常使用，是否实现功能要求，是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出结果。功能测试一般可归纳为界面、数据、操作、逻辑、接口几个方面。 |
| --- | --- |
| 性能测试 | 测试软件性能，包括负载测试、压力测试、疲劳测试、大数据量测试、故障定位以及协助性能调优。 |

##### 4.3.2.3.4兼容验证

原有公共资源交易信息化系统部署运行在非国产化环境中，其对操作系统、数据库、中间库兼容性都较为良好，一旦迁移至国产化环境中，从系统的技术架构、功能、流程、接口都要进行兼容改造，在经过应用迁移部署、数据迁移工作后，需要对部署的系统进行全面的兼容验证工作，主要包括：

- 兼容性验证

由于系统部署运行环境从CPU、操作系统、数据库、中间件一系列环境的改造，与之相关的应用功能在读取数据、使用组件都会发生变化，系统功能兼容性验证显得尤为重要。

- 性能验证

在国产化环境下，系统各功能模块的实际性能表现，是给予用户最为直观的感受体验，系统的卡顿会导致客户失去使用系统的耐心，这也违背了信息化系统存在的必要性。在兼容迁移后，需要进行压力测试，对用户登录、表单打开、流程发送、招投标文件制作诸多环节进行全面的性能测试及验证，针对性能验证结果，给予必要的硬件配置提升及性能调优工作。

- 业务流畅性验证

国产化环境兼容后，部分依赖非国产化环境的功能会无法使用，会导致客户在使用系统时，对某些功能环节的流畅性提出质疑。在兼容迁移工作后，需要对业务流程进行全流程测试验证工作，用以发现业务流程具体环节中的功能缺失，按照国产化环境现状，积极为用户建立可行的替用功能。

- 数据迁移验证

在系统数据迁移工作进行后，必须对数据迁移进行工作验证，及时梳理遗漏丢失的数据，利用人工相结合的方式，将遗漏的数据的进行补充完善，确保数据的一致性。

##### 4.3.2.3.5试运行和正式运行

为保障迁移后的交易系统平稳上线，使各项工作有序、平稳过渡，根据威海市交易中心各单位业务实际情况进行工作部署，特制订试运行和正式运行方案。总体安排可根据公共资源交易信息化系统使用情况进行考虑，试运行阶段采用并行切换方式，原公共资源交易信息化系统和新平台同时使用，未完成的项目在原系统继续完成，新项目直接在新平台中操作。确认试运行阶段系统平稳运营且原系统项目全部完成，可全部切换到新系统正式运行。

### 4.3.3应用系统设计（威海市建设工程电子交易系统）

#### 4.3.3.1系统兼容国产化建设

##### 4.3.3.1.1兼容国产化服务器、操作系统

威海市建设工程电子交易系统部署于政务云平台均为windows操作系统。目前政务云平台可提供的操作系统为统信V20操作系统和麒麟V10操作系统,均为优秀的国产操作系统代表。

威海市建设工程电子交易系统兼容国产化项目建设，需要在政务云平台申请一套国产操作系统的服务器资源，内置国产化操作系统，完成兼容国产化操作系统后，系统全部切换至国产化服务器。

在获得国产化平台服务器后，需要首先在对应的服务器资源上搭建部署平台运行的基本环境，本项目需要搭建的环境包括：部署数据库环境、反向代理部署、文件服务搭建、加密服务器部署、解密环境部署、WEB服务负载均衡、部署Redis服务等。

部署数据库环境：数据库即存储数据的仓库，能够将数据进行有序的分门别类的存储。它是一个上联应用系统，下达基础设施的关键型IT基础设施，数据库的迁移不仅仅关系到一个数据库本身，和企业的云平台、网络、服务器、存储、操作系统等也是紧密关联的。它是独立于语言以外的软件，能够经过API去操作它。

反向代理部署：反向代理指的是代理服务器根据客户端的请求，从其关系的一组或多组后端服务器（如Web服务器）上获取资源，然后再将这些资源返回给客户端的过程，客户端只会得知代理服务器的IP地址，而不知道在代理服务器后面的服务器集群的存在。正是由于反向代理的这种工作特性，它常常被应用于保障匿名性和安全性、缓存数据、服务器负载均衡等等用途。

文件服务搭建：文件服务器（File server），又称档案伺服器，是指在计算机网络环境中，所有用户都可访问的文件存储设备，是一种专供其他电脑检索文件和存储的特殊电脑。文件服务器在网络上提供一个中心位置，可供用户存储文件并通过网络与其他用户共享文件。文件服务器负责共享资源的管理、传递和接收，管理存储设备（硬盘、光盘、磁带）中的文件，为网络用户提供文件共享服务，也称文件共享服务器。

加密服务器部署：加密服务的服务底层使用经国家密码管理局检测认证的硬件密码机，通过虚拟化技术，帮助用户满足数据安全方面的监管合规要求，保护云上业务数据的隐私性要求。借助加密服务，用户能够对密钥进行安全的管理，也能使用多种加密算法来对数据进行可靠的加解密运算。通过使用加密服务，能运用多种加密算法对云上业务数据进行可靠的加解密运算，实现数据保护，同时满足数据安全方面的监管合规要求。

WEB服务负载均衡：负载均衡是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合，每台服务器都具有等价的地位，都可以单独对外提供服务而无须其他服务器的辅助。通过某种负载分担技术，将外部发送来的请求均匀分配到对称结构中的某一台服务器上，而接收到请求的服务器独立地回应客户的请求。通过web服务端应用负载均衡(GSLB)技术，就可以合理分担系统负载、提高系统可靠性、支持网站内容的虚拟化。

部署Redis服务：redis是一款基于BSD协议，开源的非关系型数据库（nosql数据库），redis是基于内存存储，而且是目前比较流行的键值数据库（key-value database），它提供将内存通过网络远程共享的一种服务，具有易扩展、高性能、具备数据持久性等特点。

##### 4.3.3.1.2兼容国产数据库

数据库作为三大核心基础软件之一，承载着所有系统最核心的数据资产，在计算机中承担着承上启下的重要作用，向下调用硬件基础资源，向上是各种应用软件的重要支撑引擎。

威海市建设工程电子交易系统目前使用数据库版本为sqlserver 2012，是微软发布的一款数据库产品。目前政务云平台可以提供的国产数据库包括瀚高、达梦、金仓等主流数据库。本次系统兼容国产化建设，首先需要选择一款适合的数据库版本，数据库产品选型及替换不仅涉及到流派、协议、生态、类型、技术、成本等多个方面，还应该根据系统的实际场景进行综合考量，依托自身特定的场景和业务特点，关注性能、兼容性等因素。其次对选定新数据库重新进行数据库模型、结构、安全等方面的设计、开发和部署，最后完成现行数据库数据平滑迁移至国产化数据库中，从而完成数据库国产化工作。

##### 4.3.3.1.3中间件适配

中间件(middleware)是基础软件的一大类，属于可复用软件的范畴。中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。本项目中所指的中间件，主要是系统服务器部署层面的基础软件。

威海市建设工程电子交易系统目前使用14种中间件，国产化兼容后为13种，均可下载网络开源版本的国产化兼容中间件。各中间件国产化建议版本参考下表。

| 威海市建设工程电子交易系统中间件国产化兼容一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中间件名称 | 用途 | 在用版本 |  | 国产化版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 | 来源 | 建议版本 |
| 1 | Nginx | 反向代理 | 网络开源 | 1.20.0 | 网络开源 | 1.23.3 |
| 2 | iis | web服务器站点 | windows程序 | iis8.0 | 不使用iis |  |
| 3 | Redis | 缓存 | 网络开源 | 3.2.100 | 网络开源 | 5.0.14 |
| 4 | docker | 容器 | 网络开源 | latest | 网络开源 | latest |
| 5 | springboot | 服务框架 | 网络开源 | 2.3.2 | 网络开源 | 2.3.2 |
| 6 | springcloudalibaba | 服务框架 | 网络开源 | 2.2.5 | 网络开源 | 2.2.5 |
| 7 | mybatisplus | 服务框架 | 网络开源 | 3.4.2 | 网络开源 | 3.4.2 |
| 8 | fastjson | json工具 | 网络开源 | 1.2.83 | 网络开源 | 1.2.83 |
| 9 | activiti | 工作流 | 网络开源 | 7.1.0.M5 | 网络开源 | 7.1.0.M5 |
| 10 | datax | 数据同步工具 | 网络开源 | v202303 | 网络开源 | v202303 |
| 11 | xxl-job | 任务调度 | 网络开源 | 2.4.0 | 网络开源 | 2.4.0 |
| 12 | ElasticSearch | 全文检索 | 网络开源 | 7.6.2 | 网络开源 | 7.6.2 |
| 13 | poi-tl | word模板引擎 | 网络开源 | 1.10.0 | 网络开源 | 1.10.0 |
| 14 | aspose-words | word转pdf | 网络开源 | 21.11 | 网络开源 | 21.11 |

##### 4.3.3.1.4用户使用层应用系统适配

1.应用系统开发框架适配国产操作系统

威海市建设工程电子交易系统当前系统开发框架：ASP.NET Framework4.5，ASP.NET是微软公司开发的一种建立在.NET之上的Web运行环境，Framework是.NET的支撑基础。它包含.NET平台的运行库与公用语言运行时，所有的.NET平台下的程序都需要基于它的类库来建立程序，而所有的程序也需要先编译为中间语言（IL）然后由公用语言运行时管理执行。目前该框架只能在windows操作系统上开发使用。

本次系统兼容国产化项目建设完成后，系统将更改为使用Java框架，以当前JAVA WEB开发最流行的框架spring+hibernate+struts为基础，并通过大量项目实施的验证，形成的一套高效、扩展性强、灵活、稳定的技术框架。系统应用所有代码在此框架下重新编译，达到兼容windows操作系统的前提下同时兼容国产操作系统的效果。

2.网页功能适配国产浏览器

对B/S架构下应用系统的Web浏览器进行兼容性适配，兼容国产化环境下的国产浏览器和X86环境下火狐、chrome、360等主流浏览器，以页面是否能正常打开、页面内容是否完全显示、页面打开无明显卡顿等为评判标准进行适配优化，让用户在各个浏览器中都能获得良好的使用体验。

3.招投标文件编制工具客户端兼容国产化

目前威海市建设工程电子交易系统招投标文件编制工具所有客户端界面框架均为MFC，界面展现形式均以MFC基础界面为基础封装了一下简单的界面效果，以消息驱动事件响应，从而达到界面交互的效果。该框架更换为国产化操作系统后将不被支持。本次系统兼容国产化升级后全部改成QT框架。Qt 是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序，也可用于开发非GUI程序，比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架，使用特殊的代码生成扩展（称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc)）以及一些宏，Qt很容易扩展，并且允许真正地组件编程。事件响应是由信号-槽的方式实现界面交互的，与MFC实现完全不同。其中在MFC中常用的界面控件均改成QT支持的界面控件，且资源管理机制发生改变，导致所有界面及响应需要全部重新设计编写。

##### 4.3.3.1.5第三方软件适配

本项目中的第三方软件是一个相对性概念，即除本项目软件开发单位以外开发的、系统应用程序运行过程中使用的相关软件。主要指在应用系统运行层面所使用的软件。

威海市建设工程电子交易系统目前使用21种第三方软件，其中大部分软件可以通过下载网络开源版本的国产化兼容软件，个别软件如专家云签、签章互联互通客户端、签章软件等需要软件供应商提供专属国产化版本。各软件国产化建议版本参照下表。

| 威海市建设工程电子交易系统第三方软件国产化兼容一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 插件名称 | 用途 | 在用版本 |  | 国产化版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 | 来源 | 建议版本 |
| 1 | 签章软件 | CA实体签章、扫码签章、电子章验签等功能 | 金格 | 签章软件windows版本 | 金格 | 签章软件linux版本 |
| 2 | 专家云签 | 专家云签 | 中金 | windows版本 | 中金 | linux版本 |
| 3 | 签章互联互通客户端 | 各厂商CA兼容互认 | 同智伟业 | windows版本 | 同智伟业 | linux版本 |
| 4 | pdf生成工具 | 用于将文本转化为PDF文件 | 网络开源 | windows版PDFlib库 | 网络开源 | linux版PDFlib库 |
| 5 | word查看工具 | 用于在线查看word格式文件 | 网络开源 | Ntko控件 | 网络开源 | LibreOffice |
| 6 | word书签替换 | 用于读取Word模板替换相应的字符串（标签）后生成新的Word | 网络开源 | JAVA+Aspose | 网络开源 | JAVA+Aspose linux版 |
| 7 | wke html与内存交互 | 网页交互控件 | 网络开源 | wke | 网络开源 | cef3 |
| 8 | 压缩工具 | 文件压缩控件 | 网络开源 | winrar | 网络开源 | zlib压缩工具 |
| 9 | ftp传输工具 | 附件传输 | 网络开源 | windows版FileZilla | 网络开源 | linux版FileZilla |
| 10 | 安装包 | 系统安装包打包工具 | 网络开源 | iss打包工具 | 网络开源 | tar打包工具 |
| 11 | 本地库 | 驻留于运行客户应用程序的机器的数据库 | 网络开源 | access数据库 | 网络开源 | sqlite |
| 12 | 界面库 | 程序风格界面设计等 | 网络开源 | MFC+Xtp+BCG+Duilib | 网络开源 | QT |
| 13 | HTTP接口访问工具 | 接口调用、访问、测试等 | 网络开源 | curl | 网络开源 | QNetworkRequest |
| 14 | word转PDF文件 | 用于将word格式文件转换为pdf格式文件 | 网络开源 | C#版Aspose | 网络开源 | Java版Aspose |
| 15 | 自动更新工具 | 系统自动更新控件 | 网络开源 | windows版本工具 | 网络开源 | linux版本工具 |
| 16 | 加密解密库 | 系统文件加密解密 | 网络开源 | windows版openssl | 网络开源 | linux版openssl |
| 17 | xml解析工具 | xml解析工具 | 网络开源 | tinyxml | 网络开源 | tinyxml |
| 18 | json解析工具 | json解析工具 | 网络开源 | rapidjson | 网络开源 | QJsonDocumen |
| 19 | lua脚本执行程序 | lua脚本执行程序 | 网络开源 | window版lua解释器 | 网络开源 | linux版lua解释器 |
| 20 | 视频会议 | 远程异地视频会议 | 网络开源 | windows版视频会议 | 网络开源 | linux版视频会议 |
| 21 | 消息传输 | 消息传输 | 网络开源 | winsocket | 网络开源 | boost.asio |

##### 4.3.3.1.6接口对接适配

威海市建设工程电子交易系统共完成了14个平台对接。本次系统兼容国产化项目建设，需要对所有接口进行国产化兼容，保证接口的正常交互。

#### 4.3.3.2历史数据迁移

本次系统兼容国产化项目建设，需要新申请一套国产操作系统服务器云资源，重新将系统适配部署至新服务器后，将现行系统历史数据迁移至新服务器。

现行系统应用及数据迁移具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。迁移准备工作要充足,迁移时间在尽可能非工作时间完成,并能够有超过时间的倒退方案,所有新设备的应用系统稳定性也是一个考验。因此，必须协调好各单位人员的关系，齐心协力才可能在预定时间内完成应用和数据的迁移工作。

本次迁移方案是以尽量不影响威海市建设工程电子交易系统的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的。每台服务器的迁移都需要经过迁移前的准备工作、迁移实施、运维保障三个环节。

##### 4.3.3.2.1迁移前准备工作

1.迁移评估。迁移前，首先需要勘察现有系统的架构和资源使用状况,并申请不低于当前资源配置的云服务器设备；

2.确定迁移方式。迁移方式可选择使用政务云平台提供的迁移工具，包括工具在迁移中必备的一系列功能和所需的环境，后由软件公司进行测试及校验；也可选择由软件开发单位重新部署、测试等。需与政务云平台沟通，结合实际情况确定采用何种方式进行迁移。

3.环境准备。政务云平台统一规划网络环境在迁移中需考虑到网络连接情况、数据备份传输，确定网络流量是否会引发网络拥塞，新旧服务器直接网络是否通畅，新平台服务器直接互通是否正常，相关服务器互通策略是否增加（例如防火墙及网络设备互访策略）。

##### 4.3.3.2.2迁移实施

（1）备份。对现有服务器上的数据库及投标/归档文件进行备份，逐一传送至对应服务器的新目标主机。重点需要考虑在停机迁移时需要再次同步最后的差异数据保证新旧服务器数据一致。

（2）环境部署。在实际迁移开始之前需先将服务器独立系统安装到新分配的云平台对应服务器上，由测试部门统一进行预测试，通过测试之后进行后续部署及服务、数据迁移工作。

（3）应用系统框架部署。基本环境搭建完成后，需要对业务系统的相关功能框架进一步完善部署，为后期完成系统应用系统数据迁入与调试做准备工作。

（4）确定停机时间。结合服务器情况、作用，合理规划停机时间，一般选择非工作时间。尽可能在预计的时间内全部恢复正常使用。

（5）数据库迁移。在预计的停机时间内，开始数据库迁移工作，到工作时间以前完成整个服务器、存储设备的数据迁移及测试工作。

（6）测试。在每批次服务器迁移后，需对迁移后的服务器进行测试，包括单元测试和性能测试；同时需对业务系统进行全流程功能测试。

（7）系统割接。当完成全部数据迁移并通过测试后，可正式做系统割接。系统割接并不代表迁移完全成功，还是建议业务并行混跑，或旧系统仍然保持全量实时数据，随时可切换回去。这个过程是一个标志，标志从迁移阶段过渡到后期维护阶段。

##### 4.3.3.2.3运维保障

新服务器正式上线运行以后，继续跟踪系统的运行情况，随时处理系统运行的异常情况。尤其要密切观察新系统的稳定性、性能等，并做好必要的记录，方便后期做迁移总结。

以上所有工作需要在市交易中心、市大数据中心、云计算中心、软件开发单位以及各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次应用及数据的迁移任务。

#### 4.3.3.3国产密码建设

威海市建设工程电子交易系统涵盖房屋和市政工程子系统、交通水运工程子系统、水利工程子系统、土地矿山工程子系统、通用工程子系统，功能包括CA认证模块、电子交易信息系统、投标保证金缴纳模块、电子开评标模块、远程异地评标模块以及投标文件制作工具、数据信息库等部分，满足招标人、代理机构、投标单位、评标专家、交易中心等不同用户的业务需求，实现公共资源交易的全流程电子化、网络化。威海市建设工程电子交易系统主要在用户身份鉴别信息、日志记录、访问控制信息、重要程序或文件、重要信息资源敏感标记等方面应用了密码技术进行安全防护，目前系统加密方式有aes，sha256，md5，均为国外密码算法。

本次系统兼容国产化项目，需要进行信息系统密码应用改造，建立以国产密码为主要支撑的信息安全保障体系，把原平台所有国外加密算法，升级为国产加密算法。

建设方案依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，以交易系统各功能模块为应用场景，运用密码技术作为信息安全的核心，对政务信息化数字资产进行密码保护。针对招投标全流程数据的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面，提供保障网络与信息安全最有效、最可靠、最经济的关键核心技术，确保数字资产的机密性、完整性、真实性和不可否认性。

##### 4.3.3.3.1API接口交互

威海市建设工程电子交易系统改造升级的主要内容包括用户登录以及网站各个栏目，可通过API接口实现对接完成交易项目、公告公示的推送。API接口适配国密算法相关改造过程中，主要包括2大类内容：接口交互数据自身加解密传输以及验证身份机制token。

Token组成主要涉及时间戳、AppKey 、AppSecret、HmacSHA1，其中AppKey 、AppSecret需双方预先约定，一般由服务端下发。

在本次适配国密算法改造过程中，威海市建设工程电子交易系统改造升级存在大量通过API接口交互部分，交互数据本身，不能通过明文传输，需使用SM4对称加密算法进行加密传输，接收到数据后还需将加密后的数据解密后使用。

同时，API接口不仅仅只包括数据自身，最重要的是身份认证机制token。客户端向服务端发起请求时，服务端为能够识别请求者的身份，再判断所请求的资源是否可以给请求者。token是一种身份验证的机制，初始时用户提交账号数据给服务端，服务端采用一定的策略生成一个字符串token，token字符串中包含了少量的用户信息，并且有一定的期限。服务端会把token字符串传给客户端，客户端保存token字符串，并在接下来的请求中带上这个字符串。服务器端接收到请求后，认证身份后对接口数据进行传输。在对API交互接口适配国密算法改造过程中，对token的生成、传输及使用也需要SM4对称加密算法进行加解密，以更好地进行传输。

##### 4.3.3.3.2数据库加密存储

关键信息入库以及使用时，通过加密机进行数据加密、解密。

1.前置操作

由政务云提供密码云服务平台（以下简称加密机），加密机向业务系统分配应用ID与HMAC认证密钥。业务系统指定密钥算法为SM4以及密钥用途，构建请求报文访问加密机“生成主密钥”接口申请SM4算法主密钥。

主密钥是密码设备生成的对称会话密钥，与业务系统身份绑定且使用密码机指定KEK加密后进行安全存储。

加密机生成主密钥后，将主密钥的唯一标识返回给业务系统，业务系统将主密钥唯一标识进行缓存用于SM4加密与解密。

2.加密操作

业务系统将待加密的明文使用Base64格式进行编码，指定加密模式、填充模式，取出缓存的主密钥唯一标识，构建请求报文访问加密机“主密钥加密”接口，即得到经过SM4算法加密的密文。

3.解密操作

业务系统取出缓存的主密钥唯一标识，与应用ID、Base64编码格式的待解密密文一同构建请求报文访问加密机“主密钥解密”接口，即得到经过SM4算法解密的明文，将该密文使用Base64格式进行解码即可得到原有的明文。

4.数据签名验签

（1）前置操作

业务系统指定密钥算法为SM2以及密钥存储方式，构建请求报文访问加密机“生成非对称密钥”接口申请SM2算法密钥对。

密码机根据请求参数生成一对公钥与私钥，私钥使用密码机进行加密保护，公钥信息返回给业务系统。

业务系统接收到公钥信息后，将公钥与密钥对唯一标识进行缓存，用于SM2签名与验签操作。

（2）签名操作

业务系统取出缓存的密钥对唯一标识与公钥，指定签名算法为SM3withSM2，与待签名的原文打包成请求报文，调用加密机“PKCS1原文签名”接口进行签名。

加密机使用SM3算法得到原文信息的摘要值，然后使用私钥对摘要值进行SM2运算，形成PKCS1签名值的Base64编码字符串并返回给业务系统。

（3）验签操作

业务系统取出缓存的密钥对唯一标识与公钥，指定签名算法为SM3withSM2，与待验证的原文、待验证的签名信息打包成请求报文，调用加密机“PKCS1原文验签”接口进行验签。

加密机首先使用公钥解密数字签名，导出数字摘要，然后对原文使用SM3算法得到新的摘要值，将两个摘要的哈希值进行比较，相同则签名验证通过，否则无效，最后将验签结果返回给业务系统。

### 4.3.4应用系统设计（威海市公共资源交易电子监管系统）

#### 4.3.4.1系统兼容国产化建设

##### 4.3.4.1.1兼容国产化服务器、操作系统

威海市公共资源交易电子监管系统部署于政务云平台，共使用5台服务器，均为windows操作系统。目前政务云平台可提供的操作系统为统信V20操作系统和麒麟V10操作系统,均为优秀的国产操作系统代表。

威海市公共资源交易电子监管系统兼容国产化项目建设，需要在政务云平台申请一套国产操作系统的服务器资源，内置国产化操作系统，完成兼容国产化操作系统后，系统全部切换至国产化服务器。

在获得国产化平台服务器后，需要首先在对应的服务器资源上搭建部署平台运行的基本环境，本项目需要搭建的环境包括：部署数据库环境、反向代理部署、文件服务搭建、加密服务器部署、解密环境部署、WEB服务负载均衡、部署Redis服务等。

部署数据库环境：数据库即存储数据的仓库，能够将数据进行有序的分门别类的存储。它是一个上联应用系统，下达基础设施的关键型IT基础设施，数据库的迁移不仅仅关系到一个数据库本身，和企业的云平台、网络、服务器、存储、操作系统等也是紧密关联的。它是独立于语言以外的软件，能够经过API去操作它。

反向代理部署：反向代理指的是代理服务器根据客户端的请求，从其关系的一组或多组后端服务器（如Web服务器）上获取资源，然后再将这些资源返回给客户端的过程，客户端只会得知代理服务器的IP地址，而不知道在代理服务器后面的服务器集群的存在。正是由于反向代理的这种工作特性，它常常被应用于保障匿名性和安全性、缓存数据、服务器负载均衡等等用途。

文件服务搭建：文件服务器（File server），又称档案伺服器，是指在计算机网络环境中，所有用户都可访问的文件存储设备，是一种专供其他电脑检索文件和存储的特殊电脑。文件服务器在网络上提供一个中心位置，可供用户存储文件并通过网络与其他用户共享文件。文件服务器负责共享资源的管理、传递和接收，管理存储设备（硬盘、光盘、磁带）中的文件，为网络用户提供文件共享服务，也称文件共享服务器。

加密服务器部署：加密服务的服务底层使用经国家密码管理局检测认证的硬件密码机，通过虚拟化技术，帮助用户满足数据安全方面的监管合规要求，保护云上业务数据的隐私性要求。借助加密服务，用户能够对密钥进行安全管理，也能使用多种加密算法来对数据进行可靠的加解密运算。通过使用加密服务，能运用多种加密算法对云上业务数据进行可靠的加解密运算，实现数据保护，同时满足数据安全方面的监管合规要求。

WEB服务负载均衡：负载均衡是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合，每台服务器都具有等价的地位，都可以单独对外提供服务而无须其他服务器的辅助。通过某种负载分担技术，将外部发送来的请求均匀分配到对称结构中的某一台服务器上，而接收到请求的服务器独立地回应客户的请求。通过web服务端应用负载均衡(GSLB)技术，就可以合理分担系统负载、提高系统可靠性、支持网站内容的虚拟化。

部署Redis服务：redis是一款基于BSD协议，开源的非关系型数据库（nosql数据库），redis是基于内存存储，而且是目前比较流行的键值数据库（key-value database），它提供将内存通过网络远程共享的一种服务，具有易扩展、高性能、具备数据持久性等特点。

##### 4.3.4.1.2兼容国产数据库

数据库作为三大核心基础软件之一，承载着所有系统最核心的数据资产，在计算机中承担着承上启下的重要作用，向下调用硬件基础资源，向上是各种应用软件的重要支撑引擎。

威海市公共资源交易电子监管系统目前使用数据库版本为sqlserver 2012，是微软发布的一款数据库产品。目前政务云平台可以提供的国产数据库包括瀚高、达梦、金仓等主流数据库。本次系统兼容国产化建设，首先需要选择一款适合的数据库版本，数据库产品选型及替换不仅涉及到流派、协议、生态、类型、技术、成本等多个方面，还应该根据系统的实际场景进行综合考量，依托自身特定的场景和业务特点，关注性能、兼容性等因素。其次对选定新数据库重新进行数据库模型、结构、安全等方面的设计、开发和部署，最后完成现行数据库数据平滑迁移至国产化数据库中，从而完成数据库国产化工作。

##### 4.3.4.1.3中间件适配

中间件(middleware)是基础软件的一大类，属于可复用软件的范畴。中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。本项目中所指的中间件，主要是系统服务器部署层面的基础软件。

威海市公共资源交易电子监管系统目前使用14种中间件，国产化兼容后为13种，均可下载网络开源版本的国产化兼容中间件。各中间件国产化建议版本参考下表。

| 威海市公共资源交易电子监管系统中间件国产化兼容一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中间件名称 | 用途 | 在用版本 |  | 国产化版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 | 来源 | 建议版本 |
| 1 | Nginx | 反向代理 | 网络开源 | 1.20.0 | 网络开源 | 1.23.3 |
| 2 | iis | web服务器站点 | windows程序 | iis8.0 | 不使用iis |  |
| 3 | Redis | 缓存 | 网络开源 | 3.2.100 | 网络开源 | 5.0.14 |
| 4 | docker | 容器 | 网络开源 | latest | 网络开源 | latest |
| 5 | springboot | 服务框架 | 网络开源 | 2.3.2 | 网络开源 | 2.3.2 |
| 6 | springcloudalibaba | 服务框架 | 网络开源 | 2.2.5 | 网络开源 | 2.2.5 |
| 7 | mybatisplus | 服务框架 | 网络开源 | 3.4.2 | 网络开源 | 3.4.2 |
| 8 | fastjson | json工具 | 网络开源 | 1.2.83 | 网络开源 | 1.2.83 |
| 9 | activiti | 工作流 | 网络开源 | 7.1.0.M5 | 网络开源 | 7.1.0.M5 |
| 10 | datax | 数据同步工具 | 网络开源 | v202303 | 网络开源 | v202303 |
| 11 | xxl-job | 任务调度 | 网络开源 | 2.4.0 | 网络开源 | 2.4.0 |
| 12 | ElasticSearch | 全文检索 | 网络开源 | 7.6.2 | 网络开源 | 7.6.2 |
| 13 | poi-tl | word模板引擎 | 网络开源 | 1.10.0 | 网络开源 | 1.10.0 |
| 14 | aspose-words | word转pdf | 网络开源 | 21.11 | 网络开源 | 21.11 |

##### 4.3.4.1.4用户使用层应用系统适配

1.应用系统开发框架适配国产操作系统

威海市公共资源交易电子监管系统当前系统开发框架：ASP.NET Framework4.5，ASP.NET是微软公司开发的一种建立在.NET之上的Web运行环境，Framework是.NET的支撑基础。它包含.NET平台的运行库与公用语言运行时，所有的.NET平台下的程序都需要基于它的类库来建立程序，而所有的程序也需要先编译为中间语言（IL）然后由公用语言运行时管理执行。目前该框架只能在windows操作系统上开发使用。

本次系统兼容国产化项目建设完成后，系统将更改为使用Java框架，以当前JAVA WEB开发最流行的框架spring+hibernate+struts为基础，并通过大量项目实施的验证，形成的一套高效、扩展性强、灵活、稳定的技术框架。系统应用所有代码在此框架下重新编译，达到兼容windows操作系统的前提下同时兼容国产操作系统的效果。

2.网页功能适配国产浏览器

对B/S架构下应用系统的Web浏览器进行兼容性适配，兼容国产化环境下的国产浏览器和X86环境下火狐、chrome、360等主流浏览器，以页面是否能正常打开、页面内容是否完全显示、页面打开无明显卡顿等为评判标准进行适配优化，让用户在各个浏览器中都能获得良好的使用体验。

##### 4.3.4.1.5第三方软件适配

本项目中的第三方软件是一个相对性概念，即除本项目软件开发单位以外开发的、系统应用程序运行过程中使用的相关软件。主要指在应用系统运行层面所使用的软件。

威海市公共资源交易电子监管系统目前使用26种第三方软件，其中大部分软件可以通过下载网络开源版本的国产化兼容软件，个别软件如签章互联互通客户端、签章软件、标厅音视频控件等需要软件供应商提供专属国产化版本。各软件国产化建议版本参照下表。

| 威海市公共资源交易电子监管系统第三方软件国产化清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 插件名称 | 用途 | 在用版本 |  | 国产化版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 | 来源 | 版本 |
| 1 | 签章软件 | CA实体签章、扫码签章等 | 金格 | 签章软件windows版本 | 金格 | 签章软件linux版本 |
| 2 | 签章互联互通客户端 | 各厂商CA兼容互认 | 同智伟业 | windows版本 | 同智伟业 | linux版本 |
| 3 | pdf生成工具 | 用于将文本转化为PDF文件 | 网络开源 | windows版PDFlib库 | 网络开源 | linux版PDFlib库 |
| 4 | word查看工具 | 用于在线查看word格式文件 | 网络开源 | Ntko控件 | 网络开源 | LibreOffice |
| 5 | word书签替换 | 用于读取Word模板替换相应的字符串（标签）后生成新的Word | 网络开源 | JAVA+Aspose | 网络开源 | JAVA+Aspose linux版 |
| 6 | wke html与内存交互 | 网页交互控件 | 网络开源 | wke | 网络开源 | cef3 |
| 7 | 压缩工具 | 文件压缩控件 | 网络开源 | winrar | 网络开源 | zlib压缩工具 |
| 8 | ftp传输工具 | 附件传输 | 网络开源 | windows版FileZilla | 网络开源 | linux版FileZilla |
| 9 | 安装包 | 系统安装包打包工具 | 网络开源 | iss打包工具 | 网络开源 | tar打包工具 |
| 10 | 本地库 | 驻留于运行客户应用程序的机器的数据库 | 网络开源 | access数据库 | 网络开源 | sqlite |
| 11 | 界面库 | 程序风格界面设计等 | 网络开源 | MFC+Xtp+BCG+Duilib | 网络开源 | QT |
| 12 | HTTP接口访问工具 | 接口调用、访问、测试等 | 网络开源 | curl | 网络开源 | QNetworkRequest |
| 13 | word转PDF文件 | 用于将word格式文件转换为pdf格式文件 | 网络开源 | C#版Aspose | 网络开源 | Java版Aspose |
| 14 | 自动更新工具 | 系统自动更新控件 | 网络开源 | windows版本工具 | 网络开源 | linux版本工具 |
| 15 | 加密解密库 | 系统文件加密解密 | 网络开源 | windows版openssl | 网络开源 | linux版openssl |
| 16 | xml解析工具 | xml解析工具 | 网络开源 | tinyxml | 网络开源 | tinyxml |
| 17 | json解析工具 | json解析工具 | 网络开源 | rapidjson | 网络开源 | QJsonDocumen |
| 18 | lua脚本执行程序 | lua脚本执行程序 | 网络开源 | window版lua解释器 | 网络开源 | linux版lua解释器 |
| 19 | 视频会议 | 远程异地视频会议 | 网络开源 | windows版视频会议 | 网络开源 | linux版视频会议 |
| 20 | 消息传输 | 消息传输 | 网络开源 | winsocket | 网络开源 | boost.asio |
| 21 | 视频控件 | 海康威视直播、回放视频控件（市直） | 海康威视 | windows版本 | 海康威视 | linux版直播、回访视频控件 |
| 22 | 视频控件 | 海康威视直播、回放视频控件（荣成） | 海康威视 | windows版本 | 海康威视 | linux版直播、回访视频控件 |
| 23 | 视频控件 | 海康威视直播、回放视频控件（乳山） | 海康威视 | windows版本 | 海康威视 | linux版直播、回访视频控件 |
| 24 | 视频控件 | 大华直播、回放视频控件（文登） | 大华 | windows版本 | 大华 | linux版直播、回访视频控件 |
| 25 | 山东省“云智”监督平台同步工具 | 同步数据文件程序 | 国泰 | windows版本 | 国泰 | linux版 |

##### 4.3.4.1.6接口对接适配

威海市公共资源交易电子监管系统共完成了10个平台对接。本次系统兼容国产化项目建设，需要对所有接口进行国产化兼容，保证接口的正常交互。

#### 4.3.4.2历史数据迁移

本次系统兼容国产化项目建设，需要新申请一套国产操作系统服务器云资源，重新将系统适配部署至新服务器后，将现行系统历史数据迁移至新服务器。

现行系统应用及数据迁移具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。迁移准备工作要充足,迁移时间在尽可能非工作时间完成,并在极短的时间内完成准备工作,并能够有超过时间的倒退方案,所有新设备的应用系统稳定性也是一个考验。因此，必须协调好各单位人员的关系，齐心协力才可能在预定时间内完成应用和数据的迁移工作。

本次迁移方案是以尽量不影响威海市公共资源交易电子监管系统的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的。每台服务器的迁移都需要经过迁移前的准备工作、迁移实施、运维保障三个环节。

##### 4.3.4.2.1迁移前准备工作

1.迁移评估。迁移前，首先需要勘察现有系统的架构和资源使用状况,并申请不低于当前资源配置的云服务器设备；

2.确定迁移方式。迁移方式可选择使用政务云平台提供的迁移工具，包括工具在迁移中必备的一系列功能和所需的环境，后由软件公司进行测试及校验；也可选择由软件开发单位重新部署、测试等。需与政务云平台沟通，结合实际情况确定采用何种方式进行迁移。

3.环境准备。政务云平台统一规划网络环境在迁移中需考虑到网络连接情况、数据备份传输，确定网络流量是否会引发网络拥塞，新旧服务器直接网络是否通畅，新平台服务器直接互通是否正常，相关服务器互通策略是否增加（例如防火墙及网络设备互访策略）

##### 4.3.4.2.2迁移实施

（1）备份。对现有服务器上的数据库及投标/归档文件进行备份，逐一传送至对应服务器的新目标主机。重点需要考虑在停机迁移时需要再次同步最后的差异数据保证新旧服务器数据一致。

（2）环境部署。在实际迁移开始之前需先将服务器独立系统安装到新分配的云平台对应服务器上，由测试部门统一进行预测试，通过测试之后进行后续部署及服务、数据迁移工作。

（3）应用系统框架部署。基本环境搭建完成后，需要对业务系统的相关功能框架进一步完善部署，为后期完成系统应用系统数据迁入与调试做准备工作。

（4）确定停机时间。结合服务器情况、作用，合理规划停机时间，一般选择非工作时间。尽可能在预计的时间内全部恢复正常使用。

（5）数据库迁移。在预计的停机时间内，开始数据库迁移工作，到工作时间以前完成整个服务器、存储设备的数据迁移及测试工作。

（6）测试。在每批次服务器迁移后，需对迁移后的服务器进行测试，包括单元测试和性能测试；同时需对业务系统进行全流程功能测试。

（7）系统割接。当完成全部数据迁移并通过测试后，可正式做系统割接。系统割接并不代表迁移完全成功，还是建议业务并行混跑，或旧系统仍然保持全量实时数据，随时可切换回去。这个过程是一个标志，标志从迁移阶段过渡到后期维护阶段。

##### 4.3.4.2.3运维保障

新服务器正式上线运行以后，继续跟踪系统的运行情况，随时处理系统运行的异常情况。尤其要密切观察新系统的稳定性、性能等，并做好必要的记录，方便后期做迁移总结。

以上所有工作需要在市交易中心、市大数据中心、云计算中心、软件开发单位以及各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次应用及数据的迁移任务。

#### 4.3.4.3国产密码建设

威海市公共资源交易电子监管系统以交易平台为载体，是按照市监管部门提出的职责权限、监管环节、程序和时限、监督对象和事项清单、监督程序和信息交换等监管要求，定制在线监督权限、方式、内容、程序等全程电子监管流程，实现招标交易信息的动态记录、全程留痕追溯，行政监督部门按权限获取交易全过程信息，实现交易项目在线监督。系统接入建设工程、政府采购等公共资源各行业电子交易系统、音视频监管系统，通过数据接口的方式获取交易全流程的信息，实现各行业在电子监管系统的统一监管。威海市公共资源交易电子监管系统主要在用户身份鉴别信息、日志记录、访问控制信息、重要程序或文件、重要信息资源敏感标记等方面应用了密码技术进行安全防护，目前系统加密方式有aes，sha256，md5，均为国外密码算法。

本次系统兼容国产化项目，需要进行信息系统密码应用改造，建立以国产密码为主要支撑的信息安全保障体系，把原平台所有国外加密算法，升级为国产加密算法。

建设方案依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，以交易系统各功能模块为应用场景，运用密码技术作为信息安全的核心，对政务信息化数字资产进行密码保护。针对招投标全流程数据的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面，提供保障网络与信息安全最有效、最可靠、最经济的关键核心技术，确保数字资产的机密性、完整性、真实性和不可否认性。

##### 4.3.4.3.1API接口交互

威海市公共资源交易电子监管系统改造升级的主要内容包括用户登录以及网站各个栏目，可通过API接口实现对接完成交易项目、公告公示的推送。API接口适配国密算法相关改造过程中，主要包括2大类内容：接口交互数据自身加解密传输以及验证身份机制token。

Token组成主要涉及时间戳、AppKey 、AppSecret、HmacSHA1，其中AppKey 、AppSecret需双方预先约定，一般由服务端下发。

在本次适配国密算法改造过程中，威海市公共资源交易电子监管系统改造升级存在大量通过API接口交互部分，交互数据本身，不能通过明文传输，需使用SM4对称加密算法进行加密传输，接收到数据后还需将加密后的数据解密后使用。

同时，API接口不仅仅只包括数据自身，最重要的是身份认证机制token。客户端向服务端发起请求时，服务端为能够识别请求者的身份，再判断所请求的资源是否可以给请求者。token是一种身份验证的机制，初始时用户提交账号数据给服务端，服务端采用一定的策略生成一个字符串token，token字符串中包含了少量的用户信息，并且有一定的期限。服务端会把token字符串传给客户端，客户端保存token字符串，并在接下来的请求中带上这个字符串。服务器端接收到请求后，认证身份后对接口数据进行传输。在对API交互接口适配国密算法改造过程中，对token的生成、传输及使用也需要SM4对称加密算法进行加解密，以更好地进行传输。

##### 4.3.4.3.2数据库加密存储

关键信息入库以及使用时，通过加密机进行数据加密、解密。

1.前置操作

由政务云提供密码云服务平台（以下简称加密机），加密机向业务系统分配应用ID与HMAC认证密钥。业务系统指定密钥算法为SM4以及密钥用途，构建请求报文访问加密机“生成主密钥”接口申请SM4算法主密钥。

主密钥是密码设备生成的对称会话密钥，与业务系统身份绑定且使用密码机指定KEK加密后进行安全存储。

加密机生成主密钥后，将主密钥的唯一标识返回给业务系统，业务系统将主密钥唯一标识进行缓存用于SM4加密与解密。

2.加密操作

业务系统将待加密的明文使用Base64格式进行编码，指定加密模式、填充模式，取出缓存的主密钥唯一标识，构建请求报文访问加密机“主密钥加密”接口，即得到经过SM4算法加密的密文。

3.解密操作

业务系统取出缓存的主密钥唯一标识，与应用ID、Base64编码格式的待解密密文一同构建请求报文访问加密机“主密钥解密”接口，即得到经过SM4算法解密的明文，将该密文使用Base64格式进行解码即可得到原有的明文。

4.数据签名验签

（1）前置操作

业务系统指定密钥算法为SM2以及密钥存储方式，构建请求报文访问加密机“生成非对称密钥”接口申请SM2算法密钥对。

密码机根据请求参数生成一对公钥与私钥，私钥使用密码机进行加密保护，公钥信息返回给业务系统。

业务系统接收到公钥信息后，将公钥与密钥对唯一标识进行缓存，用于SM2签名与验签操作。

（2）签名操作

业务系统取出缓存的密钥对唯一标识与公钥，指定签名算法为SM3withSM2，与待签名的原文打包成请求报文，调用加密机“PKCS1原文签名”接口进行签名。

加密机使用SM3算法得到原文信息的摘要值，然后使用私钥对摘要值进行SM2运算，形成PKCS1签名值的Base64编码字符串并返回给业务系统。

（3）验签操作

业务系统取出缓存的密钥对唯一标识与公钥，指定签名算法为SM3withSM2，与待验证的原文、待验证的签名信息打包成请求报文，调用加密机“PKCS1原文验签”接口进行验签。

加密机首先使用公钥解密数字签名，导出数字摘要，然后对原文使用SM3算法得到新的摘要值，将两个摘要的哈希值进行比较，相同则签名验证通过，否则无效，最后将验签结果返回给业务系统。

### 4.3.5应用系统设计（应急和招标（采购）文件论证专家库系统）

#### 4.3.5.1系统兼容国产化建设

##### 4.3.5.1.1兼容国产化服务器、操作系统

应急和招标（采购）文件论证专家库系统部署于政务云平台，共使用3台服务器，均为windows操作系统。目前政务云平台可提供的操作系统为统信V20操作系统和麒麟V10操作系统,均为优秀的国产操作系统代表。

应急和招标（采购）文件论证专家库系统兼容国产化项目建设，需要在政务云平台申请一套国产操作系统的服务器资源，内置国产化操作系统，完成兼容国产化操作系统后，系统全部切换至国产化服务器。

在获得国产化平台服务器后，需要首先在对应的服务器资源上搭建部署平台运行的基本环境，本项目需要搭建的环境包括：部署数据库环境、反向代理部署、文件服务搭建、加密服务器部署、解密环境部署、WEB服务负载均衡、部署Redis服务等。

部署数据库环境：数据库即存储数据的仓库，能够将数据进行有序的分门别类的存储。它是一个上联应用系统，下达基础设施的关键型IT基础设施，数据库的迁移不仅仅关系到一个数据库本身，和企业的云平台、网络、服务器、存储、操作系统等也是紧密关联的。它是独立于语言以外的软件，能够经过API去操做它。

反向代理部署：反向代理指的是代理服务器根据客户端的请求，从其关系的一组或多组后端服务器（如Web服务器）上获取资源，然后再将这些资源返回给客户端的过程，客户端只会得知代理服务器的IP地址，而不知道在代理服务器后面的服务器集群的存在。正是由于反向代理的这种工作特性，它常常被应用于保障匿名性和安全性、缓存数据、服务器负载均衡等等用途。

文件服务搭建：文件服务器（File server），又称档案伺服器，是指在计算机网络环境中，所有用户都可访问的文件存储设备，是一种专供其他电脑检索文件和存储的特殊电脑。文件服务器在网络上提供一个中心位置，可供用户存储文件并通过网络与其他用户共享文件。文件服务器负责共享资源的管理、传递和接收，管理存储设备（硬盘、光盘、磁带）中的文件，为网络用户提供文件共享服务，也称文件共享服务器。

加密服务器部署：加密服务的服务底层使用经国家密码管理局检测认证的硬件密码机，通过虚拟化技术，帮助用户满足数据安全方面的监管合规要求，保护云上业务数据的隐私性要求。借助加密服务，用户能够对密钥进行安全管理，也能使用多种加密算法来对数据进行可靠的加解密运算。通过使用加密服务，能运用多种加密算法对云上业务数据进行可靠的加解密运算，实现数据保护，同时满足数据安全方面的监管合规要求。

WEB服务负载均衡：负载均衡是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合，每台服务器都具有等价的地位，都可以单独对外提供服务而无须其他服务器的辅助。通过某种负载分担技术，将外部发送来的请求均匀分配到对称结构中的某一台服务器上，而接收到请求的服务器独立地回应客户的请求。通过web服务端应用负载均衡(GSLB)技术，就可以合理分担系统负载、提高系统可靠性、支持网站内容的虚拟化。

部署Redis服务：redis是一款基于BSD协议，开源的非关系型数据库（nosql数据库），redis是基于内存存储，而且是目前比较流行的键值数据库（key-value database），它提供将内存通过网络远程共享的一种服务，具有易扩展、高性能、具备数据持久性等特点。

##### 4.3.5.1.2兼容国产数据库

数据库作为三大核心基础软件之一，承载着所有系统最核心的数据资产，在计算机中承担着承上启下的重要作用，向下调用硬件基础资源，向上是各种应用软件的重要支撑引擎。

应急和招标（采购）文件论证专家库系统目前使用数据库版本为sqlserver 2012，是微软发布的一款数据库产品。目前政务云平台可以提供的国产数据库包括瀚高、达梦、金仓等主流数据库。本次系统兼容国产化建设，首先需要选择一款适合的数据库版本，数据库产品选型及替换不仅涉及到流派、协议、生态、类型、技术、成本等多个方面，还应该根据系统的实际场景进行综合考量，依托自身特定的场景和业务特点，关注性能、兼容性等因素。其次对选定新数据库重新进行数据库模型、结构、安全等方面的设计、开发和部署，最后完成现行数据库数据平滑迁移至国产化数据库中，从而完成数据库国产化工作。

##### 4.3.5.1.3中间件适配

中间件(middleware)是基础软件的一大类，属于可复用软件的范畴。中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。本项目中所指的中间件，主要是系统服务器部署层面的基础软件。

应急和招标（采购）文件论证专家库系统目前使用14种中间件，国产化兼容后为13种，均可下载网络开源版本的国产化兼容中间件。各中间件国产化建议版本参考下表。

| 应急和招标（采购）文件论证专家库系统中间件国产化兼容一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中间件名称 | 用途 | 在用版本 |  | 国产化版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 | 来源 | 建议版本 |
| 1 | Nginx | 反向代理 | 网络开源 | 1.20.0 | 网络开源 | 1.23.3 |
| 2 | iis | web服务器站点 | windows程序 | iis8.0 | 不使用iis |  |
| 3 | Redis | 缓存 | 网络开源 | 3.2.100 | 网络开源 | 5.0.14 |
| 4 | docker | 容器 | 网络开源 | latest | 网络开源 | latest |
| 5 | springboot | 服务框架 | 网络开源 | 2.3.2 | 网络开源 | 2.3.2 |
| 6 | springcloudalibaba | 服务框架 | 网络开源 | 2.2.5 | 网络开源 | 2.2.5 |
| 7 | mybatisplus | 服务框架 | 网络开源 | 3.4.2 | 网络开源 | 3.4.2 |
| 8 | fastjson | json工具 | 网络开源 | 1.2.83 | 网络开源 | 1.2.83 |
| 9 | activiti | 工作流 | 网络开源 | 7.1.0.M5 | 网络开源 | 7.1.0.M5 |
| 10 | datax | 数据同步工具 | 网络开源 | v202303 | 网络开源 | v202303 |
| 11 | xxl-job | 任务调度 | 网络开源 | 2.4.0 | 网络开源 | 2.4.0 |
| 12 | ElasticSearch | 全文检索 | 网络开源 | 7.6.2 | 网络开源 | 7.6.2 |
| 13 | poi-tl | word模板引擎 | 网络开源 | 1.10.0 | 网络开源 | 1.10.0 |
| 14 | aspose-words | word转pdf | 网络开源 | 21.11 | 网络开源 | 21.11 |

##### 4.3.5.1.4用户使用层应用系统适配

1.应用系统开发框架适配国产操作系统

应急和招标（采购）文件论证专家库系统当前系统开发框架：ASP.NET Framework4.5，ASP.NET是微软公司开发的一种建立在.NET之上的Web运行环境，Framework是.NET的支撑基础。它包含.NET平台的运行库与公用语言运行时，所有的.NET平台下的程序都需要基于它的类库来建立程序，而所有的程序也需要先编译为中间语言（IL）然后由公用语言运行时管理执行。目前该框架只能在windows操作系统上开发使用。

本次系统兼容国产化项目建设完成后，系统将更改为使用Java框架，以当前JAVA WEB开发最流行的框架spring+hibernate+struts为基础，并通过大量项目实施的验证，形成的一套高效、扩展性强、灵活、稳定的技术框架。系统应用所有代码在此框架下重新编译，达到兼容windows操作系统的前提下同时兼容国产操作系统的效果。

2.网页功能适配国产浏览器

对B/S架构下应用系统的Web浏览器进行兼容性适配，兼容国产化环境下的国产浏览器和X86环境下火狐、chrome、360等主流浏览器，以页面是否能正常打开、页面内容是否完全显示、页面打开无明显卡顿等为评判标准进行适配优化，让用户在各个浏览器中都能获得良好的使用体验。

3.抽取终端兼容国产化操作系统

目前系统抽取终端目前所有界面框架均为MFC，界面展现形式均以MFC基础界面为基础封装了一下简单的界面效果，以消息驱动事件响应，从而达到界面交互的效果。但该框架不支持国产操作系统。本次系统兼容国产化建设，需要改为java框架下重新编写，以JAVA WEB开发最流行的spring+hibernate+struts为基础进行开发。同时代码中访问数据库的技术，目前使用的是CDatabase数据源连接类，CRecordset数据即等mfc提供的类库（注：需要升级为国产化平台的QSqlDatabase，QSqlQuery等数据库访问类。）

4.呼叫中心客户端兼容国产化操作系统

呼叫中心客户端界面基于MFC编写，需要对此部分代码进行重写，改为QT编写的界面。

语音合成（Text To Speech）技术把文本转化为声音，其应用范围非常广，在电话与计算机集成系统中，利用语音合成技术将文本转化为语音，使用户利用电话终端就可以听取文本的信息，语音技术的应用已经成为信息化的一个必不可少的环节。目前基于微软提供的TTS实现文字转语音，需要使用Linux系统支持的tts库开发。

应急专家库系统目前使用三汇语音卡是杭州三汇信息工程有限公司研发生产，目前使用的驱动为Windows驱动，兼容国产化操作系统需要安装Linux驱动并按Linux驱动接口开发。

##### 4.3.5.1.5第三方软件适配

本项目中的第三方软件是一个相对性概念，即除本项目软件开发单位以外开发的、系统应用程序运行过程中使用的相关软件。主要指在应用系统运行层面所使用的软件。

应急和招标（采购）文件论证专家库系统目前使用11种第三方软件，其中大部分软件可以通过下载网络开源版本的国产化兼容软件，个别硬件设备如语音卡设备也需要配套完成国产化版本。各软件国产化建议版本参照下表。

| 威海市应急和招标（采购）文件论证专家库系统第三方软件国产化兼容一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 插件名称 | 用途 | 在用版本 |  | 国产化版本 |  |
|  |  |  | 来源 | 版本 | 来源 | 版本 |
| 1 | CA厂商驱动 | 识别CA加密锁设备 | 天威诚信 | 天威windows版 | 天威诚信 | 天威linux版驱动 |
| 2 | 安装包 | 系统安装包打包工具 | 网络开源 | iss打包工具 | 网络开源 | tar打包工具 |
| 3 | 本地库 | 驻留于运行客户应用程序的机器的数据库 | 网络开源 | access数据库 | 网络开源 | sqlite |
| 4 | 界面库 | 程序风格界面设计等 | 网络开源 | MFC+Xtp+BCG | 网络开源 | QT |
| 5 | 自动更新工具 | 自动更新工具 | 网络开源 | windows版本工具 | 网络开源 | linux版本工具 |
| 6 | 加密解密库 | 系统文件加密解密 | 网络开源 | windows版openss | 网络开源 | linux版openssl |
| 7 | json解析工具 | json解析工具 | 网络开源 | rapidjson | 网络开源 | QJsonDocumen |
| 8 | 消息传输 | 消息传输 | 网络开源 | ICE | 网络开源 | boost.asio |
| 9 | 名单打印工具 | 专家名单解密打印 | 网络开源 | Grid++ | 网络开源 | 网页端打印 |
| 10 | TTS文字转语音 | 自动汇总项目信息形成短信文字 | 网络开源 | Windows语音包 | 网络开源 | 百度或讯飞服务 |
| 11 | 语音卡外呼 | 语音卡外呼 | 中心采购 | windows版三汇语音卡 |  | linux版语音卡和驱动包 |

##### 4.3.5.1.6接口对接适配

应急和招标（采购）文件论证专家库系统完成了与威海市国有企业阳光采购电子化服务平台对接。本次系统兼容国产化项目建设，需要对所有接口进行国产化兼容，保证接口的正常交互。

#### 4.3.5.2历史数据迁移

本次系统兼容国产化项目建设，需要新申请一套国产操作系统服务器云资源，重新将系统适配部署至新服务器后，将现行系统历史数据迁移至新服务器。

现行系统应用及数据迁移具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。迁移准备工作要充足,迁移时间在尽可能非工作时间完成,并能够有超过时间的倒退方案,所有新设备的应用系统稳定性也是一个考验。因此，必须协调好各单位人员的关系，齐心协力才可能在预定时间内完成应用和数据的迁移工作。

本次迁移方案是以尽量不影响应急和招标（采购）文件论证专家库系统的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的。每台服务器的迁移都需要经过迁移前的准备工作、迁移实施、运维保障三个环节。

##### 4.3.5.2.1迁移前准备工作

1.迁移评估。迁移前，首先需要勘察现有系统的架构和资源使用状况,并申请不低于当前资源配置的云服务器设备；

2.确定迁移方式。迁移方式可选择使用政务云平台提供的迁移工具，包括工具在迁移中必备的一系列功能和所需的环境，后由软件公司进行测试及校验；也可选择由软件开发单位重新部署、测试等。需与政务云平台沟通，结合实际情况确定采用何种方式进行迁移。

3.环境准备。政务云平台统一规划网络环境在迁移中需考虑到网络连接情况、数据备份传输，确定网络流量是否会引发网络拥塞，新旧服务器直接网络是否通畅，新平台服务器直接互通是否正常，相关服务器互通策略是否增加（例如防火墙及网络设备互访策略）

##### 4.3.5.2.2迁移实施

（1）备份。对现有服务器上的数据库及投标/归档文件进行备份，逐一传送至对应服务器的新目标主机。重点需要考虑在停机迁移时需要再次同步最后的差异数据保证新旧服务器数据一致。

（2）环境部署。在实际迁移开始之前需先将服务器独立系统安装到新分配的云平台对应服务器上，由测试部门统一进行预测试，通过测试之后进行后续部署及服务、数据迁移工作。

（3）应用系统框架部署。基本环境搭建完成后，需要对业务系统的相关功能框架进一步完善部署，为后期完成系统应用、系统数据迁入与调试做准备工作。

（4）确定停机时间。结合服务器情况、作用，合理规划停机时间，一般选择非工作时间。尽可能在预计的时间内全部恢复正常使用。

（5）数据库迁移。在预计的停机时间内，开始数据库迁移工作，到工作时间以前完成整个服务器、存储设备的数据迁移及测试工作。

（6）测试。在每批次服务器迁移后，需对迁移后的服务器进行测试，包括单元测试和性能测试；同时需对业务系统进行全流程功能测试。

（7）系统割接。当完成全部数据迁移并通过测试后，可正式做系统割接。系统割接并不代表迁移完全成功，还是建议业务并行混跑，或旧系统仍然保持全量实时数据，随时可切换回去。这个过程是一个标志，标志从迁移阶段过渡到后期维护阶段。

##### 4.3.5.2.3运维保障

新服务器正式上线运行以后，继续跟踪系统的运行情况，随时处理系统运行的异常情况。尤其要密切观察新系统的稳定性、性能等，并做好必要的记录，方便后期做迁移总结。

以上所有工作需要在市交易中心、市大数据中心、云计算中心、软件开发单位以及各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次应用及数据的迁移任务。

#### 4.3.5.3国产密码建设

应急和招标（采购）文件论证专家库系统是按照统一的专家评委专业划分标准，整合了威海市政府采购、房屋建筑和市政工程、水利工程、交通工程、药品和医用耗材采购、国有企业采购、人防领域的行政审批等公共资源交易领域评标评审专家资源，建设的全市统一的综合性专家库，为公共资源交易活动提供应急评标评审和招标（采购）文件论证服务，同时充分发挥专家库系统作用，为其他部门项目验收、评审等提供服务。通过建设“资格管理平台”、“抽取平台”、“行为考核平台”三平台，实现专家入库、资格管理、信息管理、抽取使用、动态考核、信用记录等工作的电子化，强化专家动态管理和规范专家行为。应急和招标（采购）文件论证专家库系统主要在用户身份鉴别信息、日志记录、访问控制信息、重要程序或文件、重要信息资源敏感标记等方面应用了密码技术进行安全防护，目前系统加密方式有aes，sha256，md5，均为国外密码算法。

本次系统兼容国产化项目，需要进行信息系统密码应用改造，建立以国产密码为主要支撑的信息安全保障体系，把原平台所有国外加密算法，升级为国产加密算法。

建设方案依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，以交易系统各功能模块为应用场景，运用密码技术作为信息安全的核心，对政务信息化数字资产进行密码保护。针对招投标全流程数据的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面，提供保障网络与信息安全最有效、最可靠、最经济的关键核心技术，确保数字资产的机密性、完整性、真实性和不可否认性。

##### 4.3.5.3.1API接口交互

应急和招标（采购）文件论证专家库系统API接口适配国密算法相关改造过程中，主要包括2大类内容：接口交互数据自身加解密传输以及验证身份机制token。

Token组成主要涉及时间戳、AppKey 、AppSecret、HmacSHA1，其中AppKey 、AppSecret需双方预先约定，一般由服务端下发。

在本次适配国密算法改造过程中，应急和招标（采购）文件论证专家库系统改造升级存在大量通过API接口交互部分，交互数据本身，不能通过明文传输，需使用SM4对称加密算法进行加密传输，接收到数据后还需将加密后的数据解密后使用。

同时，API接口不仅仅只包括数据自身，最重要的是身份认证机制token。客户端向服务端发起请求时，服务端为能够识别请求者的身份，再判断所请求的资源是否可以给请求者。token是一种身份验证的机制，初始时用户提交账号数据给服务端，服务端采用一定的策略生成一个字符串token，token字符串中包含了少量的用户信息，并且有一定的期限。服务端会把token字符串传给客户端，客户端保存token字符串，并在接下来的请求中带上这个字符串。服务器端接收到请求后，认证身份后对接口数据进行传输。在对API交互接口适配国密算法改造过程中，对token的生成、传输及使用也需要SM4对称加密算法进行加解密，以更好地进行传输。

##### 4.3.5.3.2数据库加密存储

关键信息入库以及使用时，通过加密机进行数据加密、解密。

1.前置操作

由政务云提供密码云服务平台（以下简称加密机），加密机向业务系统分配应用ID与HMAC认证密钥。业务系统指定密钥算法为SM4以及密钥用途，构建请求报文访问加密机“生成主密钥”接口申请SM4算法主密钥。

主密钥是密码设备生成的对称会话密钥，与业务系统身份绑定且使用密码机指定KEK加密后进行安全存储。

加密机生成主密钥后，将主密钥的唯一标识返回给业务系统，业务系统将主密钥唯一标识进行缓存用于SM4加密与解密。

2.加密操作

业务系统将待加密的明文使用Base64格式进行编码，指定加密模式、填充模式，取出缓存的主密钥唯一标识，构建请求报文访问加密机“主密钥加密”接口，即得到经过SM4算法加密的密文。

3.解密操作

业务系统取出缓存的主密钥唯一标识，与应用ID、Base64编码格式的待解密密文一同构建请求报文访问加密机“主密钥解密”接口，即得到经过SM4算法解密的明文，将该密文使用Base64格式进行解码即可得到原有的明文。

4.数据签名验签

（1）前置操作

业务系统指定密钥算法为SM2以及密钥存储方式，构建请求报文访问加密机“生成非对称密钥”接口申请SM2算法密钥对。

密码机根据请求参数生成一对公钥与私钥，私钥使用密码机进行加密保护，公钥信息返回给业务系统。

业务系统接收到公钥信息后，将公钥与密钥对唯一标识进行缓存，用于SM2签名与验签操作。

（2）签名操作

业务系统取出缓存的密钥对唯一标识与公钥，指定签名算法为SM3withSM2，与待签名的原文打包成请求报文，调用加密机“PKCS1原文签名”接口进行签名。

加密机使用SM3算法得到原文信息的摘要值，然后使用私钥对摘要值进行SM2运算，形成PKCS1签名值的Base64编码字符串并返回给业务系统。

（3）验签操作

业务系统取出缓存的密钥对唯一标识与公钥，指定签名算法为SM3withSM2，与待验证的原文、待验证的签名信息打包成请求报文，调用加密机“PKCS1原文验签”接口进行验签。

加密机首先使用公钥解密数字签名，导出数字摘要，然后对原文使用SM3算法得到新的摘要值，将两个摘要的哈希值进行比较，相同则签名验证通过，否则无效，最后将验签结果返回给业务系统。

### 4.3.6应用系统设计（威海市政府采购电子交易系统）

#### 4.3.6.1应用软件国产化兼容

##### 4.3.6.1.1前端访问硬件

前端访问电脑需兼容国产电脑及非国产电脑，后续各角色可通过浏览器打开应用系统，登录并使用威海市政府采购电子交易系统。

##### 4.3.6.1.2国产服务器

服务器需为国产服务器（如：浪潮、华为）等国产品牌服务器，能安装国产操作系统（如：华为欧拉操作系统）并能正常运行。

##### 4.3.6.1.3服务器操作系统

服务器操作系统需为国产服务器操作系统，后续数据库和中间件及应用系统改造都需要适配国产服务器操作系统。

服务器操作系统国产化兼容需要做的工作：

1)需要重新选型不能用或者不兼容的软件。

2)测试本系统所需软件在操作系统中运行稳定性，通过压力测试测试在高并发时，操作系统资源的使用情况及稳定性。

国产化难点：

1)国产服务器操作系统软件兼容性问题。相关软件不一定有当前操作系统中可以稳定运行，或者顺利编译。即使安装成功也可能在后续运行过程中存在不确定的兼容问题。

2)国产操作系统生态不够完善，可能存在需要放弃原来稳定的软件或者插件，需要重新选型。

由于不同数据库管理系统的特性和sql语法，不同需要改造系统数据库的结构、数据迁移及所有数据库操作点。数据库数据的迁移也是一项比较大的工作。

##### 4.3.6.1.4数据库管理系统

本系统对于国产数据库需要进行以下改造：

1)数据库全表的结构改造，包括表，视图及表索引等改造。（目前系统中表格修字符型及整型达到247个）

2)各功能数据库操作脚本需要适配修改（内容详见电子交易系统国产化兼容点）

3)数据库连接池改造

4)系统中所有数据模版和模版的SQL等改造。（目前系统中要用的模板77个）。

#### 4.3.6.2中间件兼容适配

中间件是一种广泛应用于软件开发和系统架构中的技术，它可以帮助实现应用程序之间的通信、协调和管理各种业务流程，从而提高系统的可扩展性、可靠性、可维护性和性能，电子交易系统兼容适配后满足国产化要求。

Web 服务器：可以考虑使用国内的 Nginx、Apache 等 Web 服务器。这些服务器在国产化方面已经得到了广泛的应用和支持，性能优秀，且拥有丰富的插件和功能。

Tomcat:是一款广泛使用的 Java Web 应用服务器，其国产兼容方案较为成熟。可以考虑使用国内的 Tomcat 兼容适配品，如南昌 Tomcat、黄山 Tomcat 等。这些 Tomcat 兼容适配品在性能、稳定性和安全性等方面都有很好的表现，且支持国产化。

内存缓存 Redis:是一款高性能的内存缓存数据库，其国产兼容方案也逐渐成熟。可以考虑使用国内的 Redis 兼容适配品，如鲸观 Redis、飞腾 Redis 等。这些 Redis 兼容适配品在性能、稳定性和安全性等方面都有很好的表现，且支持国产化。

#### 4.3.6.3控件国产化兼容适配

系统前端使用的插件有CA互认插件，电子签章插件及在线音视频插件。这些插件都需要修改适配，并且考虑业务的范围，需要客户端同时兼容Windows和国产操作系统。

##### 4.3.6.3.1CA互认改造

修改点：初始化接口、获取正式到期时间、检查证书有效期、附件签名接口、内容签名接口、加密数字信封接口、解密数字信封接口、获取文本的HASH、获取文件的HASH、获取证书相关信息、PIN码校验、获取证书内机构名称、获取证书的类型、获取电子签章类型、获取主体证件号码、获取证书类型、获取颁发机构、获取数字证书的标识。

##### 4.3.6.3.2电子签章改造功能点

修改点：（但不限于）：获取厂商标识2、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、隐藏菜单栏、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、选择本地文件、获取文件信息、取打开文件名、获取文件大小、打开本地文档、是否打开文档、保存文件到本地、检测是否保存、设置保存状态、打印文件内容、关闭文档、设置版面参数、设置双页模式、获取页面模式、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、置为最佳版面、获取总页数、获取当前页号、设置旋转类型、获取旋转类型、设置文件水印、文档是否有水印、文本信息查找、设置为浏览模式、锚点查找、设置页高度、设置渲染模式、设置或关闭目录结构、提取文档目录信息、掀开文档的局部遮罩、定位到文档位置、获取矩形框信息、设置文档结构图宽度、设置滚动浏览、增加滚动速度、减低滚动速度、获取滚动方向、获取滚动速度、异步执行指令、获取异步状态、获取异步结果、是否插有密钥、印章是否有效、获取密钥号、获取CPU信息、获取MAC地址、获取主磁盘号、获取系统用户名、电子密钥登录、取当前密钥用户、是否需要PIN码、PIN码剩余数、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、手写式签字、设置笔迹粗细、设置笔迹颜色、获取笔迹信息、还原笔迹信息、设置日期格式、时间戳校准、打开印章时间、关闭印章时间、限制使用原章大、设置印章筛选条件、关闭印章签名、恢复印章签名、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、导出签署信息、识别签章类型、隐藏或显示印章、查验电子印章、可有undo操作、电子签署undo、可有redo操作、电子签署redo、删除电子签署、获取文档印章数、打开数据文件、创建临时文件、检测是否有打开的数据文件、强行关闭已打开数据文档、关闭数据软件菜单、复制数据内容、删除临时文件、设置WPS有效、获取数据中所有印章信息、启动文件下载、获取下载状态、停止文件下载、创建Http通道、设置信息编码、设置cookie参数、设置超时时间、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传、设置进度条、关闭进度条、文件分段加密。

##### 4.3.6.3.3在线音视频交易改造功能点

要在威海市政府采购电子交易系统上改造在线音视频交易功能，使其适配国产化系统，需要将在线音视频的功能和电子交易系统进行接口层级的无缝整合，需要音视频软件厂商进行国产化开发，提供支持国产化浏览器的控件产品，并改造如下功能和接口：开发能支持国产化浏览器的控件版本、改造用户登录接口、改造加入房间接口、改造通知接口、改造音视频发布接口、改造音视频资源订阅接口、改造音视频退订接口、改造消息发送接口、改造屏幕共享接口、改造屏幕布局接口、改造音频开关接口、改造离开房间接口。

#### 4.3.6.4交易系统改造

修改点包括首页、公告公示、政策法规、信用档案、办理指南、政务信息快捷查询等频道信息。

##### 4.3.6.4.1采购管理

- 计划登记

插件修改点:清单导入用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、选择本地文件、加载本地文档、检测是否保存、创建临时文件、获取excel单元格数据、是否有打开excel文档、强行关闭已打开excel文档、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点:列表查询、计划基本信息增删改查、清单增删改查、费用类型的增删改查、项目文件的增删改查、获取计划以及查看跟踪。

- 采购计划委托

数据库修改点：代理机构查询、抽取代理机构、选中委托。

- 接收采购计划

数据库修改点：接受计划列表查询、保存接受计划信息、采购计划导出查询。

- 签署委托协议

插件修改点:电子签章使用到的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、手写式签字、设置笔迹粗细、设置笔迹颜色、设置日期格式、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传、设置进度条。

数据库修改点：委托合同查询、文档模板库查询、委托数据查询、查询签署记录、委托协议数据保存。

- 分办采购计划

数据库修改点：分办计划数据查询、分办部门查询、采购计划分办保存、采购计划退回和撤回、工作流发起。

- 计划分办审批

插件修改点:电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。

数据库修改点：待审批分办计划查询、分办加护信息查询、分办流程设置、分办流程审批、以及分办流程审批退回。

- 指派采购计划

数据库修改点：计划查询，指派人员查询、采购计划及信息查询、计划指派更新。

- 提交采购需求

插件修改点：

1）excel导入用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、选择本地文件、加载本地文档、检测是否保存、创建临时文件、获取excel单元格数据、是否有打开excel文档、强行关闭已打开excel文档、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果

2）需求文件生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：采购需求列表查询、采购清单增删改查、文件增加删除、评审标准增删改查、评分标准增删改查、合同条款增删改查、包段增删改查、需求文件保存、模版查询、需求信息查询、需求文件的撤回。

- 项目立项

数据库修改点：项目列表查询、项目信息增删改查、包段查询、包段信息修改、跟踪查询。

- 采购文件编制

插件修改点：采购文件生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：项目方案列表查询、包段的基本信息查询、数据文件生成、项目费用信息保存、评审模型查询、方案信息保存修改、文档模版查询。

- 采购文件审核

插件修改点:电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。

数据库修改点：待审核采购文件查询、项目方案信息查询、采购文件审核流程配置、采购文件审核流程审批、采购文件审核退回。

- 采购文件确认

插件修改点:电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。

数据库修改点：采购文件信息查询、采购文件确认状态保存。

- 时间安排

插件修改点：采购公告生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：项目时间保存修改、采购公告模板查询、项目信息查询。

- 场地预约

数据库修改点：场地信息查询、场地使用情况查询、场地预约提交。

- 公告发布

插件修改点：公告生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：公告查询、公告查看、公告编辑、接口推送数据组合查询、公告流程设置、公告流程审批查询、公告流程审批和退回。

- 获取文件

数据库修改点：项目信息列表查询。

- 邀请管理

数据库修改点：邀请项目信息列表查询、供应商列表查询、邀请发起、邀请信息修改、邀请供应商确认列表查询、邀请信息查看。

- 保证金管理

数据库修改点：项目保证金列表展示查询、项目供应商保证金列表查询、供应商保证金信息查询、保证金没收、保证金退还。

- 中标（成交）人确认

插件修改点:电子签章使用到的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、手写式签字、设置笔迹粗细、设置笔迹颜色、设置日期格式、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传、设置进度条。

数据库修改点：定标项目查询、定标包段信息查询、评标信息查询、设置中标或者入围供应商、保存提交采购结果和确认文件保存。

- 通知编制

插件修改点：1、通知书生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果

2、通知书签章使用到的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、手写式签字、设置笔迹粗细、设置笔迹颜色、设置日期格式、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传、设置进度条。

数据库修改点：待通知项目查询、通知书列表查询、通知书编制、通知书模版查询、通知书提交、通知书审批查询、通知书审批退回、发送中标通知功能。

- 结果发布

插件修改点：结果公告生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：待发布结果项目查询、结果信息查看、结果公告编辑、结果公告提交、结果公告流程设置、结果公告流程审批查询、公告流程审批和退回、接口推送数据组合查询。

- 合同编制

插件修改点：1、合同生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

2、合同签章使用到的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、设置页高度、提取文档目录信息、掀开文档的局部遮罩、定位到文档位置、异步执行指令、获取异步状态、获取异步结果、是否插有密钥、印章是否有效、获取密钥号、获取CPU信息、获取MAC地址、获取主磁盘号、获取系统用户名、电子密钥登录、取当前密钥用户、校验PIN码、手写式签字、设置笔迹粗细、设置笔迹颜色、设置日期格式、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传、设置进度条。

数据库修改点：合同列表查询、合同信息编辑、保存及提交、合同信息查看。

- 质疑处理

数据库修改点：质疑列表查询、跟踪查询、增加、修改、回复。

- 文件归档

数据库修改点：项目列表查询、文件补充、归档提交。

- 时间变更

插件修改点：变更公告生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：时间变更数据列表查询、时间更新保存、模板选择。

- 时间审核

插件修改点:电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。

数据库修改点：待审核列表查询、审核跟踪查询、时间审核流程设置、时间审核及退回。

- 项目终止

插件修改点：终止公告生成编辑用到了weboffice插件的获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、设置背景颜色、隐藏菜单及功能区最小化、加载服务端文件、获取服务端错误、是否打开文档、设置保存状态、是否有文档保护、设置打开文件格式、设置书签、undo编辑内容、redo编辑内容、检测是否保存、创建临时文件、设置背景颜色、保存文件到本地、文件另存为弹出框、文件另存为、创建临时文件、光标位置插入标签、打印文件内容、关闭文档、创建Http通道、设置Http参数、Http post、获取异步执行状态、获取异步执行结果。

数据库修改点：待处理项目列表查询、项目信息修改、终止公告新增、修改、保存、终止公告推送数据组合查询。

##### 4.3.6.4.2供应商管理

- 供应商验核

数据库修改点：待验核供应商列表查询、验核提交。

- 邀请回执

插件修改点:电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。

数据库修改点：邀请列表查询、邀请函查看、回执提交。

- 下载采购文件

数据库修改点：待支付采购文件列表查询、支付订单状态更新。

- 文件签章

插件修改点:电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。

- 递交响应文件

插件修改点：借助WPS的插件实现版式文件读取、验证数据、加密、签名、数字信封等。

数据库修改点：待投标的项目列表查询、供应商投标数据更新、回执数据新增、生成。

- 保证金缴纳

数据库修改点：列表查询、缴纳提交、结果查询、撤回。

- 开标在线签到

插件修改点：借助WPS的插件实现版式文件读取、验证数据、加密、签名、数字信封等。

数据库修改点：供应商参与的开标项目列表查询、项目基本信息展示、供应商签字状态更新。

- 响应文件解密

数据库修改点：待界面响应包段列表查询、供应商投标文件状态更新。

- 签署报价文件

插件修改点：借助WPS的插件实现版式文件读取、验证数据、加密、签名、数字信封等。

数据库修改点：待签署项目列表查询、供应商报价确认状态更新。

- 质询回复

插件修改点：电子签批使用到电子签章插件的接口有获取厂商标识、获取版本标识、获取错误信息、工具条设置、检测目录存在、创建文件目录、选择文件目录、加载服务端文件、获取文件信息、获取文件大小、检测是否保存、设置版面参数、查看缩放比例、版面内容放大、版面内容缩小、打印文件内容、关闭文档、置为最佳版面、设置文件水印、置为浏览模式、锚点查找、校验PIN码、电子化审批、设置审批选项、常用签批意见、获取下个节点、获取审批意见、电子签章、盖骑缝章、盖渗透章、盖匹配章、识别签章类型、查验电子印章、电子签署undo、电子签署redo、启动文件下载、获取下载状态、创建Http通道、设置Http参数、添加上传文件、Http post上传。并借助WPS的插件实现版式文件读取、验证数据、加密、签名、数字信封等。

数据库修改点：质疑列表查询、质疑详细信息查询、澄清函数据保存。

- 二次报价

插件修改点：借助WPS的插件实现版式文件读取、验证数据、加密、签名、数字信封等。

数据库修改点：评标中项目列表查询、供应商二次报价更新、报价记录增加、报价修改。

- 单位信息维护

数据库修改点：供应商单位信息修改查看、供应商业绩增删改查、供应商获奖信息增删改查、供应商资质信息增删改查。

##### 4.3.6.4.3电子开标

需要对电子开标过程中的功能进行改造，具体功能如下所示：

- 开标管理

数据库修改点：待开标项目列表查询、分办数据更新、人员查询、开标指派数据更新。

- 开标查询

数据库修改点：所有开标列表查询、项目信息查看、跟踪日志显示。

- 开标签到

数据库修改点：供应商列表查询、供应商签字状态更新。

- 文件解密

数据库修改点：供应商投标文件列表查询、标书状态更新、密码校验、供应商报价信息更新。

- 开标唱标

数据库修改点：供应商报价列表展示。

- 开标报告签字(章)

数据库修改点：供应商报价信息查询、供应商签字状态更新。

- 开标结束

数据库修改点：项目开标状态更新、评标方案、评标包段、评标组等评标信息生成。

- 开标补录

数据库修改点：待处理开标项目列表查询、项目供应商报价信息更新、项目开标状态更新、评标方案、评标包段、评标组等评标信息生成。

##### 4.3.6.4.4电子评标

需要对电子评标过程中的功能进行改造，具体功能如下所示：

- 专家签到

数据库修改点：项目专家签到信息列表查询、专家签章状态更新。

- 投标文件下载

数据库修改点：供应商投标文件列表查询、投标文件列表展示。

- 电子清标

数据库修改点：供应商投标信息查询清标数据保存、查询。

- 对比式评审

数据库修改点：供应商投标详细信息查询。

- 资格审查

数据库修改点：资格审查项目查询、供应商投标信息查询、评审结果提交。

- 符合性审查

数据库修改点：符合性审查项目查询、供应商投标信息查询、评审结果提交。

- 优惠认定

数据库修改点：供应商投标信息查询、优惠认定信息保存。

- 质询澄清

数据库修改点：质询列表查询、质询保存提交、质询回复信息查询。

- 开启报价

数据库修改点：投标供应商报价列表查询、项目阶段信息更新、评审状态更新。

- 专家打分

数据库修改点：评分项目查询、评分结果提交、评分对比校验。

- 废标流标

数据库修改点：项目状态更新、包段状态更新、评审方案、评审包段状态更新。

- 评审汇总

数据库修改点：评分结果查询、供应商最终报价查询、评审最终得分保存。

- 重新评审

数据库修改点：评标状态更新、重评理由信息保存、评审方案、评审包段、评审专家、评审分数等评审信息更新及新建。

- 评审报告

数据库修改点：评审信息查询、评审记录查询、评审专家查询。

- 评审结束

数据库修改点：评审状态更新、定标方案生成、定标包段详细生成。

- 操作留痕

数据库修改点：专家评审痕迹数据保存、更新。

##### 4.3.6.4.5系统基础信息管理

- 组织管理

数据库修改点：组织机构列表查询、注册、修改、禁用、授权。

- 部门管理

数据库修改点：部门列表查询、增加、修改、禁用、查看。

- 用户管理

数据库修改点：用户列表查询、编辑、锁定、增加。

- 菜单管理

数据库修改点：系统模块树查询修改、增加、无效、菜单列表查询、修改、增加、无效。

- 角色管理

数据库修改点：列表查询、修改、增加、授权、查看授权。

- 授权管理

数据库修改点：用户授权列表查询、增加、编辑、锁定、授权。

- 区域配置管理

数据库修改点：区域查询、参数列表查询、更新配置。

- 文档模板管理

数据库修改点：模板列表查询、编辑、失效、增加、下载、模板制作。

- 参数配置管理

数据库修改点：组织列表查询，参数列表查询，更新配置，参数新增、修改、失效。

- 工作流管理

数据库修改点：流程列表查询、流程节点增删改查、流程基本信息增删改查。

- 流程配置管理

数据库修改点：流程列表查询、机构查询、流程节点配置保存、修改。

- 业务环节跟踪

数据库修改点：跟踪日志列表查询、跟踪日志新增。

- 评审模型管理

数据库修改点：模型列表查询、模型增加、修改、失效、功能插件选择查询、模型关联插件数据增加、删除。

- 功能插件管理

数据库修改点：功能插件列表查询、插件增加、修改、失效。

- 代理机构注册及单位信息管理

数据库修改点：代理机构注册信息增加、代理机构账户增加、代理机构单位信息修改查看、代理机构业绩增删改查、代理机构获奖信息增删改查、代理机构资质信息增删改查 。

- 黑名单管理

数据库修改点：失信名单查询、失信名单信息增加、编辑、删除。

- 开评标场地管理

数据库修改点：场地列表查询、场地增加、编辑、删除及冲突校验。

- 待办提醒

数据库修改点：个人待办查询、增加个人待办、修改个人待办数。

- 站内短信

数据库修改点：站内消息查询、站内消息增加、站内消息删除。

#### 4.3.6.5手机扫码

政府采购电子交易平台扫码签章需要完成各角色业务流程环节（标前环节、标中环节、标后环节）、接口、控件进行改造升级同时兼容系统现有环节使用硬介质CA签章、专家云签章等改造。

##### 4.3.6.5.1界面改造内容

1)登录环节：

修改点：集中代理机构、采购单位、供应商等角色登录系统，

兼容手机扫码及硬介质两种模式。

2)委托合同环节

修改点：采购单位及代理机构签署委托合同。

3)需求环节

修改点：采购单位确认需求。

4)方案环节

修改点：采购单位确认文件、方案校审。

5)投标环节

修改点：供应商确认邀请函、数据文件签章、标书签章、上

传标书加密。

6)开标环节

修改点：供应商签章（开标签到、唱标报告）、代理机构合并（开标签到表、唱标报告表）。

7)解密环节

修改点：开标后供应商解密失败后，需要手动进行解密，系

统通过手机扫描进行解密，同时系统兼容现有使用硬介质CA解密。

8)评审环节

修改点：在线澄清、回复澄清、二次报价、评审报告签字、评审报告合并。

9)标后环节

修改点：通知书签章、评审报告下载、合同签章。

##### 4.3.6.5.2后台改造内容

在用户登录环节、委托合同环节、需求环节、方案环节、投标环节、开标环节、解密环节、评审环节、标后环节等每个需要操作的环节后台进行开发改造。

1)一网通办接口

修改点：各方主体在一网通办系统进行扫码登录时，系统通过接口获取相关数据，达到正常登录，同时系统兼容现有使用硬介质CA登录。

2)扫码登录接口

修改点：在电子交易系统中登录时，系统通过接口获取相关数据，达到正常登录，同时系统兼容现有使用硬介质CA登录。

3)扫码签章接口

修改点：在各环节完成签章后，系统自动把Hash值通过接口传送到签名服务器。

4)获取公钥及印章列表接口

修改点：在使用签章时，系统会把签名服务器中的公钥、印章列表通过接口保存在缓存中以便快速使用，避免每使用一次需要到签名服务器中获取。

5)扫码加密接口

修改点：在供应商上传标书时对标书进行进一步加密，系统通过加密接口对标书进行加密，同时系统兼容现有使用硬介质CA进行加密码。

6)扫码解密接口

修改点：在开标环节，供应商在线远程对各自的标书进行解密，解密时系统通过解密接口获取相关数据进行解密，同时系统兼容现有使用硬介质CA解密。

##### 4.3.6.5.3控件改造

满足CFCA规范要求对现有控件进行升级满足移动签章，同时系统兼容现有使用硬介质CA。

#### 4.3.6.6多浏览器兼容

1)点聚插件改造功能项：登录页面、业务标准管理、主体对象管理、批采管理、系统管理-我的部门、系统管理-专家锁号、系统管理-我的用户、数据移植、监管机构-黑名单管理、运营商-黑名单管理、代理机构-黑名单管理、查找供应商、职业资格人员、处罚品类管理、专家锁号、代理机构系统-我的评标项目-网上评标、包段列表、调整评审条件、调整参数、调整评分、供应商系统 - 添加意见反馈、专家评审管理、供应商系统-在线询问详情、编辑竞价项目、查看竞价项目、竞价报名、竞价报名查看、代理机构系统-我的开标项目-开标解密、修改计划、项目负责人质疑论证、专家质疑论证、完善需求、业务标准导入评审点、导入评审点、可缺省需求、专家评审管理、方案设置、项目需求、完善需求、方案编制-项目方案、时间安排、代理机构系统-项目需求、标书上传-包段需求列表、标书上传-包段需求列表、添加报名、调整报名、供应商网上开标厅、供应商系统-投标管理、供应商系统-项目投标。

1)插件改造功能项：登录页面、代理机构系统-我的评标项目-网上评标、代理机构系统-我的开标项目-开标解密、供应商网上开标厅、供应商系统-投标管理、供应商系统-项目投标、重置邮箱、证书解绑。

2)在线音视频插件改造：网上评标室-监管、开标直播、网上评标室、供应商工作台、用户音视频援助。

#### 4.3.6.7密码改造

##### 4.3.6.7.1与密码服务平台对接

服务端集成密码服务SDK、获取token、获取随机数、密钥申请、HASH算法、撤销密钥、导出签名公钥、导出加密公钥、加密、解密、内部签名、内部验签、外部验签接口集成开发。

##### 4.3.6.7.2身份鉴别（账号登录用户改造）

1)登录逻辑改造。

2)登录客户端加密接口调用，服务器端口令验证接口调用。

##### 4.3.6.7.3重要数据存储机密性（关键数据加密）

二次报价时数据加密，报价结束时解密。

##### 4.3.6.7.4敏感数据（手机号码、邮件、身份证、银行账户）

1)机构信息字段加密、解密及数据库存储机构改造，数据包括：法人代表（法人证件号、固定电话、移动电话、邮箱）、银行账号、联系人信息（电子邮箱、单位电话、单位传真），政采主管（固定电话、移动电话、电子邮箱）。等，同时还包括前端显示，文档公告模板等初步统计有200处以上修改处。

2)用户信息字段加密、解密及数据库存储机构改造，数据包括：手机号码、邮箱等，同时包括前端显示，文档公告模板及通知发送初步统计有60处以上修改处。

3)报名信息加密、解密及数据库存储机构改造，数据包括：联系电话、电子邮箱等，同时包括前端显示，文档公告模板及通知发送初步统计有30 处以上修改处。

4)投标被授权人信息加密、解密及数据库存储机构改造，数据包括：联系方式、证件号码等，同时包括前端显示，文档公告模板及通知发送初步统计有30 处以上修改处。

##### 4.3.6.7.5重要数据存储完整性

1)系统日志数据写入和读取添加加签和验签功能。主要系统日志写入和系统日志查询列表及查看。

2)业务日志数据写入和读取添加加签和验签功能。主要是业务日志提交、查询计划相关的业务日志、查询包段相关的业务日志、查询项目相关的业务日志及流程日志查询等功能。

#### 4.3.6.8历史数据处理

数据迁移是一项复杂的任务，可能会带来多种风险。在进行数据迁移时，需要仔细考虑数据迁移的方法、计划和监控，以确保数据迁移的顺利进行和系统的稳定性。需要考虑迁移时间、数据量等，同时，还要避免数据不一致、数据丢失、系统稳定性问题和时间延误等风险。

## 4.4系统升级改造工作应用系统设计

### 4.4.1新增合同变更功能

招标代理、招标人账号增加合同变更项、在线创建合同变更，填写变更信息，包括合同变更内容、变更附件（应为加盖电子公章的pdf文档）、是否公示附件等信息，完成填写后点击提交，在线生成公示预览页面，确认无误后提交成功；

其中，是否公示附件自动继承合同业务中的选择且不可更改，合同业务公示合同的，变更附件也公示；合同业务未公示合同的，变更附件不公示。

在交易系统公示信息栏中增加【合同变更】公示栏目，提交成功的合同变更信息在网站公示；

与服务平台制定接口文档，提交成功的项目变更信息实时推送至服务平台公示。

### 4.4.2新增招标计划功能

新增【招标计划】栏目，由招标人或招标代理机构在线填写招标计划，并通过服务平台进行公示。

招标代理机构发布项目招标公告时，系统判断招标计划是否发布超过30日，如不足30日或无招标计划，需上传招标人出具带公章的有关情况说明。

监管部门可通过监管系统查看招标计划或情况说明，实施事中事后监管。

### 4.4.3新增权益类项目交易流程

（1）新增权益类项目分类

交易系统中新增以下七种分类，监管系统中新增监管账号监管对应分类项目。

土地使用权（威海市自然资源和规划局）

矿业权（威海市自然资源和规划局）；

海域使用权出让（威海市行政审批服务局）；

其他海洋资源（威海市海洋发展局）；

林权（威海市林业局）；

水权（威海市水务局）；

数据资源（威海市大数据中心）

（2）配置权益类项目招标公告、预中标公示、中标公告通用模板。当项目类型为以上七种时，自动调用本类模板。

（3）类别为：土地使用权、矿业权的项目所有流程不执行线上退保证金。涉及的节点包括：废标公告、招标终止公告、预中标公示、中标通知书、合同网签/合同上传、35天强制退中标人保证金功能以及其他新增的保证金线上退款功能。

（4）以上几类项目编号为单独编号，不适用原工程招标（sg202216048）编号规则，考虑到编号规则改动工作量较大，遇到以上几类项目时，由主管部门分配编号，软件开发单位对一项目一调整，确保发布的公告、公示等信息均使用调整后的编号。

（5）评定分离流程：暂时参考房建市政项目评定分离流程：网上开标---网上评标---线下定标---发布预中标公示（公示候选人）---发布预中标公示变更（公布定标情况）---发布中标公告---网签中标通知书---网签合同/合同上传。如房建市政有调整，权益类项目流程跟随房建市政流程修改。

（6）中标通知书使用当前系统通用模板，仅保留代理和招标人盖章。

### 4.4.4网上开标大厅

通过一网通办系统建立网上开标大厅的登录入口，并设置允许各交易主体可进入查看开标大厅的开标情况。且开标大厅使用网页播放工具获取开标室监控视频流码，交易主体只需要点击所需要观看的开标室名称，即可实时查看当日开标室内的开标情况。

### 4.4.5威海市工程数据汇聚对接省数据汇聚平台

通过原有的对接接口，威海市服务系统获取工程领域内系统交易数据信息，借助省汇聚平台对接接口，按省规范要求汇聚威海市工程领域交易数据至省平台。

### 4.4.6电子服务系统增加电子营业执照扫码登录

在服务系统一网通办登陆界面增加电子营业执照扫码登陆系统的入口，通过电子营业执照小程序的交互接口，用户可在交易平台中对电子营业执照系统发起验证用户企业身份的请求，电子营业执照系统获取请求后，生成用户企业身份二维码并展示在页面上，电子营业执照系统在后台持续监控二维码的状态，并在二维码失效后一定时间内进行自动刷新，用户也可以进行手动刷新二维码。

当用户扫描二维码出现异常时，系统将对异常的判断识别并进行处理，同时会将异常提示等信息总结反馈至后台。交易平台对获取到的企业信息完整性进行验证，验证完毕后进行入库处理，防止数据缺失。

同时，与电子营业执照系统进行对接后，通过统一的数据交换功能，用户可以在交易平台中可对电子营业执照图像进行管理，支持用户通过扫码新增、变更、删除关联电子营业执照。

### 4.4.7交易进场登记

通过建设服务系统交易进场登记功能，进行页面开发，增加人员等信息录入口，将原有分散的、纸质的登记受理工作进行集中受理，可登记开评标现场进场相关人员信息等。进场交易的代理机构人员需从代理机构从业人员库中选择，招标人、监督部门根据情况由代理机构新增，审核通过后形成进场交易记录表，并自动归档，形成见证档案。

### 4.4.8专家抽取登记

建设专用于专家抽取登记的栏目，对于公共资源交易项目依法需要评标、评审的，应当按照全国统一的专家专业分类标准，从依法建立的综合评标、政府采购评审等专家库中随机抽取专家进行备案记录。代理机构工作人员在抽取专家前，在系统中填报抽取信息及招标人（采购人）信息，审核通过后形成专家抽取登记表，并自动归档，形成见证档案。

### 4.4.9与山东通进行业务数据对接

通过将映射到政务外网环境下的管理系统，与山东通应用端对接接入，通过接口实现服务系统管理端可在山东通打开、登陆并办公使用。

### 4.4.10异议投诉功能

在威海市自然资源电子交易系统增设异议投诉功能栏目，相关竞买人可针对交易过程中的任一环节提出异议与投诉。异议投诉流程依照《威海市公共资源交易异议投诉处理办法》执行，处理结果能及时反馈相关竞买人。

### 4.4.11电子档案功能

在威海市自然资源电子交易系统增设电子档案功能，通过对交易环节全过程的相关文件信息进行收集归档，最后由交易中心进行在线整理，并提供档案调阅、下载等标准接口。

## 4.5系统安全设计

### 4.5.1网络安全

#### 4.5.1.1安全域划分

安全域的划分必须要基于对网络与业务的充分理解，在保证业务正常开展的同时实现对安全域的有效隔离。等级保护技术要求中将网络安全区域基本划分为：安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络和安全管理中心，而各个安全域根据实际安全需求和业务需要可细分相应的安全子域，如DMZ区、应用服务器区、核心数据区等。

#### 4.5.1.2安全域访问控制

利用防火墙设备对WEB服务器进行边界安全防护，划分DMZ区安全域。通过出口防火墙在内部网络与不安全的外部网络之间设置障碍，阻止外界对内部资源的非法访问，防止内部对外部的不安全访问。

防火墙能够较为有效地防止黑客利用不安全的服务对内部网络的攻击，并且能够实现数据流的监控、过滤、记录和报告功能，较好地隔断内部网络与外部网络的连接。同时利用WAF的访问控制功能进行DMZ区专项访问控制防护，有效地控制黑客利用网站服务器为跳板攻击服务区的可能性。

#### 4.5.1.3技术实现

互联网入口处部署防火墙系统，作为网络之间的第一道安全屏障，在设备上配置基本的访问控制安全策略，并启用白名单策略，即只针对授权的服务、端口和IP进行放行，保障进出数据包的基本安全。

利用设备入侵防御功能，实现对连接内、外网的业务信息系统进行实时的攻击检测，及时发现攻击、威胁行为，进行实时阻断，并有效的进行带宽管理和协议控制。入侵检测防护功能可以实现纵深防御的安全防护结构，大大提高了信息系统的安全保护等级，加强对可能来自互联网的攻击进行检测；使信息系统网络体系达到强壮的耐攻击性；有效保证各种服务器操作系统的安全性，使其被黑客攻击的可能降为最低；保护重要应用系统（如数据库）数据安全不受外来攻击和内部人员误操作的侵害。

使用防病毒过滤系统功能，实现查杀、过滤所有进出网络的病毒。在网络的出/入口处将病毒查杀掉，使得从各互联网接到进入信息系统内的数据都是干净的、无毒的。这样，即使有漏掉的个别病毒，再通过服务器上的杀毒软件，双剑合璧，里应外合就构建了一个立体的防毒体系。

### 4.5.2访问安全

远程访问服务器应严格按照政务云要求，采用双因子认证方式登录，确保远程访问安全性。即运维人员登录云服务器时，先输入堡垒机用户密码，验证正确后，再向系统管理员发送动态口令（短信/MFA）进行再次验证，验证通过才可登录成功。

### 4.5.3软件安全

#### 4.5.3.1身份鉴别

a)提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

b)对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别；

c)提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

d)提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；

e)启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

#### 4.5.3.2通信完整性

采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。

### 4.5.4数据备份

#### 4.5.4.1数据完整性

a)能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

b)能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

#### 4.5.4.2备份和恢复

a)提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放；

b)提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地；

c)采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；

d)提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。

## 4.6终端及接口设计

本次项目内容涉及终端系统的接口为现威海市公共资源交易中心各信息系统已完成对接接口的国产化兼容改造，未产生新的接口。

系统采用http接口、webservice接口、API接口以及底层数据库间的数据交换等多种方式，且系统间的接口将遵循国际标准格式的数据输入与输出。

### 4.6.1HTTP接口

通过Http接口实现网站与业务的对接时，将通过网站管理平台实现对业务系统接口的调用，通过接口调用对接关系可实现从网站管理平台直接对业务系统数据资源共享。

### 4.6.2WebService接口

Webservice接口是数据交换整合web应用程序的另一种形式，针对拥有接口提供且符合统一整合接口标准规范的业务系统，可实现直接对接，并进行数据资源整合。

对于系统间的数据交换，提供使用web service技术的数据交换方式。内容管理系统和第三方系统提供接收数据的web service接口，通过数据交换平台调用需传输系统的web service接口来完成。受理数据反馈数据时，通过数据交换平台调用内容管理的web service接口来完成，并发布至外网网站中。

下图为数据传输示意图：

### 4.6.3API接口

系统提供应用程序接口（API：Application Program Interface），应用程序接口（是一组定义、程序及协议的集合，通过 API 接口实现计算机软件之间的相互通信。API 的一个主要功能是提供通用功能集。程序员通过使用 API 函数开发应用程序，从而可以避免编写无用程序，以减轻编程任务。

API 同时也是一种中间件，为各种不同平台提供数据共享。

根据单个或分布式平台上不同软件应用程序间的数据共享性能，可以将 API 分为四种类型：

远程过程调用（RPC）：通过作用在共享数据缓存器上的过程（或任务）实现程序间的通信。

标准查询语言（SQL）：是标准的访问数据的查询语言，通过通用数据库实现应用程序间的数据共享。

文件传输：文件传输通过发送格式化文件实现应用程序间数据共享。

信息交付：指松耦合或紧耦合应用程序间的小型格式化信息，通过程序间的直接通信实现数据共享。

各系统对接的各个系统接口均需进行兼容适配改造，确保对接数据安全、稳定、准确。

## 4.7密码应用设计

### 4.7.1密码应用技术框架

本系统密码应用技术框架设计遵照《信息系统密码应用基本要求》，结合业务系统实际情况，从总体要求、密码功能要求、密码技术应用要求(包括:物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全)、密钥管理以及安全管理几个方面进行系统的密码应用设计。通过使用符合国家密码管理局要求的身份认证服务器、服务器密码机等密码安全产品，为应用系统提供全方位密码支撑服务。

整体架构设计如下：

      - API接口交互

API接口面向国密算法相关建设过程中，主要包括2大类内容：接口交互数据自身加解密传输以及验证身份机制token。

Token组成主要涉及时间戳、AppKey 、AppSecret、HmacSHA1，其中AppKey 、AppSecret需双方预先约定，一般由服务端下发。

在本次建设国密算法过程中，系统存在大量通过API接口交互部分，交互数据本身，不能通过明文传输，需使用SM4对称加密算法进行加密传输，接收到数据后还需将加密后的数据解密后使用。

在对API交互接口建设国密算法过程中，对token的生成、传输及使用也需要加密SM4对称加密算法进行加解密，以更好得对身份认证机制token进行传输。

      - 登录安全

系统涉及众多用户身份类型，不同的角色在公共资源交易活动中承担着不同的身份。每种角色身份用户登录系统拥有不同的权限及功能，故系统登录安全至关重要。系统建设国密算法首要工作就是保障用户登录安全。登录过程中涉及到密码和验证码的加解密机制，原先是使用MD5加密算法实现加密的，在本次适用国密算法改造中，需要全部更改成国密算法对登录密码、验证码进行加解密。

通过以下方式保障用户登录安全：

1)提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

2)对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别；

3)提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

4)提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；

5)启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

### 4.7.2物理和环境安全

本次密码应用建设涉及的系统均部署在市政务云机房，目前市政务云平台针对物理环境安全的相关保护措施较为完备，已满足GB/T39786-2021的要求。

### 4.7.3网络和通信安全

依据《信息系统密码应用基本要求》，关于网络和通信安全方面，等级保护第三级信息系统要求：应在通信前基于密码技术对通信双方进行身份认证，使用密码技术的机密性和真实性功能来实现防截获、防假冒和防重用，保证传输过程中鉴别信息的机密性和网络设备实体身份的真实性；应使用密码技术的完整性功能来保证网络边界和系统资源访问控制信息的完整性；应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性；应采用密码技术保证通信过程中敏感信息数据字段或整个报文的机密性；应采用密码技术建立一条安全的信息传输通道，对网络中的安全设备或安全组件进行集中管理。

### 4.7.4设备和计算安全

依据《信息系统密码应用基本要求》，关于设备和计算安全方面，应使用密码技术对登录的用户进行身份标识的鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；在远程管理时，应使用密码技术的机密性功能来实现鉴别信息的防窃听；应使用密码技术的完整性功能来保证系统资源访问控制信息的完整性；应使用密码技术的完整性功能来保证重要信息资源敏感标记的完整性；应采用可信计算技术建立从系统到应用的信任链，实现系统运行过程中重要程序或完整性保护；应能采用密码技术的完整性功能来对日志记录进行完整性保护。

### 4.7.5应用和数据安全

依据《信息系统密码应用基本要求》中，关于应用和数据安全方面，等级保护第三级信息系统要求：应使用密码技术对登录的用户进行身份标识和鉴别，实现身份鉴别信息的防截获、防假冒和防重用，保证应用系统用户身份的真实性；应使用密码技术的完整性功能来保证业务应用系统访问控制策略、数据库表访问控制信息和重要信息资源敏感标记等信息的完整性；应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的机密性，包括鉴别数据、重要业务数据和重要用户信息等；应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据和重要用户信息、重要可执行程序等；应使用密码技术的完整性功能来实现对日志记录完整性的保护；宜采用符合GB/T 39786的三级及以上密码模块或通过国家密码管理部门核准的硬件密码产品实现密码运算和密钥管理。

### 4.7.6密钥管理

密钥是密钥安全管理的核心，在密钥的生成、密钥分发、密钥更新、密钥撤销、密钥恢复、密钥归档、密钥备份和恢复等整个生命周期过程中，都需要通过密码技术对密钥进行保护，以确保密钥的全生命周期安全。

密码实验应用平台中选用通过检测认证的SSL/IPSec VPN、USB Key、身份认证服务器、终端安全登录系统等商用密码产品，密码产品中电子服务认证许可颁发的数字证书，并制定严格的CA 管理操作规程，保证密钥等信息和系统的部署、使用安全。并根据这些商用密码产品提供的安全策略，制定密钥管理方案，并严格遵照该方案进行使用和实施。

### 4.7.7密码应用部署

本次系统的密码应用建设，将部署和使用SSL VPN安全网关、服务器密码机等密码产品，并确保所有产品均选自《商用密码产品认证目录》，并最终通过具备资质的商用密码认证机构认证。

### 4.7.8密码软硬件产品清单

相关密码软硬件产品中，涉及服务器类的相关软硬件资源需依托大数据中心（政务云）申请提供。

| 序号 | 产品名称 | 采用密码算法 | 数量（个） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USBKey | SM2/3/4 | 约50个 | 应用/设备管理员登录堡垒机、系统用户/管理员登录身份鉴别 |
| 2 | 国密浏览器 | SM/3/4 | 约50个 | 提供基于SSL安全证书的HTTPS加密保护 |
| 3 | SSL VPN网关 | SM2/3/4 | 1 | 对重要业务数据进行存储机密性、完整性保护；为网络及安全管理提供安全隧道 |
| 4 | 终端安全登录系统 | SM2/3/4 | 1 | 为网络及安全管理提供安全隧道；供用户登录终端鉴别用户身份 |
|  | 终端安全登录客户端软件 | SM2/3/4 | 1 | 用户终端设备管理、用户管理及控制策略配置 |
| 5 | 服务器密码机 | SM2/3/4 | 1 | 实现端到端的链路加密，可以针对站到站的安全传输建立加密通道，也可以针对下级用户RA到总部CA之间通信的加密。能够保证数据的机密性和完整性。 |
| 6 | 身份认证服务器 | SM2/3/4 | 1 | 提供用户登录业务系统可信身份认证、访问等服务 |

### 4.7.9安全性与合规性设计

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 采取措施 | 标准符合性（符合/不适用） | 说明（针对不适用项说明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员的身份真实性，防止假冒人员进入 | 符合 | 无 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | 保护视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改 | 符合 | 无 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确认通信实体的身份真实性，防止与假冒实体进行通信 | 符合 | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息完整性 | 保护网络边界设备中的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改 | 符合 | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中灾备数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止敏感数据泄露 | 符合 | 无 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 符合 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对使用PC端浏览器登录的用户的身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录 | 不适用 | 被测系统无远程通道，此项不适用 |
|  | 远程管理通道安全 | 对远程管理身份鉴别信息传输机密性保护，防止非授权人员登录、管理员远程登录身份鉴别信息被非授权窃取。 | 符合 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的系统资源访问控制信息、日志记录和重要可执行程序的完整性，防止被非授权篡改 | 符合 | 无 |
|  | 日志记录完整性 |  | 符合 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 |  | 符合 | 无 |
|  | 重要信息安全标记完整性 | 保护设备中的重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 被测系统无重要信息资源安全标记，此项不适用 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认PC端浏览器登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录 | 符合 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对统一身份认证系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改 | 符合 | 无 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护在客户端与服务器之间、应用系统之间的非安全网络信道中传输的和存储的用户登录身份鉴别信息、敏感数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等 | 符合 | 无 |
|  | 重要数据存储机密性 |  | 符合 | 无 |
|  | 重要数据传输完整性 |  | 符合 | 无 |
|  | 重要数据存储完整性 |  | 符合 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 保护系统中重要信息资源安全标记的完整性 | 符合 | 无 |
|  | 不可否认性 | 保护电子公文数据发送和接收操作的不可否认性，确保发送方和接收方对已经发生 的操作行为无法否认 | 符合 | 无 |

## 4.8其他系统设计

无

## 4.9本项目产生的数据资源目录及与市信息资源共享交换平台对接要求

本项目严格按照《威海市政务信息资源共享管理办法》等政策文件要求，通过威海市公共资源交易电子服务系统主动与威海市信息资源共享交换平台对接，实现项目产生的信息资源数据实时归集到市信息资源共享平台。如承建方不能按要求完成对接，建设方不予进行验收。

## 4.10云服务需求或系统软硬件配置及部署方案

本项目需求包括6个系统，需要申请78台服务器；12个数据库，53个子库。其中，自然资源交易系统25台服务器；3个数据库，分别有1、15和11个子库。产权交易系统24台服务器；2个数据库，各有6个子库。工程系统16台服务器；2个数据库，分别有4个和2个子库。监管系统4台服务器；1个数据库，有4个子库。专家库系统1台服务器；1个数据库，1个子库。政采系统8台服务器；3个数据库，各1个子库。

### 4.10.1威海市自然资源电子交易系统资源需求

#### 4.10.1.1系统部署方案

项目完成兼容、升级后，威海市自然资源电子交易系统统一部署至国产化的政务云资源环境中；相关国产化服务器、国产化服务器操作系统、应用发布中间件、数据库等国产化资源均由市大数据中心（政务云）统一提供。

#### 4.10.1.2政务云资源需求

本兼容适配项目中客户端主要兼容互联网环境，服务器端主要兼容政务外网环境，具体部署需求如下：

| 序号 | 操作系统版本 | CPU内核数 | 内存 | 系统存储容量 | 应用存储容量 | 数据存储容量 | 系统运行环境 | 内部业务端口 | 是否对互联网开放 | 端口 | 拟安装软件 | 主要用途 | 数据库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/8081/18080 | 否 | 8080/8081/18080 |  | 竞价系统 |  |
| 2 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/8081/18080 | 否 | 8080/8081/18080 |  | 竞价服务 |  |
| 3 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/18080 | 否 | 8080/18080 |  | 中心端系统 |  |
| 4 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/18080 | 否 | 8080/18080 |  | 中心端系统 |  |
| 5 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80/8080/18080 | 否 | 80/8080/18080 |  | 会员端系统 保证金平台 |  |
| 6 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80/8080/18080 | 否 | 80/8080/18080 |  | 会员端系统 |  |
| 7 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/5672/15672/18080 | 否 | 8080/5672/15672/18080 |  | java框架支撑服务器 |  |
| 8 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/5672/15672/18080 | 否 | 8080/5672/15672/18080 | RabbitMQ | RabbitMQ服务器 |  |
| 9 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/18080 | 是 | 8080/18080 | Nginx | Nginx负债均衡、运维监控 |  |
| 10 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/18080 | 否 | 8080/18080 |  | 暂无 |  |
| 11 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 200 | 否 | 200 | 数据库 | windows框架支撑服务 正式保证金数据库（Mysql） | epointbzjv2 |
| 12 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 200 | 否 | 200 |  | windows框架支撑服务 |  |
| 13 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080/18080 | 否 | 8080/18080 |  | Epointwebservice(gis地图) |  |
| 14 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 1433 | 否 | 1433 | 数据库 | 测试系统 测试保证金数据库(Mysql) 测试数据库（sqlserver） | epointbzjv2、DWConfiguration、DWDiagnostics、DWQueue、EpointBid_JingJia_CS、EpointBid_TP7_WH、EpointWeb_HW_CS、EpointBid_TP7_WHcs20220411、F_2018、MSDBData、ReportServer、ReportServerTempDB、master、model、tempdb |
| 15 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080~8090/18080 | 否 | 8080~8090/18080 |  | 测试系统 测试保证金平台 |  |
| 16 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 6379/18080 | 否 | 6379/18080 | Redis | redis服务器01 |  |
| 17 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 6379/18080 | 否 | 6379/18080 | Redis | Redis服务器02 |  |
| 18 | Kylin V10 | 32核 | 128G | 100G | 100G | 2048G | 互联网区 | 1433 | 否 | 1433 | 数据库 | 正式数据库服务器（sqlserver） | DWConfiguration、DWDiagnostics、DWQueue、EpointBid_JingJia_ZS、EpointBid_TP7_WH、EpointWeb_WH_ZS、F_2018、ReportServer、ReportServerTempDB、、master、model、tempdb |
| 19 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、5044、8081、443 | 否 | 8080、5044、8081、443 |  | ecloud平台 |  |
| 20 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 10240G | 互联网区 |  | 否 |  |  | nas存储服务器01 |  |
| 21 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 6144G | 互联网区 |  | 否 |  |  | nas存储服务器02 |  |
| 22 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 |  | 否 |  |  | 备份服务器 |  |
| 23 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80/8080/18080 | 否 | 80/8080/18080 |  | 中心端系统2 |  |
| 24 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80/8080/18080 | 否 | 80/8080/18080 |  | 会员端系统2 |  |
| 25 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80/8080/18080 | 否 | 80/8080/18080 |  | 竞价系统2 |  |

### 4.10.2威海市产权电子交易系统资源需求

#### 4.10.2.1系统部署方案

项目完成兼容、升级后，威海市产权电子交易系统统一部署至国产化的政务云资源环境中；相关国产化服务器、国产化服务器操作系统、应用发布中间件、数据库等国产化资源均由市大数据中心（政务云）统一提供。

#### 4.10.2.2政务云资源需求

本兼容适配项目中客户端主要兼容互联网环境，服务器端主要兼容政务外网环境，具体部署需求如下：

| 序号 | 操作系统版本 | CPU内核数 | 内存 | 系统存储容量 | 应用存储容量 | 数据存储容量 | 系统运行环境 | 内部业务端口 | 是否对互联网开放 | 端口 | 拟安装软件 | 主要用途 | 数据库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、5044、8081、443 | 否 | 8080、5044、8081、443 |  | Docker容器化部署及监控用 |  |
| 2 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080~8082、18080 | 否 | 8080~8082、18080 |  | 交易平台中心端 |  |
| 3 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 交易平台会员端 |  |
| 4 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、18080 | 否 | 8080、8081、18080 |  | 竞价系统、竞价服务 |  |
| 5 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、6379、5672、15672、18080 | 否 | 8080、6379、5672、15672、18080 | Redis、RabbitMQ | JAVA框架支持服务、Redis、RabbitMQ |  |
| 6 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、6379、5672、15672、18080 | 否 | 8080、6379、5672、15672、18080 | Redis、RabbitMQ | JAVA框架支持服务、Redis、RabbitMQ |  |
| 7 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 200、201 | 否 | 200、201 |  | Windows框架支撑服务、文件备份服务器 |  |
| 8 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80、18080 | 是 | 80、18080 | Nginx | 统一访问Nginx，作为反向代理服务器，将访问请求按一定策略（轮询或权重）转发给后端多台应用 |  |
| 9 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 80、18080 | 是 | 80、18080 | Nginx | 统一访问Nginx，作为反向代理服务器，将访问请求按一定策略（轮询或权重）转发给后端多台应用 |  |
| 10 | Kylin V10 | 32核 | 128G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 1433 | 否 | 1433 | 数据库 | 数据库服务器 | EpointBid_JingJia_ZS、EpointBid_TP7_WH、F_2018、master、model、tempdb |
| 11 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 1433、8080~8090、63986 | 否 | 1433、8080~8090、63986 | 数据库 | SQLServer测试数据库、跳板机 | EpointBid_JingJia_CS、EpointBid_TP7_WH_CS、F_2020、master、model、tempdb |
| 12 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080~8090 | 否 | 8080~8090 |  | 根据实际需求适当裁剪 |  |
| 13 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 4096G | 互联网区 | 111、3001、3002、3003、3004、2049 | 否 | 111、3001、3002、3003、3004、2049 |  | 作为统一存储附件的服务，提供API供各业务系统使用，该服务的后端实际存储可以是本地磁盘也可以是接NAS或对象存储 |  |
| 14 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 接口EpointWebService |  |
| 15 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 保证金平台 |  |
| 16 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 数据交互（交易） |  |
| 17 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 交易平台中心端2 |  |
| 18 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 交易平台会员端2 |  |
| 19 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 竞价系统、竞价服务2 |  |
| 20 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 接口EpointWebService2 |  |
| 21 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 保证金平台2 |  |
| 22 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 数据交互（交易）2 |  |
| 23 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 5120G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 111、3001、3002、3003、3004、2049 |  | 异机备份服务器，结构化数据、非结构化数据的异机备份 |  |
| 24 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 100G | 100G | 500G | 互联网区 | 8080、8081、8082、8083、18080 | 否 | 8080、8081、8082、8083、18080 |  | 备用服务器 |  |

### 4.10.3威海市建设工程电子交易系统资源需求

| 序号 | 操作系统版本 | CPU内核数 | 内存 | 系统存储容量 | 应用存储容量 | 数据存储容量 | 系统运行环境 | 内部业务端口 | 是否对互联网开放 | 端口 | 拟安装软件 | 主要用途 | 数据库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 81 | 业务系统 | 测试服务器 | 海光处理器 |
| 2 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 88，10001-10011 | 门户网站（国产Web服务） | 测试服务器 | 海光处理器 |
| 3 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 19080，5000-5005 | 文件服务 | 测试服务器 | 海光处理器 |
| 4 | 瀚高数据库 |  |  |  |  |  | 互联网区 |  | 否 |  |  | 瀚高数据库（测试） | 共享型数据库，分成qdggzy,zbdlry,jdpt,water 4个子库 |
| 5 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 300G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 3787、1899 | 开评标服务 | 开评标服务器1 | 海光处理器 |
| 6 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 300G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 3786、1898 | 开评标服务 | 开评标服务器2 | 海光处理器 |
| 7 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 300G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 解密服务1 | 解密服务器1 | 海光处理器 |
| 8 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 300G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 解密服务2 | 解密服务器2 | 海光处理器 |
| 9 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 300G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 解密服务3 | 解密服务器3 | 海光处理器 |
| 10 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 300G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 开评标服务 | 开评标服务器3 | 海光处理器 |
| 11 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 门户网站（国产Web服务） | web服务器负载均衡1 | 海光处理器 |
| 12 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 门户网站（国产Web服务） | web服务器负载均衡2 | 海光处理器 |
| 13 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 门户网站（国产Web服务） | web服务器负载均衡3 | 海光处理器 |
| 14 | Kylin V10 | 16核 | 16G | 80G | 否 | 7000G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 2019、990、83、93、5000-5020 |  | 文件服务器 | 目前投标文件6T |
| 15 | Kylin V10 | 16核 | 16G | 80G | 否 | 4000G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 81、82、88、2020、5050-5070 |  | 评标文件服务器 | 目前服务器使用3T+ |
| 16 | Kylin V10 | 16核 | 32G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 86、89、10000-10010 | TongHttpServer或NGINX | 反向代理服务器 | 海光处理器 |
| 17 | Kylin V10 | 4核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 |  | 保证金服务 | 保证金服务器 | 海光处理器 |
| 18 | 瀚高数据库 |  |  |  | 否 |  | 互联网区 |  | 否 |  | 瀚高数据库 | 瀚高数据库（正式） | 共享型数据库，分成qdggzy,zbdlry2个子库 |

### 4.10.4威海市公共资源交易电子监管系统资源需求

| 序号 | 操作系统版本 | CPU内核数 | 内存 | 系统存储容量 | 应用存储容量 | 数据存储容量 | 系统运行环境 | 内部业务端口 | 是否对互联网开放 | 端口 | 拟安装软件 | 主要用途 | 数据库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 应用服务器国产中间件 | WEB服务器1 | 海光处理器 |
| 2 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 否 |  | 应用服务器国产中间件 | WEB服务器2 | 海光处理器 |
| 3 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 80-82、443、10000-10010 | TongHttpServer或NGINX | 反向代理服务器 | 海光处理器 |
| 4 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 | 是 | 2022、5000-5020 |  | 文件服务器 | 海光处理器 |

### 4.10.5应急和招标（采购）文件论证专家库系统资源需求

| 序号 | 操作系统版本 | CPU内核数 | 内存 | 系统存储容量 | 应用存储容量 | 数据存储容量 | 系统运行环境 | 内部业务端口 | 是否对互联网开放 | 端口 | 拟安装软件 | 主要用途 | 数据库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 |  | 83-86 | 应用服务器国产中间件 | WEB应用服务器 | 海光处理器 |
| 2 | 瀚高数据库 |  |  |  |  |  | 互联网区 |  |  |  |  | 瀚高数据库 | 瀚高共享型数据库，建expert1个子库 |

### 4.10.6威海市政府采购电子交易系统资源需求

#### 4.10.6.1系统部署方案

项目完成兼容、升级后，威海市政府采购电子交易系统统一部署至国产化的政务云资源环境中；相关国产化服务器、国产化服务器操作系统、应用发布中间件、数据库等国产化资源均由市大数据中心（政务云）统一提供。

#### 4.10.6.2政务云资源需求

本兼容适配项目中客户端主要兼容互联网环境，服务器端主要兼容政务外网环境，具体部署需求如下：

| 序号 | 操作系统版本 | CPU内核数 | 内存 | 系统存储容量 | 应用存储容量 | 数据存储容量 | 系统运行环境 | 内部业务端口 | 是否对互联网开放 | 端口 | 拟安装软件 | 主要用途 | 数据库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 1000G | 互联网区 | 1-65535 |  |  |  | 跳板机，同时要作为数据库备份机器 | 资源一 |
| 2 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 8088 443 | 是 | 443 | tomcat nginx | 采购系统 反向代理 | 资源二 |
| 3 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 8088 8059 | 是 | 443 | tomcat | 采购系统 公告系统 | 资源三 |
| 4 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 8091 |  |  | tomcat | 采购接口 | 资源四 |
| 5 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 6879 |  |  | redis | redis | 资源五 |
| 6 | Kylin V10 | 8核 | 16G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 8050 3306 |  |  | tomcat mysql | 中招系统和和数据库（中招暂不支持瀚高） | 资源六 |
| 7 | Kylin V10 | 16核 | 32G | 80G | 否 | 800G | 互联网区 | 8059 8088 8091 5866 | 是 | 18085 | tomcat | 测试系统包含的内容比较多 | 资源七 |
| 8 | Kylin V10 | 16核 | 32G | 80G | 否 | 500G | 互联网区 | 1-65535 |  |  |  | 备用服务器 | 资源八 |
| 9 | 翰高数据库 | 分配帐号：zc/c0$Rz0iW6xRXVGV^ |  |  |  | 200G | 互联网区 | 5866 |  |  |  | 采购正式数据库 | 资源九 |
|  |  | 分配帐号：cms/VtUqEA3uivSz%Lf0 |  |  |  | 50G | 互联网区 |  |  |  |  | cms正式数据库 |  |
|  |  | 分配帐号：whcs/chinacpp |  |  |  | 100G | 互联网区 |  |  |  |  | 采购测试数据库 |  |

# 第五章 项目组织管理

## 5.1项目组织机构

### 5.1.1领导和管理机构

#### 5.1.1.1项目领导机构

根据项目建设的具体要求，本项目由威海市公共资源交易中心担任项目建设与运行的领导机构，领导小组由威海市公共资源交易中心相关领导组成。主要职责是：审定建设规划和目标，审查建设方案；组织领导项目运行工作。

#### 5.1.1.2项目管理小组

为了有效控制该项目实施过程中的一系列活动，项目领导小组下成立项目管理小组。项目管理小组人员由项目建设管理人员组成，主要的职责是根据系统建设中各项阶段功能的要求，在计划的时间和成本预算内，提交出要交付的产品或者服务。

项目管理小组将运用一整套科学的项目管理方法，按照一定的项目管理模式（主要包括项目定义和组织、项目计划、项目跟踪和管理），来确保整个项目按步骤、有计划、高效率、高质量地进行。

### 5.1.2项目实施机构

领导小组下设项目实施机构，负责可行性研究报告、设计方案的编制等前期工作，负责标书起草、中介机构选择等招标的准备工作。完成系统前期工作后，在项目实施工作小组的基础上加强力量组成项目建设管理小组。组织项目招投标、合同编制和管理、项目实施、技术管理、质量监督和验收工作，组织编制有关技术要求和各种规章制度，负责平台的试运行管理工作，组织技术人员培训，执行领导小组的决议等工作。

### 5.1.3项目运维机构

建立和完善系统运行维护管理制度是确保系统发挥效益的有力保障，运维工作的好坏将直接关系到系统的应用效果和使用年限，因此，必须把运维工作作为确保系统正常运行的重点环节来抓。系统的运维工作，必须坚持“谁建设谁主管、谁主管谁负责”的原则，通过建立相应的工作机制，实现运维工作制度化、规范化、科学化，确保系统正常运转和效益发挥。

组织和抽调信息化建设精干力量，组建运维管理队伍，全面负责本项目系统的运行、维护和组织管理；协调内部有关系统运行的工作；组织系统的升级更新和后续开发工作，网络、硬件设施的管理、运行维护和数据管理等。

### 5.1.4技术力量和人员配置

技术力量和人员配置，应该在保证工程建设质量和进度、保障外网的安全与正常运维的要求下进行设置。随着业务的不断发展，根据需要动态调整人员的配置。

在建设阶段，可以临时设立综合组、工程组、技术组、安全组、财务组和标准组。待平台完成后，必须实施正规化管理，具体的人员编制将由项目领导小组讨论决定。具体的部门可以根据业务发展的需要进行细分，设立总体规划、运维、信息安全、网络资源管理以及技术和业务协调等部门。

## 5.2项目进度安排

本期项目总的建设周期约为11个月。

| 威海市公共资源交易中心各系统兼容适配进度计划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 工期/月 |
| 1 | 准备工作 | 内容评估、国产化资源申请、建设方案梳理等 | 0.5 |
| 2 | 环境部署 | 服务器资源国产化环境部署、国产化数据库部署 | 1.5 |
| 3 | 系统适配 | 中间件适配、用户使用层应用系统适配、第三方软件适配、已对接接口适配 | 4 |
| 4 | 国产密码建设 | API接口适配国密算法、数据库加密存储适配国密算法 | 2 |
| 5 | 数据迁移 | 历史数据迁移评估、准备、迁移实施、迁移后运维等 | 2 |
| 6 | 系统割接 | 系统测试、系统割接及运维保障等 | 1 |
| 合计 |  |  | 11 |

| 威海市公共资源交易中心各系统升级改造进度计划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 工期/月 |
| 1 | 项目启动及需求调研 | 1.项目立项、招投标 2.需求调研及分析 3.标准规范及系统接口 4.需求规格说明书 5.数据交换目录梳理 | 1 |
| 2 | 系统设计 | 1.系统功能设计 2.数据库设计 | 0.5 |
| 3 | 测试环境搭建调试 | 1.搭建调试测试环境 2.根据需求开发演示系统流程及功能 3.调研分析用户需求 | 0.5 |
| 4 | 正式环境建设及集成测试 | 1.系统正式运行环境搭建 2.基础运行环境试运行 3.系统集成测试及联调测试 | 2 |
| 5 | 培训及上线运行 | 1.系统培训 2.上线运行 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 3个月 |

## 5.3安全管理制度

依据威海市公共资源交易中心《信息与网络安全管理制度》执行。

## 5.4人员培训

### 5.4.1培训目标

项目培训主要针对操作人员特点，为涉及到该系统的相关部门的各级相关人员进行有针对性业务培训的和全面系统的培训，以保证系统开通后的正常安全运行。

在本项目建设中，组织用户人员进行培训的目标主要体现在以下几个方面：

对项目主要领导和管理人员来说，经过进行项目管理知识方面的培训，可以有效地提高对信息化项目的管理水平。

对业务人员来说，经过培训，可以熟练掌握项目的功能、流程、操作办法，从而保障平台日常使用。

对系统维护人员来说，通过对管理员进行必要的系统维护、优化、排错等培训，可以有效地提高对项目的管理水平、操作水平和维护能力，掌握故障诊断和排除的方法，熟悉性能检测与分析的方法，从而确保项目地安全运行。

### 5.4.2培训内容

根据用户系统的特点，将培训分成三个的层次：应用该系统作为辅助决策支持的领导和其它有关领导、涉及到的各职能部门的决策领导、各子系统的运维管理人员。

明确本项目的基本概念，了解系统建设所面临的主要问题和对策。认识到系统的必要性及可操作性。

对系统建设的全过程进行规划与实施，并明确各个阶段工作的重点与难点。

了解系统建设中常用的技术，对产品有一定了解。

掌握计算机的基本使用方法，能利用计算机辅助办公，并通过网络协同工作。

### 5.4.3培训方式

针对用户情况，采用集中授课方式。

用培训PPT的形式进行培训讲解。

用演示系统进行软件实现业务流程的讲解。

## 5.5保障措施

### 5.5.1组织及人员保障

制定了与服务有关的一系列管理办法、标准的作业流程和规范化的技术规范，并在不断地加以修改和完善。威海市公共资源交易网公示各系统免费服务热线，设有专人值守负责接待客户的来电来访，使客户的需求能够得到及时有效的响应。在较长节假日前，我中心将及时安排系统运维单位检查、备份系统，并提供节假日期间系统值守安排计划。同时要求系统运维单位定期对服务工程师进行各种新产品、新技术和服务技巧等内容的培训，以提高技术人员的技术水平和服务水平。

### 5.5.2必备资料

各应急工作组负责人必须常备突发事件应急响应预案和异常情况处理流程图、相关单位（部门）及分管领导联系方式，以利应对突发事件之需。

### 5.5.3数据保障

各信息系统均应建立异地容灾备份系统和相关工作机制，保证重要数据在受到破坏后，可紧急恢复。各容灾备份系统应具有一定兼容性，在特殊情况下各系统间可互为备份。

### 5.5.4安全条款

在维护工作前，系统运维工程师须提前24小时（紧急故障处理除外）向我中心信息技术科提出书面的维护申请。内容包括维护的目的、操作工程师、操作步骤、涉及系统硬件变更、涉及系统软件变更、预计操作所需时间、申请操作所需时间等内容。待得到我中心书面批复后维护工作方能开始。

维护操作必须事先做好操作方案并制定应急方案，必须严格掌握控制操作时间。

所有操作记录须存档并长期保留。

### 5.5.5培训和演习

组织协调组和数据管理组应加强对系统突发事件应急的宣传教育工作，定期或不定期地对有关部门及保障人员进行技术培训和应急演练，保证应急预案的有效实施，不断提高应对系统突发事件的能力。

### 5.5.6巡检

通过巡检能够及时发现并排除故障隐患，有效保证客户系统的正常运行。

定期的系统和数据备份可以快速恢复业务应用，一旦系统故障可以把损失的风险降到最小。

经常化、制度化的巡检可以保持双方技术人员的活跃接触，有更多的机会交流在系统使用及系统维护方面的经验，有利于提高系统维护的效率。

定期巡检与检测服务支持内容：

系统发布内容的检查监控

系统目录及数据的异地或异机备份的安全

分析系统日志和统计信息，预防问题的发生

产品补丁的安装

数据库空间监控、规划及管理

数据库常见问题的分析、诊断及解决

数据库性能的评估、监测和调整

系统资源的监控及管理

数据库安全及用户的管理

## 5.6运维需求

因国家、省、市相关政策变动，各系统开发单位负责对兼容适配功能按时免费调整；待省发改委等相关部门明确国产化业务数据汇聚需求后，各系统开发单位应配合对已有系统进行免费优化改造。

完善基础设施运维体系，建立并落实基础设施运维机制，实现对基础设施的集中监控管理，并利用监控可视化平台进行可视化展现。优化业务应用运维体系，建立并落实应用系统运维机制，实现对各个业务系统进行梳理和管理，对业务应用系统运行状态及相应间、负载等主要性能参数进行监控和管理。建立数据运维体系，建立并落实数据运维管理机制，进一步规范数据运维管理；建设数据运维系统，实现对数据存储管理、传输交换等过程的实时监控和管理。完善总体应急响应体系和专项应急响应体系，定期开展应急演练。梳理突发事件应急响应流程及故障响应流程，建立应急响应系统和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力，及时发现故障、排除故障，将风险减少到最小。

## 5.7项目验收初步方案

项目验收是项目管理中的一个重要环节，它是决定项目是否成功完成的关键。项目验收的目标是确认项目交付的成果是否符合预期的要求和标准，以及项目是否能够满足客户的需求和期望。在项目验收过程中，需要明确的验收标准和规范流程，以确保评估的客观性和公正性。

本项目的验收方案应当包括但不仅限于以下几个方面：

### 5.7.1验收对象

参与项目建设的单位。

### 5.7.2验收前提条件

①建设内容按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

②各个分项工程全部初验合格；

③已通过软件确认测试评审；

④已通过软件系统测试评审；

⑤各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

⑥系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

⑦外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；

⑧经过相关主管部门和市交易中心同意；

⑨承建单位提交合格的源代码缺陷分析报告；

⑩合同或合同附件规定的其他验收条件。

### 5.7.3验收方法

项目验收，是项目开发建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，可以采取以下不同的方法：

①登记法

对项目中所涉及的所有硬件、软件和应用程序登记，对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题进行登记。

②对照法

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。

③操作法

这是项目建设最主要的验收方法。首先，对项目系统硬件操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；其次，运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致；第三，运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。

### 5.7.4验收步骤

①需求分析

项目建设单位组织人员对项目进行验收需求分析。

②编写验收方案（计划书）

项目建设单位在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书）。

③成立项目验收小组

实施测试验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。

④项目验收的实施

严格按照验收方案对项目应用软件、系统文档资料等进行全面的测试和验收。

⑤提交验收报告

项目验收完毕，对项目系统设计、建设质量、软件运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。

⑥召开项目验收评审会

召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核项目验收小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交存档。

### 5.7.5验收依据

作为项目验收的依据，一般包含项目合同书、项目招标/采购文件、投标/响应文件、建设方案、国标、行业标准和相关政策法规、国际惯例等。

### 5.7.6验收结论

验收结果分为：验收合格和验收不合格两种。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；其他情况为验收不合格。

①项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

1）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；

2）所提供的验收材料不齐全或不真实的；

3）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

4）没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格；

5）违反法律、法规的其他行为。

②验收结论确认

由验收专家组根据验收专家组验收意见和相关资料得出结论，并进行确认。

### 5.7.7项目交接

项目竣工验收合格后,应办理项目交接手续。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分。

# 第六章 项目投资

## 6.1系统兼容适配工作资金预算

本部分工作投资主要用于应用程序开发费用（各系统国产化兼容中相关功能项的兼容费用已包含国密算法兼容改造预算）。

### 6.1.1威海市自然资源电子交易系统资金预算

| 序号 | 类目 | 服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多浏览器兼容 | 系统多浏览器兼容 | 多浏览器页面兼容性改造 |  |
|  |  |  | ActiveX控件兼容 |  |
|  |  |  | 相关插件升级 |  |
|  |  |  | CA应用方式对比分析 |  |
|  |  | 全面兼容测试 | 功能测试 |  |
|  |  |  | 性能测试 |  |
|  |  |  | 兼容验证 |  |
| 2 | 客户端兼容 | 项目管理 | 出让地块登记 |  |
|  |  |  | 出让公告 |  |
|  |  |  | 变更公告 |  |
|  |  |  | 地块申购审查 |  |
|  |  |  | 地块报名查看 |  |
|  |  |  | 结果公示 |  |
|  |  |  | GIS地图信息 |  |
|  |  | 电子竞价 | 竞价规则设置 |  |
|  |  |  | 保留底价设置 |  |
|  |  |  | 竞价LED |  |
|  |  |  | 竞价控制 |  |
|  |  |  | 竞价结果确认 |  |
|  |  |  | 报价历史记录 |  |
|  |  |  | 竞价结果同步 |  |
|  |  | 游客登录 | 地块详情查看 |  |
|  |  |  | 报价历史记录及时对外公开 |  |
|  |  | 土地交易竞价系统 | 地块状态 |  |
|  |  |  | 挂牌出价 |  |
|  |  |  | 发送报价 |  |
|  |  |  | 联合竞价限制 |  |
|  |  |  | 竞价提示 |  |
|  |  |  | 竞价控制 |  |
|  |  |  | 竞价历史查询 |  |
|  |  |  | LED投影 |  |
|  |  |  | 竞价结束 |  |
|  |  |  | 竞价结果确认 |  |
|  |  | 受让人网上办事系统 | 网上报名 |  |
|  |  |  | 网上申购流程 |  |
|  |  |  | 网上获取子账号 |  |
|  |  |  | 网上交纳保证金并查询保证金到账情况 |  |
|  |  |  | 网上承诺书查看打印 |  |
|  |  |  | 网上竞买申请书查看打印 |  |
|  |  |  | 网上竞买资格确认书查看打印 |  |
|  |  |  | 网上成交确认书查看打印 |  |
|  |  | 综合管理子系统 | 资金管理 |  |
|  |  |  | 主体管理 |  |
|  |  |  | 平台管理 |  |
|  |  |  | 后台管理 |  |
| 3 | 服务器端兼容 | 国产化 CPU兼容 | 中心依托大数据中心（政务云）申请国产化芯片。主要工作：基于不同的CPU指令集进行相关中间件、系统底层代码集的兼容，保证国产化环境下CPU指令的正常执行 |  |
|  |  | 国产化服务器操作系统兼容 | 中心依托大数据中心（政务云）申请国产化操作系统；兼容工作主要包含：基础环境的搭建、docker容器兼容等 |  |
|  |  | 国产化容器中间件兼容 | 兼容国产中间件（国产化中间件需中心依托大数据中心申请），并结合国产化软硬件环境（国产化 CPU、国产化操作系统），对现有的Nginx、Redis、RabbitMQ以及国产中间件进行兼容 |  |
|  |  | 国产化数据库兼容 | 表结构兼容 | 字段类型涵盖字符串、日期时间、数值、布尔和大字段类型，迁移过程中对数据库逐表核对 |
|  |  |  | JDBC包兼容 | 从框架底层将数据库的JDBC驱动包兼容整合，并对相关数据库访问逻辑进行测试 |
|  |  |  | SQL写法修改 | 根据国产化数据库调整全系统的sql语法：对现有的SQL写法进行全盘检查并改写兼容；在业务系统中，对SQL进行兼容性测试，保障每条SQL都能在国产化数据库中正确执行 |
|  |  |  | 存储过程和函数迁移 | 对Mysql数据库中的所有存储过程和函数进行手动迁移 |
| 4 | 服务器迁移相关工作 | 系统调研 | 调研现有系统的系统架构及资源使用情况,合理规划分配平台资源规格及存储空间 |  |
|  |  | 应用部署和数据迁移 | 应用部署 | 将系统在国产化软硬件环境中部署 |
|  |  |  | 数据迁移 | 将系统历史数据迁移到国产化数据库中，保证迁移后数据的完整性、一致性和可用性 |
|  |  | 全面兼容测试 | 对迁移后的系统进行全面兼容测试，主要包括功能测试、性能测试 |  |
|  |  | 兼容验证 | 进行全面的兼容验证工作，主要包括：兼容性验证、性能验证、业务流畅性验证、数据迁移验证 |  |
|  |  | 试运行和正式运行 | 制订试运行和正式运行方案，保证系统稳定上线 |  |

### 6.1.2威海市产权电子交易系统资金预算

| 序号 | 类别 | 服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多浏览器兼容 | 系统多浏览器兼容 | 多浏览器页面兼容性兼容 |  |
|  |  |  | ActiveX控件兼容 |  |
|  |  |  | 相关插件升级 |  |
|  |  |  | CA应用方式对比分析 |  |
|  |  | 全面兼容测试 | 功能测试 |  |
|  |  |  | 性能测试 |  |
|  |  |  | 兼容验证 |  |
| 2 | 威海市产权电子交易系统客户端兼容 | 实物资产类业务管理 | 项目录入 |  |
|  |  |  | 项目审核 |  |
|  |  |  | 项目信息发布 |  |
|  |  |  | 变更公告提交发布 |  |
|  |  |  | 成交公告 |  |
|  |  |  | 项目流程跟踪 |  |
|  |  |  | 项目归档 |  |
|  |  |  | 信息查询 |  |
|  |  | 股权资产业务管理 | 项目录入 |  |
|  |  |  | 项目审核 |  |
|  |  |  | 项目信息发布 |  |
|  |  |  | 变更公告提交发布 |  |
|  |  |  | 成交公告 |  |
|  |  |  | 项目流程追踪 |  |
|  |  |  | 项目归档 |  |
|  |  |  | 信息查询 |  |
|  |  | 电子竞价 | 设置竞价规则 |  |
|  |  |  | 竞价控制 |  |
|  |  |  | 竞价历史记录查看 |  |
|  |  |  | 竞价结果确认 |  |
|  |  |  | LED投影 |  |
|  |  |  | 延时竞价时长设置 |  |
|  |  | 代理机构网上办事 | 项目计划及分包 |  |
|  |  |  | 编辑公告并提交发布 |  |
|  |  |  | 变更公告及提交发布 |  |
|  |  |  | 编辑并发布中标公示 |  |
|  |  |  | 竞买资格审查 |  |
|  |  |  | 项目流程追踪 |  |
|  |  |  | 设定竞价规则 |  |
|  |  |  | 竞价结果确认 |  |
|  |  |  | 项目申购文档下载 |  |
|  |  | 受让人办事系统 | 网上申购，提交竞买申请流程 |  |
|  |  |  | 网上生成保证金交纳账号 |  |
|  |  |  | 网上获得竞买资格 |  |
|  |  |  | 网上承诺书、竞买申请书、资格确认书、竞价结果通知书的查看打印 |  |
|  |  |  | 受让人基本信息填写维护 |  |
|  |  | 综合管理子系统 | 主体管理 |  |
|  |  |  | 平台管理 |  |
|  |  |  | 组织架构管理 |  |
|  |  |  | 模块权限管理 |  |
|  |  |  | 工作流平台 |  |
| 3 | 威海市产权电子交易系统服务器端兼容 | 国产化 CPU兼容 | 中心依托大数据中心申请国产化芯片。主要工作：基于不同的CPU指令集进行相关中间件、系统底层代码集的兼容，保证国产化环境下CPU指令的正常执行 |  |
|  |  | 国产化服务器操作系统兼容 | 中心依托大数据中心（政务云）申请国产化操作系统；兼容工作主要包含：基础环境的搭建、docker容器兼容等 |  |
|  |  | 国产化容器中间件兼容 | 兼容国产中间件（国产化中间件需中心依托大数据中心申请），并结合国产化软硬件环境（国产化 CPU、国产化操作系统），对现有的Nginx、Redis、RabbitMQ以及国产中间件进行兼容 |  |
|  |  | 国产化数据库兼容 | 表结构兼容 | 字段类型涵盖字符串、日期时间、数值、布尔和大字段类型，迁移过程中对数据库逐表核对 |
|  |  |  | JDBC包兼容 | 从框架底层将数据库的JDBC驱动包兼容整合，并对相关数据库访问逻辑进行测试 |
|  |  |  | SQL写法修改 | 根据国产化数据库调整全系统的sql语法：对现有的SQL写法进行全盘检查并改写兼容；在业务系统中，对SQL进行兼容性测试，保障每条SQL都能在国产化数据库中正确执行 |
|  |  |  | 存储过程和函数迁移 | 对Mysql数据库中的所有存储过程和函数进行手动迁移 |
| 4 | 服务器迁移相关工作 | 系统调研 | 调研现有系统的系统架构及资源使用情况,合理规划分配平台资源规格及存储空间 |  |
|  |  | 应用部署和数据迁移 | 应用部署 | 将系统在国产化软硬件环境中部署 |
|  |  |  | 数据迁移 | 将系统历史数据迁移到国产化数据库中，保证迁移后数据的完整性、一致性和可用性 |
|  |  | 全面兼容测试 | 对迁移后的系统进行全面兼容测试，主要包括功能测试、性能测试 |  |
|  |  | 兼容验证 | 进行全面的兼容验证工作，主要包括：兼容性验证、性能验证、业务流畅性验证、数据迁移验证 |  |
|  |  | 试运行和正式运行 | 制订试运行和正式运行方案，保证系统稳定上线 |  |

### 6.1.3威海市建设工程电子交易系统资金预算

| 编号 | 工作任务 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 准备工作 | 内容评估、国产化资源申请、建设方案梳理等 |
| 2.1 | 国产化服务器资源环境部署 | 部署数据库环境 |
| 2.2 |  | 反向代理部署 |
| 2.3 |  | 文件服务搭建 |
| 2.4 |  | 加密服务器部署 |
| 2.5 |  | WEB服务负载均衡 |
| 2.6 |  | 部署Redis服务 |
| 2.7 | 国产化数据库适配 | 国产数据库部署、开发 |
| 2.8 | 中间件适配 | 13种中间件适配 |
| 2.9 | 用户使用层应用系统适配 | 系统框架更改为java框架 |
| 2.10 |  | 应用系统网页功能适配国产主流浏览器 |
| 2.11 |  | 招投标文件编制工具客户端兼容国产化 |
| 2.12 | 第三方软件适配 | 21种第三方软件适配 |
| 2.13 | 已对接接口适配 | 14个已对接平台接口改造 |
| 3.1 | API接口适配国密算法 |  |
| 3.2 | 数据库加密存储适配国密算法 |  |
| 4.1 | 迁移前准备工作 | 迁移评估、迁移方式确定、环境准备 |
| 4.2 | 迁移实施 | 数据库迁移 |
| 4.3 |  | 测试 |
| 4.4 |  | 数据矫正 |
| 4.5 |  | 数据割接 |
| 4.6 | 运维保障 | 异常问题处理及跟踪 |

### 6.1.4威海市公共资源交易电子监管系统资金预算

| 编号 | 工作任务 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 准备工作 | 内容评估、国产化资源申请、建设方案梳理等 |
| 2.1 | 国产化服务器资源环境部署 | 部署数据库环境 |
| 2.2 |  | 反向代理部署 |
| 2.3 |  | 文件服务搭建 |
| 2.4 |  | 加密服务器部署 |
| 2.5 |  | WEB服务负载均衡 |
| 2.6 |  | 部署Redis服务 |
| 2.7 | 国产化数据库适配 | 国产数据库部署、开发 |
| 2.8 | 中间件适配 | 13种中间件适配 |
| 2.9 | 用户使用层应用系统适配 | 系统框架更改为java框架 |
| 2.10 |  | 应用系统网页功能适配国产主流浏览器 |
| 2.11 | 第三方软件适配 | 26种第三方软件适配 |
| 2.12 | 已对接接口适配 | 14个已对接平台接口改造 |
| 3.1 | API接口适配国密算法 |  |
| 3.2 | 数据库加密存储适配国密算法 |  |
| 4.1 | 迁移前准备工作 | 迁移评估、迁移方式确定、环境准备 |
| 4.2 | 迁移实施 | 数据库迁移 |
| 4.3 |  | 测试 |
| 4.4 |  | 数据矫正 |
| 4.5 |  | 数据割接 |
| 4.6 | 运维保障 | 异常问题处理及跟踪 |

### 6.1.5应急和招标（采购）文件论证专家库系统资金预算

| 编号 | 工作任务 | 功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 准备工作 | 内容评估、国产化资源申请、建设方案梳理等 |  |  |
| 2.1 | 国产化服务器资源环境部署 | 部署数据库环境 |  |  |
| 2.2 |  | 反向代理部署 |  |  |
| 2.3 |  | 文件服务搭建 |  |  |
| 2.4 |  | 加密服务器部署 |  |  |
| 2.5 |  | WEB服务负载均衡 |  |  |
| 2.6 |  | 部署Redis服务 |  |  |
| 2.7 | 国产化数据库适配 | 国产数据库部署、开发 |  |  |
| 2.8 | 中间件适配 | 13种中间件适配 |  |  |
| 2.9 | 用户使用层应用系统适配 | 系统框架更改为java框架 |  |  |
| 2.10 |  | 应用系统网页功能适配国产主流浏览器 |  |  |
| 2.11 |  | 抽取终端兼容国产化操作系统 |  |  |
| 2.12 |  | 呼叫中心客户端兼容国产化操作系统 |  |  |
| 2.13 | 第三方软件适配 | 11种第三方软件适配 |  |  |
| 2.14 | 已对接接口适配 | 1个已对接平台接口改造 |  |  |
| 3.1 | API接口适配国密算法 |  |  |  |
| 3.2 | 数据库加密存储适配国密算法 |  |  |  |
| 4.1 | 迁移前准备工作 | 迁移评估、迁移方式确定、环境准备 |  |  |
| 4.2 | 迁移实施 | 数据库迁移 |  |  |
| 4.3 |  | 测试 |  |  |
| 4.4 |  | 数据矫正 |  |  |
| 4.5 |  | 数据割接 |  |  |
| 4.6 | 运维保障 | 异常问题处理及跟踪 |  |  |
| 第二部分：硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 设备 |  | 参数 | 数量/个 |  |
| 5 | 语音卡设备 |  | - 参考外形尺寸：长 x 宽 x 高 = 170 x 130 x 20立方毫米 - 环境要求： - 工作温度： 0 ℃ —55 ℃ - 输入/ 输出接口： - 3.1 耳机插座： 1 个， Φ3.5 立体声插座 - 3.2 电话线插座： 4 个， RJ11 大 4 芯 - 3.3 USB 插座： 1 个， USB1.1 标准 - SHT-4B/USB录放音技术指标： - 4.1录放音编解码格式： CCIIT A/μ-Law 64kbps ，IMA ADPCM 32kbp - 4.2音频输出功率： ≥50mW （耳机驱动） - 4.3录放音失真度： ≤3% - 4.4频响： 300-3400Hz （ ±3dB ）。\ - 4.5信噪比： ≥38dB - 4.6放音回声抑制比： ≥40dB 5.兼容适配主流国产电脑等终端设备。 | 1 |  |
| 6 |

### 6.1.6威海市政府采购电子交易系统资金预算

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 商定项目计划、项目启动 |
| 2 | 项目定义 | 需求分析、编写、评审需求规格说明书 |
| 3 | 项目设计 | 业务、接口设计及评审 |
| 4 | 数据库开发及测试 | 表结构、操作脚本、连接池、模版SQL |
| 5 | 中间件开发及测试 | web服务器、tomcat、redis |
| 6 | 应用插件 | ca互认、电子签章、在线音视频 |
| 7 | 功能改造 | 游客登录、采购管理、供应商管理、电子开标、电子评标、系统基础信息管理、App对接、多浏览器兼容、省区块链系统对接、密码改造等 |
| 8 | 测试 | 系统全流程测试 |
| 9 | 项目实施 | 平台部署、配置、权限分配、功能调试 |
| 10 | 平台培训 | 人员的培训及资料移交 |
| 11 | 上线 | 系统试运行 |
| 12 | 项目验收 | 项目终验 |

## 6.2系统升级改造工作资金预算

本部分工作主要是应用程序开发。

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海市公共资源交易电子服务系统 | 网上开标大厅 | 搭建我市网上开标大厅，为各交易主体提供登陆入口，各交易主体可通过开标大厅实时在线直播开标室内的开标情况； |
|  |  | 威海市工程数据汇聚对接省数据汇聚平台 | 通过威海市服务系统获取工程系统交易数据信息，借助省统一对接接口，按全省统一规范要求汇聚威海市工程领域交易数据至省汇聚平台 |
|  |  | 电子服务系统增加电子营业执照扫码登录 | 增加电子营业执照扫码登录，通过与营业执照小程序的交互接口，实时校验该主体的唯一性 |
|  |  | 交易进场登记 | 建设服务系统交易进场登记功能，将原有分散的、纸质的登记受理工作进行集中受理，使用指定栏目功能在线对各类资源进行统一的管理，优化办事流程，推进交易全过程电子化。 |
|  |  | 专家抽取登记 | 建设专用于专家抽取登记的栏目，代理机构工作人员在抽取专家前，在系统中填报抽取信息及招标人（采购人）信息，审核通过后形成专家抽取登记表，并自动归档，形成见证档案。 |
|  |  | 与山东通进行业务数据对接 | 通过与山东通的接口对接，实现服务系统管理端可在山东通接入并办公使用。 |
| 2 | 威海市自然资源电子交易系统 | 系统增加异议投诉功能 | 增设异议投诉功能栏目，相关竞买人可针对交易过程中的任一环节提出异议与投诉。异议投诉流程依照《威海市公共资源交易异议投诉处理办法》执行，处理结果能及时反馈相关竞买人。 |
|  |  | 系统增加电子档案功能 | 增设电子档案功能，通过对交易环节全过程的相关文件信息进行收集归档，最后由交易中心进行在线整理，并提供档案调阅、下载等标准接口。 |
| 3 | 威海市建设工程电子交易系统 | 新增合同变更功能 | 增加合同变更、在线创建合同变更；交易系统公示信息栏中增加【合同变更】公示栏目；与服务平台制定接口文档，提交成功的项目变更信息实时推送至服务平台公示。 |
|  |  | 新增招标计划功能 | 新增【招标计划】栏目，由招标人或招标代理机构在线填写招标计划；与服务平台制定接口文档，提交成功的招标计划信息实时推送至服务平台公示；与监管系统定制接口，监管部门可通过监管系统查看招标计划或情况说明，实施事中事后监管。 |
|  |  | 增加权益类项目交易 | 通用子系统中新增土地使用权、矿业权、海域使用权出让、 其他海洋资源、林权、水权 数据资源等权益类项目交易 |

## 6.3项目资金来源和资金安排计划

本项目总投资128万元，全部费用拟申请2024年度信息化预算资金。

# 第七章 项目绩效目标和风险分析

## 7.1经济与社会效益

在复杂多变的国际形势下，公共资源交易领域数字化转型充满了很多不确定的因素，威海市公共资源交易中心积极推进信息系统兼容国产化操作系统的建设工作，从经济与社会效益上具有重要的意义。

1、不忘初心，做好国产化兼容适配

软件国产化意味着不仅要适配国产数据库和数据仓库，而且要适配国产操作系统和硬件环境。国产操作系统和数据仓库被真实和充分使用，才能得到不断完善和改进，在使用过程中发现问题不断解决问题，才能帮助国产化技术不断成熟，真正做到拥有独立知识产权。

2、牢记使命，确保信息安全与网络安全

在互联网时代，网络安全是信息安全的首要条件，而信息安全一直是国家安全的重点内容，操作系统安全作为网络安全的基础保障，时刻影响国家安全。美国通过对操作系统的“垄断”，时刻威胁他国信息安全，由“棱镜门”可见一斑。

中国国产操作系统推动者倪光南院士就表示:“如果不使用我国自主研发的操作系统，系统的后门钥匙始终掌握在别人手里，那么我国的信息安全就没有保障，客观上也为‘棱镜门’之类的监控计划留下了机会。”

因此可见，推广国产操作系统已经迫在眉睫。

3、助力发展民族经济

使用外国的操作系统，每年需要交纳高额版权费，专利费，改用国产操作系统，通过政策支持先用起来，搭建产业联盟，产业链上下游合作，打造国产软硬件成熟产品，推动快速实现产业化发展，助力民族经济发展。

- 提升公共资源交易服务水平

通过本项目建设，动态响应国家、省、市政策要求，有利于提升市公共资源交易平台全流程电子化水平，切实为投标企业减轻投标交易成本，提供建设工程招投标交易服务效率，实现“数据多跑路，让企业少跑腿”的目标。

## 7.2考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 | 兼容适配及升级改造的目标系统数量 | 完成威海市公共资源交易中心7套信息系统的国产化兼容适配、升级改造等建设内容 | =7套 |
|  | 质量 | 签署项目履约验收书份数 | 各系统在国产化环境中的各功能稳定运行，完成升级改造内容并通过项目验收 | =7份 |
|  | 时效 | 合同签署后，11个月内完成交付 | 在合同及项目建设方案要求建设工期内完成系统建设 | ≤11个月 |
|  | 成本 | 项目建设总资金控制在预算以内 | 按照合同及建设方案要求，项目建设资金控制在预算以内。 | ≤128万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行时间全年占比 | ≥90% |
|  | 可持续影响 | 提供系统用户操作手册等相关资料 | 项目交付后，能提供6套用户操作手册相关资料。 | =6套 |
| 满意度指标 | 满意度 | 交易主体服务满意度 | 服务期间对交易主体进行满意率调查 | ≥95% |

## 7.3风险分析与对策

风险是在估计进度和资源时要考虑的一个重要因素。由于公共资源信息化建设的历史以及当前信息技术发展的历史和现状，要将现有的全部功能完全适配所有国产化平台上且稳定运行，可能会存在一定的技术难度和其他现实问题，需要一段时间来慢慢过渡。

### 7.3.1风险来源

在应用程序移植项目中，这些风险来自与移植相关的不同方面，主要包括下面几种：

（1）第三方软件和中间件的可用性。

（2）编译环境和工具。

（3）平台依赖的结构。

（4）平台和硬件依赖的代码。

（5）需要搭建的测试环境。

### 7.3.2风险类别

1.进度、工期影响。操作系统、数据库等一系列国产设备，系统在适配过程中可能会遇到一些从未出现且比较棘手的技术问题，解决这类问题会超过计划工期，造成进度滞后，工期有所延长。

2.成本影响。国产服务器与国外厂商的高端服务器在技术、稳定性上还存在差距，更换系统可能带来更高的成本。

3.国产化设备适配，从底层操作系统到后台数据库再到系统前台页面数据的展示，国产化设备的发展技术水平也参差不齐，国产化设备选用上存在一定的技术可行性风险。

7.3.3风险对策

风险分析的目的在于建立处理风险的策略。而规避风险的最好方式是把风险控制在项目启动阶段，把损失减小到最小程度。基于以上对本项目风险的识别与分析，可以采用以下措施来规避或减小风险：

      - 建立畅通的沟通渠道与沟通策略

建立完善、畅通的沟通渠道使项目服务人员能够与系统使用部门与人员有效沟通，并能建立问题的预警、处理、反馈机制及标准记录、汇报、总结模板文档，能够确保改造服务的解决办法、流程与风险问题及时记录与反馈，人员职责明确、清晰，特别在突发重大风险下双方的有效沟通和完善沟通渠道能进一步确保第一时间抢救信息资产恢复系统使用，保证威海市公共资源交易中心业务正常运行。

      - 具备完善的国产软件调研计划

本项目最大风险与不确定性来自于兼容的国产软件，这也是影响到最后项目能否达到预期的核心因素。

软件的选型与调研工作需要具备详细计划与数据标准作为执行与参考，参与软件调研的人员应职责明确、各有所长，具备详细的调研汇报与反馈机制，调研中能具有先进的思路与视野，从软件基本信息、性能参数、稳定性、成功项目案例、以及软件的售后服务等调研记录。

      - 配备高素质项目管理人员

本项目需要最好是具有丰富的软件开发管理经验的技术开发人员来担任本项目项目经理，通过制定有效的项目改造管理计划，并认真执行落实，提高项目的可控性与风险应对机制，降低风险。

      - 制定科学的应急方案

任何软件开发、改造工作都具有风险，成熟的软件改造工作是能提前设想各项可能发生的问题并制定应急方案，确保整体属于风险可控，在紧急突发状况下最大程度的抢救信息资产与最快恢复作业。在日常改造工作中需要具备完整、详实的工作记录、问题记录、操作记录、预检流程记录、开发记录等，从细节中规避风险、预防风险。