威海市疾病预防控制中心

国家传染病智能监测预警前置软件

部署实施服务项目方案

时间：2024年10月

目     录

第1章	项目概况	4

1.1	建设背景	4

1.2	项目建设目标与验收标准	5

1.3	项目建设必要性	6

1.4	政策依据	7

1.5	建设标准	7

第2章	现状与需求分析	11

2.1	现状	11

2.2	需求分析	12

第3章	设计要求	13

3.1	总体架构及技术路线	13

3.2	系统拓扑图	13

3.3	网络规划要求	14

3.4	系统安全设计要求	15

3.5	系统兼容要求	16

3.6	爱山东平台对接要求	16

3.7	山东通平台对接要求	17

3.8	城市大脑对接要求	17

3.8.1	免密登录	17

3.8.2	界面风格	17

3.8.3	事件处理机制	18

3.9	数据共享要求	18

3.10	资源需求	19

第4章	服务内容	20

4.1、前置软件部署实施技术服务	20

4.1.1前置软件实施路径培训	20

4.1.2、服务医疗机构实施工作	20

4.1.3、协助医疗机构前置软件实施团队完成以下工作	20

4.2、前置软件部署实施服务管理	21

4.2.1、进度监控和预警	22

4.2.2、数据分析与报告	22

4.2.3、管理培训和支撑	22

4.2.4、数据集成服务	22

第5章	项目组织管理	23

5.1	项目管理组织结构	23

5.2	项目范围管理	27

5.3	项目进度管理	27

5.4	项目风险管理	28

5.5	质量管理计划	29

5.6	项目协调与合作计划	30

5.7	配置管理	32

5.8	文档管理	34

5.9	人员管理	34

5.10	保密管理	34

第6章	项目预算	35

6.1	预算申报值及资金来源	35

第7章	绩效目标	38

7.1	绩效目标	38

项目概况

建设背景

根据国家和我省传染病监测预警与应急指挥信息平台建设工作部署要求,定于2024年下半年在全省部署实施国家传染病智能监测预警前置软件和省传染病监测预警与应急指挥信息平台2.0应用工作，推进我省传染病监测预警与应急指挥信息化是实现传染病相关数据信息自动交换,提高数据集成、风险识别、智能分析和高效预警。我省传染病监测预警与应急指挥信息平台依托政务外网“疾控云”运行，采用省、市两级云网边端一体化架构，软件部分由省级统一开发，市级负责搭建市级平台并指导本地终端用户做好部署应用。

根据《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号）、《国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》（国疾控综规财函〔2023〕244号）的通知，建立健全传染病诊断、临床症候群、病原学检测等数据自动获取机制，提高疫情防控和突发公共卫生事件应急处置水平，提升传染病监测预警能力。

威海市积极响应中央对地方转移支付传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，完善统筹医疗机构等信息系统和国家级传染病监测预警与应急指挥信息平台及省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台交互。在威海市20家二级及以上公立医疗机构部署国家传染病智能监测预警前置软件（以下简称“前置软件部署”），完成院内医疗信息系统改造、与前置软件集成工作，实现传染病诊疗数据的智能化识别与提取、传染病监测数据的智能采集、传染病风险提醒、传染病报告卡的智能生成和审核工作。

项目建设目标与验收标准

在我市20家二级及以上公立医疗机构集成部署国家传染病智能监测预警前置软件，按照前置软件的数据集规范和同步要求，确保标化电子病例镜像库与前置软件安全对接，实现院内部署应用前置软件完成传染病诊疗数据的智能化识别与提取、传染病监测数据的智能采集、传染病风险提醒、传染病报告卡的智能生成和审核工作，并通过安全网络实现前置软件与国家平台、省市平台的数据安全传输。

通过在各级各类医疗机构部署实施前置软件，对明确诊断的传染病监测信息自动触发生成传染病报告卡、病原检测结果阳性病例智能提醒诊断，以及利用模型训练和动态风险评估对异常病例实时提醒应关注排查的智能化功能应用，为传染病监测预警和防控提供重要技术支持。

在我市20家二级及以上医疗机构完成以下工作：

1、前置软件安装部署、数据初始化、基础配置、数据备份。

2、配合医院完成基础数据代码映射，院内改造系统。

3、配合医院完成系统集成、数据对接联调；

4、完成集成验证，包括功能验证、业务流程验证；

5、监测数据质量：连续一个月稳定运行，数据覆盖所有传染病监测病种，功能和流程正确，传染病病例数据与大疫情正式网报告数据进行核对。

6、完成测试，提交测试报告。

7、申请并完成验收，验收后申请转入正式环境，稳定运行。

项目建设必要性

传染病前置软件是加强传染病监测预警体系建设、提升传染病监测预警能力的重要举措。通过部署传染病前置软件，可以实现对传染病相关数据的自动化采集和智能分析，从而提高疫情信息的快速响应和精准追踪能力。

传染病前置软件能够显著提升上报效率和数据准确性。该软件内置了从原始EMR数据中提取关键信息并转化为结构化数据的工具，临床医生做出传染病诊断，软件即自动生成报告卡信息并智能触发“患者信息补全”功能，确保数据的准确性和及时性。

传染病前置软件还有助于实现传染病的闭环监测。通过设置“待确诊”标签功能，软件提醒医生对检出病原阳性病例进一步做出明确诊断，从而降低了漏报风险，确保了传染病的全程管理。

传染病前置软件的应用还促进了医防融合和公共卫生管理模式的变革。通过整合各基层医疗机构的医疗资源，实现了医疗数据的实时共享和深度分析，提高了传染病的监测和预警能力，为公共卫生安全筑起了坚实的防线‌。

政策依据

《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号）

《国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》（国疾控综规财函〔2023〕244号）

《国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置的通知》（国疾控综规财函〔2024〕71号文件）

《关于部署实施国家传染病智能监测预警前置软件的通知》国疾控综规财发〔2024〕8号

《关于做好国家传染病智能监测预警前置软件和省传染病监测预警与应急指挥信息平台2.0部署准备工作的通知》

《关于部署实施国家传染病智能监测预警前置软件的通知》（鲁疾控函〔2024〕111号）

《关于做好国家传染病智能监测预警前置软件和省传染病监测预警与应急指挥信息平台2.0部署工作的通知》（威卫函〔2024〕111号）

《关于加快推进传染病智能监测预警与应急指挥能力提升项目实施的通知》

建设标准

传染病前置软件的建设目标是为了实现传染病的智能监测和预警。该软件内置了从原始EMR数据中提取关键信息并转化为结构化数据的工具，临床医生做出传染病诊断，软件即自动对该病例数据进行后结构化提取，生成报告卡信息，并智能触发“患者信息补全”功能，迅速上报。这不仅提高了上报效率和数据准确性，还解决了传统人工上报方式中的各种问题，实现了传染病的快速响应和闭环监测。

国家疾控局负责组织前置软件的统一开发，中国疾病预防控制中心负责“国家集成数据服务平台”安全运维和前置软件的升级更新、基础配置维护，同时培训指导各省、地市级疾控中心做好技术支持工作。

省疾控局负责省统筹区域内前置软件的部署实施、运维保障和督导考核工作，协调做好省级政务外网与国家级政务外网开通和访问策略配置等工作；省、市疾控中心负责提供技术支持与指导协助医疗机构部署实施前置软件等工作，并要求监测软件运行情况，做好质量控制工作，部署后连续30天每日核对查验数据的准确性。

各级各类医疗机构负责提供前置软件部署所需软硬件环境、安装部署前置软件、院内系统接口改造、数据对接、前置软件集成调试、软件运维安全保障、业务流程优化和数据信息核对等工作。

根据《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》（国疾控综规财函〔2023〕244号）的要求，威海市20家二级及以上传染病网络直报公立医疗机构完成前置软件的集成部署并且完成测试，提交测试报告，申请验收，完成验收，验收后申请转入正式环境。

前置软件操作功能：

（1）病例监测主界面体现待确认、待确诊、待排查、排查中四种状态病例内容；

（2）待确认是指已经存在明确传染病诊断结果，需要防保科医生对病例信息进行确认的病例，需要主索引匹配、数据确认、批量数据确认、查看原始数据的内容；

（3）待确诊是已检测出检验或检查结果为阳性病例，但是诊断未出的病例，等待临床医生给出诊断结果，需要转发临床医生、无面确诊的内容；

（4）待排查未诊断且没有检查检验结果为阳性，但是根据现病史、主诉、症状、旅居史等信息，AI 自主判断为需要排查的病例，需要防保科医生和临床医生排查，需要演示出转发临床医生、开始排查、无需排查的内容；

（5）运行监控需要 WEB 服务运行情况、客户端请求数、请求时间、应用服务器概览、服务器信息的内容；

（6）编码映射需要 31 种值域代码映射内容；移动端 APP 操作功能演示：

（7）待确认、待确诊、待排查、排查中与 PC 端一致的内容；

（8）常规监测门诊人数、急诊人数、入院人数（传染病相关人数）；门诊量指标上传情况是用来展示当前医疗机构上传指标数据的实际情况，包括上传时间、EMR 指标、指标值；交换监管功能：

（9）能够展示北京市医院前置软件接入监控情况，对正常通道、异常通道、接入情况、接入医院占比、传染病传输量、病原检测传输量、累计传输、医院点亮分布进行展示；

（10）能够展示出接入医疗机构的传染病主题数据、病原主题数据、发热和腹泻症候群主题数据；

（11）能够展示出大疫情传染病数据和前置软件传染病数据的差异、门急诊数和传染病相关住院数、传染病病例处理时长。

‌

现状与需求分析

现状

近年来，传染病的爆发和传播给社会和人民生命安全带来了巨大威胁。

2003年“非典”之后，我国迅速建设了“横向到边、纵向到底”的传染病网络直报系统，当前已覆盖约8.4万家医疗机构和2.8万个发热门诊，在新冠疫情期间发挥了重要作用，但也暴露出了一些不容忽视的问题。其中，很多地区的传染病网络直报系统与医院信息系统相互独立、互不连接。

以往，在传染病上报流程中，传染病网络直报系统的报告终端放置在医院负责传染病上报的部门，如防保科或公共卫生科等。临床医生在接诊过程发现传染病病例时，需要先从HIS、电子病历系统中找到患者相关信息，转录填写传染病报告卡（纸质或电子版）后，再传递给防保科医生，然后由防保科医生通过报告终端，再次手工转录并上报。

传统传染病监测与预警方式的主要弊端在于：

一是“被动监测”，即依赖临床医生的主动诊断和报告。传染病的早期诊断，需要医生结合患者多病原检查检验结果和流行病学史等进行综合判断，很可能因病原检测结果延迟、缺乏风险识别辅助等各种因素，使得医生无法及时、准确做出诊断，导致传染病漏诊和迟报、漏报，甚至忽略对疑似新发传染病的早期排查。

二是“人工报告”，存在信息采集缓慢、数据准确性不高等问题。上报流程存在断点，导致监测报告时效性、监测数据准确性均有所下降。数据显示，从临床医生作出传染病诊断，到疾控人员看到报告，一般需4个小时以上。手工转录的方式，也为各种人为因素导致填报信息错误提供了可能。

需求分析

“为实现及时、智能的传染病报告，需要对传统上报方式进行变革。”理想的方式是全面取消手工报告，实现数据的自动抓取与上报。而关键点是疾控传染病监测系统要与医院信息系统集成和数据交互。

“国家传染病智能监测预警前置软件项目”应运而生，其本质是一种具有基于医疗机构电子病历（EMR）智能化主动监测预警能力的传染病监测预警软件系统。

国家前置软件部署在医疗机构后，可主动从患者电子病历中提取并分析各类与传染病相关的数据，包括就诊记录、检查检验结果、疾病诊断、用药信息等，再通过人工智能算法和模型，对数据进行分析和挖掘，实时评估患者风险，及时发现疫情的异常变化和传播趋势，实现动态感知的主动监测与预警上报。

设计要求

总体架构及技术路线

系统拓扑图

采用基于SOA（面向服务的体系架构）的技术路线进行信息平台建设。采用开放的信息技术标准，如SOAP/Http/Http（s），XML/Http（s），JMS/MQ等。在医疗服务总线上，院内所有应用将以Services（服务）方式进行统一封装，以此来屏蔽各医疗业务系统接口的异构性，达到整个医疗信息系统的规范化。

网络规划要求

1、前置服务器对外开放端口（入方向）说明：

| 端口对应服务 | 用途 | 端口号 | 网络环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据操作API | 院内系统通过数据操作API接口方式同步EMR数据使用 | 8881 | 医疗机构内网环境 |
| 数据库访问 | 院内系统通过数据库连接方式同步EMR数据使用 | 5432 | 医疗机构内网环境 |
| 前置软件配置更新 | 国家平台下发配置数据使用 | 8882 | 国家疾控虚拟专网VPN/政务外网 |
| 前置软件监控管理 | 国家平台进行前置软件监控使用 | 8883 | 国家疾控虚拟专网VPN/政务外网 |
| 前置软件PC端web服务 | 防保科医生、临床医生使用系统功能时使用 | 8884 | 医疗机构VPN/政务外网/医疗机构内网环境 |

- 前置服务器对外访问端口（出方向）说明：

| 源服务器 | 目标服务器 | 目标服务器IP地址 | 协议/端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置软件 | 国家平台 | 59.255.152.8（电子政务外网） | HTTPS/8888 |

带宽要求：

为保证数据交换传输效率，医疗机构部署前置软件所在服务器网络出口带宽原则上达到10M及以上。

系统安全设计要求

国家传染病智能监测预警前置软件由国家顶层规划、统一开发，主体建设单位是国家疾病预防控制局，运行实施单位是中国疾病预防控制中心，软件版权属于国家疾病预防控制局，软件代码不对外公开，前置软件前期建设过程中，已通过国家项目组相关安全认证。

为保障前置软件安全运行，各部署实施国家传染病智能监测预警前置软件的医疗机构需保障前置软件部署环境安全和数据存储安全。

各医疗机构需自行配备防病毒、防火墙、入侵防御IPS、URL过滤等安全相关功能，以及相关法律法规要求的数字证书和配套密码产品或服务以保障存储、传输的完整性、加密性和不可否认性，所用CA证书应与现有传染病直报系统采用的CA证书兼容互认。

同时医疗机构需建立工作制度，做好前置软件的日常运维和安全保障工作，发现安全问题或漏洞，及时提交相关方处置。

承建单位需具备扎实的网络安全管理能力，项目管理组要定期对承建方的网络安全能力进行评估,发生重大业务和人员变更要及时通知项目管理组。

系统兼容要求

医院需配备专用服务器至少1台，并提供独立的数据备份存储空间，同时做好安全保障工作。

服务器软硬件运行配置的基本要求如下：

CPU：采用国产自研CPU，二级医院物理核数≥32核，三级医院物理核数≥64核。

内存：二级医院≥128GB，三级医院≥256GB。

存储空间：≥1T，存储介质类型：SSD。

配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络。

GPU卡支持：可选配备GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性，推荐传染病病例数量多的医院选配。

操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。

数据库支持：前置软件统一配备了openGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。

爱山东平台对接要求

本项目不面向企业和市民服务，各医疗机构数据通过前置软件直接上传到国家平台，不需要对接爱山东平台。

山东通平台对接要求

根据国家疾控局《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号）《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》（国疾控综规财司函[2023]244号）关于加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度的要求，医疗机构数据直接对接国家平台，软件版权属于国家，国家疾控局负责组织前置软件的统一开发，中国疾病预防控制中心负责“国家集成数据服务平台”安全运维和前置软件的升级更新、基础配置维护，市级负责提供技术支持与指导协助医疗机构部署实施前置软件等工作，不对外公布，本项目为部署服务项目，传染病数据直接对接国家平台，不面向公众服务，故不能接入山东通平台。

城市大脑对接要求

本项目不涉及城市管理及不面向企业和市民服务，根据国家疾控局相关要求，数据直接对接国家平台，市级无数据存储平台及资源，无法对接城市大脑。

免密登录

根据国家疾控局相关要求，数据直接对接国家平台，国家平台统一管理账户，市级无数据存储平台及资源，无法对接城市大脑平台。

界面风格

本项目为部署实施服务项目，国家疾控局负责组织前置软件的统一开发，中国疾病预防控制中心负责“国家集成数据服务平台”安全运维和前置软件的升级更新、基础配置维护，市级负责提供技术支持与指导协助医疗机构部署实施前置软件等工作，无法与城市大脑设计保持一致。

事件处理机制

根据国家疾控局《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号）《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》（国疾控综规财司函[2023]244号）关于加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度的要求，医疗机构数据直接对接国家平台，不与城市大脑对接。

数据共享要求

根据国家疾控局《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》（国疾控综规财函〔2023〕18号）《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》（国疾控综规财司函[2023]244号）关于加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度的要求，医疗机构数据直接对接国家平台，国家疾控局负责组织前置软件的统一开发，中国疾病预防控制中心负责“国家集成数据服务平台”安全运维和前置软件的升级更新、基础配置维护，市级负责提供技术支持与指导协助医疗机构部署实施前置软件等工作，市级无数据存储平台及资源，无法进行数据共享。

资源需求

医疗机构按照《国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置的通知》（国疾控综规财函〔2024〕71号）自行准备所需服务器资源，并调整网络策略，实现部署，服务器硬件配置要求如下：

服务器软硬件配置要求

| CPU | 采用国产自研CPU:二级医院物理核数≥32核； 三级医院物理核数≥64核。 |
| --- | --- |
| 内存 | 二级医院≥128GB；三级医院≥256GB。 |
| 储存空间 | ≥1T，存储介质类型：SSD。 |
| 配置双网卡 | 连接网络环境 |
| GPU卡支持 | 可选配备，便于提高AI算法计算速度和准确性，推荐传染病病例数量多的医院选配。 |
| 操作系统 | 使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。 |
| 数据库支持 | 前置软件统一配备了OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。 |

服务内容

主要包括前置软件部署实施技术服务以及管理服务两大块内容，具体为：

  - 4.1、前置软件部署实施技术服务

    - 4.1.1前置软件实施路径培训

配合市级疾控相关部门协助针对有需求的区，提供针对前置软件实施工作质量和效率的相关技术培训。根据国家传染病智能监测预警前置软件实施内容，对应解决方案能够对多种主流芯片和服务器适配兼容，配合市级疾控形成帮助医疗机构快速实施的详细实施方案，包括但不限于：基本情况、适配兼容建议、准备工作、集成部署实施技术要求、医疗机构协同工作要求、预期效果和风险管理。

    - 4.1.2、服务医疗机构实施工作

- 协助完成医疗机构电子病历厂商成熟度调研和需求分析；

- 制定详细的医疗机构部署计划；

- 指导医疗机构按照计划进行前置软件部署工作；

- 对部署过程进行技术支撑和检查。

    - 4.1.3、协助医疗机构前置软件实施团队完成以下工作

在部署实施过程中，协助医疗机构提供技术指导咨询服务：

- 指导医疗机构完成前置软件运行的软硬件环境配置，协助医疗机构核查前置机适配情况、操作系统、数据库版本、库表索引字典、前置软件 APP 等初始化配置情况；

- 完成国家传染病监测预警前置软件在医疗机构前置服务器端的部署安装、配合联调。

- 配合医疗机构实施团队完成院内电子病历厂商对接工作，根据最新的国家疾控局对接数据 API 标准，提前协助制定响应更新计划和更新期间的市级监控节点保障；

- 对医疗机构完成前置软件考核任务项目进度管理和医疗机构侧完成账号申请、测试、转正、培训等流程提供指导和咨询；

- 配合医疗机构实施团队在电子病历实时库初始化完成后 3 个月内完成国家疾控局前置软件医疗机构侧远程联通调试工作；

- 指导医疗机构实施团队针对传染病国家直连直报稳定性和时效性场景提供双机热备、集群等可靠性方案，对重要数据和关键应用环境建立可恢复机制，指导医疗机构实施团队完成前置机数据库专项备份存储工作；

- 指导配合医疗机构实施团队完成前置软件与 CA 单位数字认证证书或密码设备对接；

- 协助医疗机构提供考核周期内的运维保障方案。

  - 4.2、前置软件部署实施服务管理

为有效推进国家传染病智能监测预警前置软件在市级各医疗机构的部署工作，保证前置软件安全稳定的运行，提供市级管理服务，主要包括以下内容：

    - 4.2.1、进度监控和预警

制定并维护各医疗机构科学合理的部署进度规划，有效监控和跟踪各医疗机构的实施进展的进度，质量和安全性，提供进度监测预警服务；

    - 4.2.2、数据分析与报告

统计各医疗机构的部署完成情况，建立全市前置软件运行软硬件监控可视化展示，方便及时发现异常、快速处置；对已经成功部署的医疗机构，监控数据上传情况，主要包括传染病数据接入情况、数据传输量统计、数据综合质量评价、医疗机构前置软件实时状态等；

    - 4.2.3、管理培训和支撑

登记并维护市级对各区各医疗机构提供的技术培训和支持，技术研讨的情况数据，保证市级对各医疗机构的部署支持工作落实到位；

    - 4.2.4、数据集成服务

充分考虑本市疾控现有医疗机构传染病上报交换通道，对现有医疗机构传染病与市疾控、省疾控交换系统的交换模式进行详细分析，需要结合现有省市级项目情况提供医疗机构传染病上报模式切换为国家传染病智能监测预警前置软件的解决方案及佐证材料。

项目组织管理

项目管理组织结构

（1）项目各方角色与责任

需要明确的是，本项目是一个由各级用户、系统供应商、其他系统供应商、设备提供商等多方面共同组成的项目组实施。而这个项目组是由项目管理办公室领导。

项目管理办公室是由用户和系统供应商的高层领导人组成，这样可以充分保证项目实施能被正确的指导和推动，可以迅速解决在实施过程中出现的不可预测的原则性问题。

项目管理办公室中的用户成员有责任推动相关工作人员密切配合项目实施，对中心内部各部门所要达到的项目目标有清楚的定义，明确责、权、利关系，与项目组一起做好工作。

项目经理商务组必须随时向项目管理办公室报告整个项目进展情况，向项目管理办公室负责，采取正确的实施行动来完成项目实施工作。

双方在项目中的角色和责任如下：

| 单位 | 责任 |
| --- | --- |
| 各级用户 系统供应商 | 业务系统的现状调查、分析； 提出项目需求； 组织方案验收； |
| 系统供应商 | 项目管理； 负责系统连接或软件部署、配置等技术文件； 负责项目实施；提出项目测试计划； 配合项目验收； |
| 产品提供商 | 提供产品的技术支持服务； 在客户特别指明时提供产品安装调试服务。 |

（2）任务分工

在项目的实施过程中，如果没有明确的任务分工，将会造成“职责不清”的混乱局面，使工作关系与任务分配陷入多种的关联交叉状态，导致项目人员“不知所措、不知何往”，这将严重影响对项目的反应能力与控制能力，最终影响实施的进度与实施的质量。

所以要完成好一个项目，建立起一个完善的组织架构后，组织中必须要有明确的分工，做到“各负其责”，但同时需要有统一、有效的领导机构，作到“协调一致”，才能保证整个项目的实施。针对本项目的具体分工如下：

（1）项目管理办公室

将由用户项目部领导以及本项目管理层的相关负责人构成，建议与决定项目管理组人员的组成，接受项目管理组的汇报，指导与监督项目管理组工作，对重大问题作出决定，确保项目实施所需要的资源。

该小组在宣布中标后成立，项目验收后结束。

（2）专家顾问组

将由各级用户、公司技术负责人员、高级专家顾问组成，在整个项目执行过程中起顾问咨询等作用。

该小组在宣布中标后成立，项目验收后结束。

（3）项目管理组

接受项目管理办公室的领导与监督，向项目管理办公室汇报；由各级用户、本项目的项目管理人员组成，系统供应商指派一名项目经理任组长。该组负责协调各相关单位的关系，处理所出现的各种问题；组织各个专业小组，制定项目总的实施进度计划，推进项目进度，解决工程中出现的各种问题。

该组在项目管理办公室成立后设立，项目验收后结束。

（4）商务组

接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定详细的商务计划，负责商务投标，合同的签署，按照合同定货，跟踪；处理合同执行过程中由于合同条款的修改与变动而带来的各种问题。

该组在项目管理组成立后设立，项目验收后结束。

（5）财务组

接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定资金运作计划，负责财务成本核算、成本控制、财务审计等，保证整个合同过程中各个阶段、各个方面的资金需要。

该组在项目管理组成立后设立，项目验收后结束。

（6）培训组

接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定详细的培训计划，负责协调与实施所有的培训工作，完成培训的组织、培训内容的审定、培训人员的落实、培训场地的联系、培训过程的组织、培训结业考试的组织、培训工作总结，按照合同规定完成所有培训工作。

该组在合同签署后设立，全部培训工作完成后结束。

（7）文档组

接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，制定详细的文档递交计划，负责收集与整理各个阶段的技术文档，按照合同规定完成所有的文档递交工作。

该组在项目管理组创立后设立，验收完毕，文档全部递交后结束。

（8）设计施工组（开发组）

接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报。

主要工作包括负责项目实施的技术细节方案设计、软件安装调试的细节方案设计、协调组织现场软件安装调试。

该组在合同签署后设立，测试验收工作全部完毕后结束。

（9）验收组

接受项目管理组的领导，向项目管理组汇报，负责现场实施的质量控制，以确保工程高质量、高效率地完成；制定详细的验收计划，负责编写测试验收手册、对安装后的系统进行测试与预验收、进行验收准备工作、配合用户验收小组对系统进行最终验收，按照合同规定完成所有的测试与验收工作。

该组在安装调试工作开始后前设立，验收完毕后结束。

项目范围管理

项目管理范围包括本项目建设周期内各个阶段，从部署实施、试运行、系统维护的全过程都包括在内，如项目启动、项目范围内容、项目范围变更等项，具体内容在项目实施前经详细讨论确定。

项目进度管理

针对本项目的进度管理从任务分解、时间进度安排到资源分配，每个阶段都有里程碑标志，每个阶段都须严格按照工期要求按时、保质完成，项目经理负责项目进度控制。

项目风险管理

通过对大量的风险事件进行分析，在本项目中下列事件出现的概率最大，影响也是最大的。如何使得将上述事件对项目造成的影响降低到最小，是项目风险管理的主要工作。首先需要预防上述事件的发生，其次当事件发生不可避免之后，应当采取必要的、事先准备好的措施进行工作，将风险对项目目标的影响降低到可以容忍的程度。

（1）技术风险

本项目是一个部署服务项目，在建设过程中需要与各个业务单位、多个技术支撑系统、多个业务系统之间接口的系统。系统需要采集的数据量大、涉及的相关系统范围广，需要比较高的信息管理的专业知识。因此系统建设存在一定的技术风险，需要业主充分认识到该项目的技术难度，将技术难点逐个突破，力求将技术风险降至最低。

（2）协调与沟通风险

在实施过程中公司需要协调多个部门，与这些部门的沟通与协调可能直接影响到本项目的质量与进度。因此，建立高效的协调与沟通机制，减少相互之间的误解与拖延，是保障本项目成功实施的关键点之一。这需要各相关单位充分理解项目沟通管理的重要性，严格遵守项目管理的各项规章制度，提高协调沟通的效率，降低项目协调与沟通的风险。

（3）项目人员风险

由于本项目实施周期较长，技术难度大，因此项目人员压力会随着项目的进展逐渐加大，工作效率也可能会随着项目的进展逐渐降低，造成工作效率低下，甚至会造成项目成员的不稳定。这就需要用户与公司相互理解，明确共同的目标，发挥团队精神，同时要合理规划项目进度，作到劳逸结合，提高项目人员的积极性，降低项目人员的风险。

质量管理计划

（1）质量管理体系标准

本项目实施应采用先进的质量管理模式和科学的质量管理体系和流程，并根据项目自身特点选用合适的质量控制规程。

目前，本项目软件研主要采用ISO9001质量标准和软件成熟度模型（CMM）两种控制规程。针对本项目，公司将采用GB/T 19001-2000－ISO9001:2000质量体系标准，同时遵循SSE-CMM的安全实施标准，并在项目实施的过程中严格执行这些质量标准。

（2）质量控制过程

本项目中，由项目经理制订质量控制计划，项目质量控制组进行审核。审核方面包括：质量控制措施是否足够、各个成员的质量责任是否明确合理，测试方法是否适用。

（3）质量评定计划

为了加强项目质量管理和界定产品质量标准，本公司将制订适应于项目的检查验收规定和质量评定标准，确保工程质量。

本项目中，应实行两级检查、两级验收制度。一级检查、二级检查和一级验收由本公司实施小组组织完成；二级验收由用户组织实施。各级检查验收严格按项目实施中制订的相应的检查验收规定和质量评定标准执行。对实施和验收过程中出现的重大技术问题，将上报用户协调处理，对一般质量问题的处理应予以书面记录。

（4）质量管理措施

在项目实施过程中还将采取如下措施保障项目实施质量：

1．在项目实施前后对网络性能进行评估。

2．在系统部署完成后要在实际环境中进行网络连通性测试、安全策略验证和应用系统测试。

3．配合应用系统做好压力测试，根据压力测试结果调整系统配置。

4．项目实施后要进行一定时间的试运行，在试运行期间要重点监控网络环境的运行情况、安全策略的验证和业务应用系统运行情况，若出现的问题要及时查找原因并加以修正。

5．在试点实施过程中验证方案的可行性和正确性。

项目协调与合作计划

对项目实施中的沟通是项目完成的顺利与否的重要因素，所以在整个项目实施的过程中要有一套完善的沟通机制。

（1）协调与合作管理方案

在项目实施中，将以项目经理为核心，实现全面、有效的沟通管理。其中：

项目经理从始至终控制整个项目的工作进展与步骤，是信息的收集者和发送者。

项目经理要密切联系了解各干系人信息，及时传达给项目组其他成员。

项目经理要每周与项目领导小组交换项目工作进展情况，确保项目按计划有步骤地进行，并提交全部项目管理报告给项目领导小组。

项目经理要每周组织项目组成员召开会议，了解项目进展情况，分派工作，了解项目实施中的问题，及时解决。

项目主管定期联系用户负责人，倾听用户对项目的建议和意见，并采取相应的措施，最大程度保证用户满意度。

销售人员和用户保持正常通畅的沟通渠道，及时接受用户反馈意见。

（2）协调手段

作为沟通的手段，采用如下方式进行项目的交流：

进程报告（工程简报）：工程实施期间，各实施人员每天向项目经理报告工作进展；项目经理按照ISO9000质量管理体系的要求每周向公司提交《项目进展报告》；同时，项目经理每周向用户单位提交项目进展文件。

周例会：必要时参加由项目管理组、用户方在每周共同召开的周例会，会议将对一周以来的工作进展进行回顾，总结问题点，分析原因，并确定解决方案。对下一阶段的工作任务进行部署。会议结果由项目管理组发布会议纪要。

工程阶段总结：在实施的每一个阶段，进行工程阶段总结，评估上一阶段工作得失，为下阶段的工作进行必要的预沟通，解决隐患问题；

多种形式的交流：项目经理与项目领导小组、用户、其它厂商之间、以及项目队伍成员之间保持通信联络，以传真、电话、电子邮件等方式进行沟通。

配置管理

（1）配置管理和版本控制

公司采用相应的配置控制程序来管理新系统的各个部分，包括文档，需求，设计，数据库设计，编码，文件和数据。并在项目实际实施时制定配置管理计划，并委任一名配置管理员。

配置控制的目的是控制系统的物理和功能特性，确保整个系统的完整性。配置控制既是技术活动又是管理活动，它的过程包括：

（1）配置项目发现和保存

每个配置项目要有一个编号，用来区别有不同需求和实施要求的其它项目。它还有一个版本号，用来标明该项目所处的阶段，在配置项目修改时，版本号要更新。配置系统要能够容纳新的配置项目，不必修改现存项目。

（2）配置变动控制

只有当项目已经成为基准的一部分时，软件配置控制才能够进行，它主要控制：

评估对配置项目的变动；

协调批准的变动；

在本项目的执行过程中，项目经理将与用户一起定义处理配置变动以及变动授权管理方法。作为对于已经通过的单元，系统的验收测试项目的变动，需要更高级别的授权。

（3）配置状态记录

配置状态记录包括所有配置项目跟踪报告，并且贯穿整个系统开发周期中，配置项目状态将通过配置管理员来跟踪和控制。

为有效进行配置状态记录，应该详细记录以下信息：

每个基准版的日期，版本和问题；

每份问题审阅以及文档修改的日期状态；

每个配置项目的总结描述。

软件版本：公司将在版本文档内记录软件的版本，后续版本要附一个版本说明。该说明列出了版本内的配置项目，并且说明其安装步骤。而且，所有已经修改的错误和已经合并的新的需求都要有记录。要在提交新版本之前重新测试修改过的软件。对于每个版本公司保证文档和代码的一致性，而且保存旧版本。

（2）变更管理的方法

产品的完整性需要通过变更管理来维持。用户需求的变化、系统需求的变化和系统设计的变化都被监控和跟踪，从而了解被批准变动的实施状态。控制变更的目的是为了确保只有经过批准的变更才能实施，确保变更情况传达到了相应的有关方面，提供它们考虑和获得它们的批准。

用户需求、系统需求和系统设计文档在通过评审并批准后将作为基准。当一个文档变为基准以后，就自动进入变更控制范围。任何变动都需要提交变更请求。变更管理由以下四个部分组成：变更请求、变更评估、变更批准、变更实施和跟踪。

文档管理

文档必须真实地反映实际工程状态。

文档的验收，不能是在项目验收时统一移交给用户单位，而应当根据项目实施的不同阶段，分批移交，在项目准备阶段就需要制定一个文档移交计划，在规定的时间里移交事先规定格式、内容的文档。

人员管理

人员的管理遵循几条原则：本项目中的参与人员在无特殊情况且未经用户同意不进行调换；系统保障期人员均安排参加此项目建设的主要技术人员；本项目的项目管理人员安排具有同类项目丰富项目管理经验的人员。

保密管理

考虑本系统的保密要求，公司承诺按照涉及国家秘密计算机系统要求进行系统建设的保密管理，并和用户签署保密协议，严格履行保密义务。

项目预算

预算申报值及资金来源

项目资金预算：90万元；资金来源：中央直达资金（疾控机构能力建设和人才培养补助资金）；

项目建成验收后，免费运维服务期为1年。

前置软件由国家统筹开发提供各省集成部署使用，各地负责集成、部署、实施和运维，及医疗机构数据质量管理。主要包括院端部署工作和省统筹平台自动采集系统对应的监管端建设，在院端并发实现国家、省、市三级联调对接适配服务工作。根据山东省疾控局《关于做好国家传染病智能监测预警前置软件和省传染病监测预警与应急指挥信息平台2.0部署准备工作的通知》文件要求，其中明确2024年首批部署国家传染病智能监测预警前置软件的医疗机构威海市为20家。主要实施经费预算如下：

1、完成威海市20家二级及以上传染病网络直报医疗机构集成部署前置软件，完成传染病报卡与国家数据平台直连直报联调工作，具体工作包括前置软件安装部署、 数据初始化、基础配置、数据备份；配合医院完成基础数据代码映射，院内改造系统；配合医院完成系统集成、数据对接联调；集成验证：功能验证、业务流程验证；每日监测数据质量，连续一个月稳定运行，数据覆盖所有传染病监测病种，功能和流程正确，传染病病例数据与大疫情正式网报告数据进行核对；完成测试，提交测试报告；申请验收，完成验收；验收后申请转入正式环境，使用正式授权码。

2、完成威海市20家二级及以上传染病网络直报医疗机构前置软件与省平台对接联调工作。

2024年威海市首批部署前置软件医疗机构名单

| 序号 | 所属地区 | 医院名称 | 医院级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海市文登区 | 威海市文登区人民医院 | 二级 |
| 2 | 威海市文登区 | 威海市文登区中西医结合医院 | 二级 |
| 3 | 威海市文登区 | 威海市文登区妇幼保健院 | 二级 |
| 4 | 威海市文登区 | 山东省文登整骨医院 | 三级 |
| 5 | 威海市环翠区 | 威海卫人民医院 | 二级 |
| 6 | 威海市环翠区 | 威海口腔医院 | 二级 |
| 7 | 威海市环翠区 | 威海市环翠区妇幼保健院 | 二级 |
| 8 | 威海市环翠区 | 威海市复退军人康宁医院 | 二级 |
| 9 | 威海市荣成市 | 荣成市人民医院 | 二级 |
| 10 | 威海市荣成市 | 荣成市石岛人民医院 | 二级 |
| 11 | 威海市荣成市 | 荣成市中医院 | 三级 |
| 12 | 威海市荣成市 | 荣成市妇幼保健院 | 三级 |
| 13 | 威海市乳山市 | 乳山市人民医院 | 三级 |
| 14 | 威海市乳山市 | 乳山市中医院 | 二级 |
| 15 | 威海市市辖区 | 威海市立医院 | 三级 |
| 16 | 威海市市辖区 | 威海市胸科医院 | 二级 |
| 17 | 威海市市辖区 | 威海市中医院 | 三级 |
| 18 | 威海市市辖区 | 威海市立第三医院 | 三级 |
| 19 | 威海市市辖区 | 威海市妇幼保健院 | 三级 |
| 20 | 威海市市辖区 | 威海市中心医院 | 三级 |

预算明细表

| 序号 | 服务内容 | 数量 （人/月） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合20家二级及以上传染病网络直报医疗机构完成在国家集成服务平台上的秘钥、基础包、前置软件包的下载及服务器的准备工作；进行医疗机构传染病前置软件的安装、数据初始化、基础配置、数据备份工作。 | 8 |  |  |
| 2 | 服务20家二级及以上传染病网络直报医疗机构实施工作，配合医院完成院内HIS、EMR、PACS、LIS厂商对接指导培训工作，配合解读相关接口文档要点，配合解答电子病历厂商基础数据代码映射工作中遇到的接口问题，指导医院根据《数据集规范》确认数据采集内容以及值域代码映射关系。 | 12 |  |  |
| 3 | 配合20家二级及以上传染病网络直报医疗机构完成数据对接联调、流程对接联调，确保系统流程和功能正确，进行功能验证、业务流程验证。 | 10 |  |  |
| 4 | 完成20家二级及以上传染病网络直报医疗机构与国家疾控局前置软件数据集成服务平台直连直报联调工作。指导医院上传数据到前置软件并上报到国家平台。 | 10 |  |  |
| 5 | 监测数据质量、进度监控和预警，连续一个月稳定运行，数据覆盖所有传染病监测病种，功能和流程正确，传染病病例数据与大疫情正式网报告数据进行核对。 | 10 |  |  |
| 6 | 完成20家二级及以上传染病网络直报医疗机构的系统管理员、公卫医生、临床医生的培训工作。 | 5 |  |  |
| 7 | 申请20家二级及以上传染病网络直报医疗机构前置软件的国家验收，转正申请审核通过后，切换正式环境前，完成清除测试数据，调整网络配置，联通国家数据集成服务平台正式环境，将前置软件测试授权码替换为正式授权码，前置软件中公卫医生账号重新绑定传染病网络直报系统（正式网）账号，测试登录方式，然后切换正式网。 | 5 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |

绩效目标

严格按照国家监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的要求，确保部署工作的质量和进度，按时完成国家考核任务。

绩效目标

1、支持二级及以上医疗机构和统一使用区域卫生健康信息平台的开展诊疗服务的医疗机构部署应用，在满足传染病直报要求的基础上实现传染病监测数据采集“一数一源、一次采集、多级实时共享应用”。

2、实现医疗机构传染病智能快速采集与报告，支持重点传染病全病程管理。

3、应用NLP技术实现多模态电子病历数据的自动探测感知并结构化，应用传染病知识图谱和规则库实现传染病辅助提醒和监测预警。